| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «28» октября 2013 г. | № 561-п |
| р.п. Северо-Енисейский |  |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (актуальная редакция с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Северо-Енисейского района от 14.11.2013 № 619-п, от 16.12.2013 № 743-п, от 30.01.2014 № 33-п, от 21.02.2014 № 63-п, от 25.04.2014 № 149-п, от 08.07.2014 № 300-п, от 23.07.2014 № 344-п, от 13.11.2014 № 560-п, от 28.11.2014 № 586-п, от 09.12.2014 № 627-п, от 22.12.2014 № 658-п, от 28.01.2015 № 16-п, от 15.05.2015 № 156-п, от 24.06.2015 № 305-п, от 13.07.2015 № 376-п, от 23.07.2015 № 424-п, от 27.08.2015 № 512-п, от 28.09.2015 № 589-п, от 13.11.2015 № 675-п, от 08.12.2015 № 780-п, от 17.12.2015 № 811-п, от 25.02.2016 № 75-п, от 05.04.2016 № 171-п, от 28.04.2016 № 236-п, от 09.06.2016 № 361-п, от 30.06.2016 № 425-п, от 28.07.2016 № 500-п, от 02.09.2016 № 595-п, от 07.10.2016 № 677-п, от 11.11.2016 № 759-п, от 13.12.2016 № 858-п, от 14.12.2016 № 862-п, от 23.12.2016 № 893-п, от 09.02.2017 № 39-п, от 30.03.2017 № 113-п, от 04.05.2017 № 164-п, от 22.05.2017 № 189-п, от 14.06.2017 № 226-п, от 05.07.2017 № 255-п, от 20.07.2017 № 291-п, от 08.08.2017 № 318-п, от 21.09.2017 № 363-п, от 12.10.2017 № 393-п, от 01.11.2017 № 425-п, от 15.11.2017 № 445-п, 05.12.2017 № 467-п, от 25.12.2017 № 506-п, от 25.12.2017 № 507-п, от 19.01.2018 № 19-п, от 29.01.2018№ 39-п, от 06.03.2018 № 69-п, от 17.04.2018 № 117-п, от 18.05.2018 № 155-п, от 07.06.2018 № 176-п, от 09.07.2018 № 214-п, от 31.07.2018 № 233-п, от 17.08.2018 № 265-п, от 27.09.2018 № 309-п, от 01.11.2018 № 360-п, от 15.11.2018 № 395-п, от 23.11.2018 № 412-п, от 18.12.2018 № 444-п, от 25.12.2018 № 465-п, от 30.01.2019 № 24-п, от 06.03.2019 №75-п, от 25.03.2019 № 98-п, от 08.04.2019 № 116-п, от 24.05.2019 № 185-п, от 30.05.2019 № 191-п, от 14.06.2019 № 216-п, от 16.07.2019 № 259-п, от 26.08.2019 № 312-п, от 17.09.2019 № 333-п, от 31.10.2019 № 403-п, от 22.11.2019 № 448-п, от 16.12.2019 № 491-п, от 26.12.2019 № 517-п, от 28.01.2020 № 20-п, от 11.03.2020 № 98-п, от 22.04.2020 № 149-п, от 06.05.2020 № 161-п, от 22.07.2020 №294-п, от 25.08.2020 № 323-п, от 08.09.2020 № 345-п, от 05.10.2020 № 389-п, от 28.10.2020 № 485-п, от 30.10.2020 № 489-п, от 16.11.2020 № 512-п, от 27.11.2020 № 533-п, от 11.12.2020 № 552-п, от 22.12.2020 № 577-п, от 22.12.2020 № 578-п, от 15.01.2021 № 13-п, от 02.02.2021 № 41-п, от 04.03.2021 № 103-п, от 22.03.2021 № 143-п, от 23.04.2021 № 197-п, от 15.06.2021 № 255-п, от 09.07.2021 № 286-п, от 30.08.2021 № 315-п, от 05.10.2021 № 362-п, от 28.10.2021 № 383-п, от 02.11.2021 № 398-п, от 12.11.2021 № 410-п, от 12.11.2021 № 413-п, от 02.12.2021 № 434-п, от 24.12.2021 № 490-п, от 24.12.2021 № 491-п, от 30.12.2021 № 522-п, от 19.01.2022 № 11-п, от 28.01.2022 № 24-п, от 16.02.2022 № 43-п, от 23.03.2022 № 117-п, от 24.05.2022 № 227-п, от 10.06.2022 № 261-п, от 16.06.2022 № 267-п, от 12.07.2022 № 310-п, от 28.07.2022 № 348-п, от 23.08.2022 № 373-п, от 20.09.2022 № 402-п, от 20.10.2022 № 445-п, от 02.11.2022 № 476-п, от 06.12.2022 № 533-п, от 26.12.2022 № 606-п, от 14.04.2023 № 135-п, от 12.05.2023 № 173-п, от 02.06.2023 № 225-п, от 28.06.2023 № 264-п, от 06.07.2023 № 278-п, от 20.07.2023 № 310-п, от 01.08.2023 № 334-п, от 18.08.2023 355-п, от 10.10.2023 № 420-п, от 17.10.2023 № 431-п, от 02.11.2023 № 452-п, от 03.11.2023 № 467-п, от 10.11.2023 № 480-п, от 23.11.2023 № 507-п, от 26.12.2023 № 566-п, от 02.02.2024 № 35-п, от 06.02.2024 № 40-п, от 21.03.2024 № 90-п, от 26.03.2024 № 100-п, от 29.05.2024 № 212-п, от 01.07.2024 № 261-п, от 10.07.2024 № 289-п, от 13.08.2024 № 331-п, от 04.09.2024 № 370-п, от 22.10.2024 № 451-п, от 24.10.2024 № 458-п, от 08.11.2024 № 499-п, от                     № 515-п, от 13.11.2024  № 519-п, от 28.11.2024 № 552-п, от 04.12.2024 № 572-п, от 20.12.2024 № 621-п, от 20.12.2024 № 622-п, от 28.01.2025 № 23-п, от 28.01.2025 № 25-п, от 24.02.2025 № 69-п, от 24.03.2025 № 100-п, от                     №    -п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».

Глава администрации

Северо-Енисейского района	Т.Л. Калинина

Приложение №1

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п

(в новой редакции постановления администрации

Северо-Енисейского района

от 08.11.2024 № 499 -п)

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы

Северо-Енисейского района»

1. Паспорт

| 1 | Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 28.06.2024 № 1744-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Северо-Енисейского района», Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Северо-Енисейского района |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| 4 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района»; Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»; Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района». |
| 5 | Цели муниципальной программы | 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. 2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения. 3. Обеспечение потребности населения в перевозках. |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района; выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района. 2. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 3. Обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. |
| 7 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2030 годы |
| 8 | Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 1 к Паспорту программы |
| 9 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования – 1 810 758 636,53 рублей, из них по годам: 2014 год - 57 781 031,29 рублей; 2015 год - 129 894 332,01 рублей; 2016 год - 133 113 397,86 рублей; 2017 год - 107 055 065,65 рублей; 2018 год - 89 951 655,30 рублей; 2019 год - 94 292 056,80 рублей; 2020 год - 93 784 705,05 рублей; 2021 год - 192 494 054,66 рублей; 2022 год - 176 439 174,38 рублей; 2023 год - 97 185 686,06 рублей; 2024 год - 189 745 080,66 рублей; 2025 год - 207 250 581,91 рублей; 2026 год - 119 016 257,45 рублей; 2027 год - 122 755 557,45 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 1 590 168 483,35 рублей, из них по годам: 2014 год - 42 922 858,96 рублей; 2015 год - 110 469 362,01 рублей; 2016 год - 102 005 897,86 рублей; 2017 год - 72 891 345,65 рублей; 2018 год - 58 556 755,30 рублей; 2019 год - 66 797 456,80 рублей; 2020 год - 62 723 905,05 рублей; 2021 год - 161 408 563,81 рублей; 2022 год - 176 439 174,38 рублей; 2023 год - 97 185 686,06 рублей; 2024 год - 189 745 080,66 рублей; 2025 год - 207 250 581,91 рублей; 2026 год - 119 016 257,45 рублей; 2027 год - 122 755 557,45 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего – 220 590 153,18 рублей, из них по годам: 2014 год -14 858 172,33 рублей; 2015 год - 19 424 970,00 рублей; 2016 год - 31 107 500,00 рублей; 2017 год - 34 163 720,00 рублей; 2018 год - 31 394 900,00 рублей; 2019 год - 27 494 600,00 рублей; 2020 год - 31 060 800,00 рублей; 2021 год - 31 085 490,85 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.12.2024 № 622-п, от 28.01.2025 № 23-п, от 28.01.2025 № 25-п, от 24.02.2025 № 69-п, от 24.03.2025 № 100-п, от № -п) |

2. Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства Северо-Енисейского района

Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в экономике Северо-Енисейского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в 2023 году составило 314,64 тыс. чел., что на 9,7% больше по отношению к 2022 году.

Увеличение произошло за счет увеличения количества пассажиров автомобильными и воздушным транспортом.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

низкий коэффициент наполняемости маршрутов и большая их протяженность;

активная автомобилизация населения;

возросшие услуги легкового такси.

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района является большой износ транспортных средств.

В условиях бурного развития добывающей промышленности в Северо-Енисейском районе, темпы развития автодорожной транспортной инфраструктуры не соответствуют существующей потребности, что приводит к снижению инвестиционной привлекательности района и перспектив его дальнейшего развития.

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Имеется существенный разрыв в качественных показателях между транспортно-эксплуатационными показателями региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и сетью автомобильных дорог, обеспечивающих преимущественно социальные потребности района. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие населенных пунктов района, являются причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в инфраструктурно-обеспеченные территории.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищенности населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач, как Северо-Енисейского района, так и Красноярского края в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия районному развитию.

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» заключается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Таким образом, применение программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Северо-Енисейском районе позволит сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Основные цели и задачи программы

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры (Подпрограмма «Дороги Северо-Енисейского района»).

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети автодорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту.

Задачи подпрограммы:

обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района.

Цель 2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения (Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»).

Для достижения цели необходимо повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Северо-Енисейского района.

Задача подпрограммы:

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

Цель 3. Обеспечение потребности населения в перевозках (Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»).

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели возможно путем развития межпоселковых перевозок, обеспечения потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах.

Задача подпрограммы:

обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих состояние транспортной отрасли и дорожного хозяйства Северо-Енисейского района

Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлены в приложении № 1 к паспорту программы.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы.

5.1. Подпрограмма «Дороги Северо-Енисейского района»

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Северо-Енисейского района. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01.01.2025 составляет 106,9 километров.

Кроме того, протяженность автомобильных дорог сезонного действия (автозимников), необходимых для организации в границах района теплоснабжения населения составляет 240 км.

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние расстояния в 500-1000 км, и особенно в перевозках на короткие расстояния до 300-500 км.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте в Северо-Енисейском районе будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения, освоением новых территорий, месторождений полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог и мостов.

Общая протяженность улично-дорожной сети Северо-Енисейского района на 01.01.2025 составляет 106,9 км.

Автомобильные дороги улично-дорожной сети района требуют сезонного текущего содержания, которое должно включать в себя следующие виды работ:

1) работы по зимнему содержанию предусматривают: расчистку проезжей части от снега, вывоз снега, устранение гололеда и скользкости проезжей части дорог посредством распределения противогололедного материала;

2) работы по летнему содержанию предусматривают: исправление мелких повреждений дорожного полотна, планировку обочин, профилирование грунтовых дорог, очистку от мусора, восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий, очистку проезжей части дорог от мусора, их поливку, установку и замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

В настоящее время улично-дорожная сеть района находится в удовлетворительном техническом состоянии. Часть покрытия изношена, с продольными и поперечными трещинами, выбоинами. Отдельные участки существующих автомобильных дорог характеризуются интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог. В связи с удовлетворительным состоянием части автодорог, увеличилась нагрузка автомобильного транспорта на автодороги с хорошим состоянием.

Количественный рост автомобильного парка района, значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества неотремонтированных участков улично-дорожной сети района, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог, что в свою очередь вызывает острую необходимость проведения текущего и капитального ремонта и восстановления профиля гравийных дорог района.

В сложившихся условиях назрела крайняя необходимость формирования комплексного подхода к решению этих проблем, который призвана обеспечить настоящая подпрограмма.

Решение указанной проблемы будет осуществляться в рамках настоящей подпрограммы, основными подпрограммными мероприятиями которой являются мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения, а также по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса района.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог позволит снизить:

выбросы отработанных газов в атмосферу;

уровень шумового воздействия и загрязнения придорожных полос;

пылеобразование.

Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения транспортных издержек, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономический эффект обеспечивается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также ведет к развитию отраслей промышленности и жилищного строительства.

5.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на автомобильных дорогах.

В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсивности движения на дорогах, учитывая увеличение правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, нарушения скоростного режима движения, происшествий по вине пешеходов, пренебрежения к требованиям Правил дорожного движения, необходимо обеспечить реализацию Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Согласно указанному Закону основной задачей муниципальной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), снижения тяжести их последствий.

Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки и реализации мероприятий, направленных на снижение уровня смертности и травматизма населения от ДТП, и обеспечения роста безопасности и благополучия граждан Северо-Енисейского района.

В 2023 году на автомобильных дорогах Северо-Енисейского района зарегистрировано 94 ДТП, погиб 1 человек. По сравнению с 2022 годом число ДТП увеличилось на 2 единицы, число погибших не изменилось.

Среди факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, особое значение имеет скорость движения транспортных средств. Согласно статистическим данным, самые тяжелые ДТП происходят в основном из-за нарушения скоростного режима за пределами населенных пунктов района или в ситуациях, когда превышение скорости оказалось дополнительным отягчающим фактором.

Более 50 процентов всех ДТП в Северо-Енисейском районе происходит вне населенных пунктов.

Таким образом, реализация настоящей подпрограммы направлена на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут за счет сохранения жизни участников дорожного движения и предотвращения социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, что в свою очередь повысит качество жизни и будет содействовать районному развитию.

5.3. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

Настоящая подпрограмма разработана с целью повышения доступности транспортных услуг для населения, на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 14, 15, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Северо-Енисейского района от 21.05.2024 № 195-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Нормативные документы, определяющие долгосрочное социально-экономическое развитие страны и края закрепляют особую ответственность органов государственной власти и местного самоуправления в предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения. В населенных пунктах и между населенными пунктами в границах Северо-Енисейского района транспортное обслуживание населения имеет большое значение.

Ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:

убыточность транспортного обслуживания населения в Северо-Енисейском районе из-за низкого коэффициента наполняемости маршрутов и большой их протяженности;

удаленность мест работы жителей района от мест их проживания.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма.

С 2017 года введен в эксплуатацию конечный остановочный пункт межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский по адресу: 663282, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Шевченко, 2А (далее – Остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А).

На территории Северо-Енисейского района действуют 7 муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| Муниципальные маршруты регулярных перевозок городского сообщения |  |
| 1 | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. капитана Тибекина, 1Б) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Набережная, 1); Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Набережная, 1) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. капитана Тибекина, 1Б) |
| Муниципальные маршруты регулярных перевозок пригородного сообщения |  |
| 101 | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43); Начальный остановочный пункт п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43) – Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) |
| 102 | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Тея (ул. Октябрьская,6); Начальный остановочный пункт п. Тея (ул. Октябрьская,6) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) |
| Муниципальные маршруты регулярных перевозок междугородного сообщения |  |
| 201 | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Брянка (ул. Набережная, 25); Начальный остановочный пункт п. Брянка (ул. Набережная, 25) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) |
| 202 | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт Промышленный район; Начальный остановочный пункт Промышленный район - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) |
| 203 | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Вангаш (ул. Студенческая,9); Начальный остановочный пункт п. Вангаш (ул. Студенческая,9) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) |
| 204 | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Вельмо (ул. Центральная,38); Начальный остановочный пункт п. Вельмо (ул. Центральная,38) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) |

Пассажирские автобусные перевозки осуществляет организация на основе заключенного муниципального контракта по итогам конкурса, проведенного в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация подпрограммы позволит обеспечить население Северо-Енисейского района транспортным обслуживанием населения в населенных пунктах и между населенными пунктами в границах Северо-Енисейского района.

Экономический эффект от реализации подпрограммы обеспечит улучшение в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также приведет к развитию отраслей промышленности и жилищного строительства.

Риск в реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задачи подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

6. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении № 4 к программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы представлена в приложении № 5 к программе.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района»

(актуальная редакция с учетом

изменений, внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 20.12.2024 № 622-п,

от 28.01.2025 № 23-п, от 24.02.2025 № 69-п)

Перечень целевых показателей муниципальной программы Северо-Енисейского района, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшествую- щий реализации программы | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 107,2 | 202,66 | 202,66 | 197,53 | 199,77 | 203,83 | 203,83 | 203,83 | 108,2 | 108,36 |  | 108,36 | 108,36 |  | 110,05 | 110,05 | 110,05 | 110,05 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,89 | 4,15 | 20,12 | 27,31 | 11,12 | 6,37 | 1,61 | 3,33 | 5,81 | 11,12 |  | 0,07 | 5,26 |  | 8,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 2,70 | 2,05 | 9,93 | 13,83 | 5,57 | 3,13 | 0,79 | 1,63 | 5,37 | 10,26 |  | 0,06 | 4,85 |  | 7,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Площадь дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 587,8 |  | 0,0 | 1066,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Цель 2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | ед. | 272 | 296 | 187 | 216 | 194 | 150 | 92 | 76 | 71 | 92 |  | 94 | 100 |  | 95 | 90 | 85 | 80 |
| 2.2 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | Показатель не приводится по этическим причинам |  |  |  |
| 2.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) | % | 0,35 | 0,61 | 0,24 | 0,08 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0 | 0,08 |  | 0,08 |  | 0 | - | - | - | - |
| 2.4 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % | 9,5 | 16,6 | 7,11 | 2,37 | 7,11 | 4,74 | 2,37 | 7,11 | 0 | 2,37 |  | 2,37 |  | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Цель3. Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 179,5 | 142,2 | 120,5 | 113,9 | 90,2 | 83,6 | 102,5 | 50,3 | 48,4 | 95,7 | 134,5 |  | 187,1 |  | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
| 3.2 | Количество выполненных рейсов регулярных перевозок городского сообщения (в одном направлении) | ед. | 18196 | 16793 | 20307 | 20206 | 20016 | 19972 | 20107 | 18807 | 19779 | 28868 | 28817 |  | 29367 |  | 30004 | 30004 | 30004 | 30004 |
| 3.3 | Количество выполненных рейсов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении) | ед. | 6892 | 5944 | 6082 | 6052 | 6032 | 5823 | 6079 | 3177 | 4420 | 4656 | 5312 |  | 5290 |  | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

транспортной системы Северо-Енисейского

района»

(актуальная редакция с учетом

изменений, внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 20.12.2024 № 622-п,

от 28.01.2025 № 23-п, от 28.01.2025 № 25-п,

от 24.02.2025 № 69-п, от 24.03.2025 № 100-п,

от                      №     -п)

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 207 250 581,91 | 119 016 257,45 | 122 755 557,45 | 449 022 396,81 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС -Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 207 250 581,91 | 119 016 257,45 | 122 755 557,45 | 449 022 396,81 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 138 971 443,52 | 62 325 658,24 | 62 325 658,24 | 263 622 760,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 138 971 443,52 | 62 325 658,24 | 62 325 658,24 | 263 622 760,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 15 322 439,18 | 0,00 | 0,00 | 15 322 439,18 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 15 322 439,18 | 0,00 | 0,00 | 15 322 439,18 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 52 956 699,21 | 56 690 599,21 | 60 429 899,21 | 170 077 197,63 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 52 956 699,21 | 56 690 599,21 | 60 429 899,21 | 170 077 197,63 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие

транспортной системы Северо-Енисейского

района»

(актуальная редакция с учетом

изменений, внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 20.12.2024 № 622-п,

от 28.01.2025 № 23-п, от 28.01.2025 № 25-п,

от 24.02.2025 № 69-п, от 24.03.2025 № 100-п,

от                      №       -п)

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2025 | 2026 | 2027 | 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | всего | 207 250 581,91 | 119 016 257,45 | 122 755 557,45 | 449 022 396,81 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 207 250 581,91 | 119 016 257,45 | 122 755 557,45 | 449 022 396,81 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | всего | 138 971 443,52 | 62 325 658,24 | 62 325 658,24 | 263 622 760,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 138 971 443,52 | 62 325 658,24 | 62 325 658,24 | 263 622 760,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | всего | 15 322 439,18 | 0,00 | 0,00 | 15 322 439,18 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 15 322 439,18 | 0,00 | 0,00 | 15 322 439,18 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | всего | 52 956 699,21 | 56 690 599,21 | 60 429 899,21 | 170 077 197,63 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 52 956 699,21 | 56 690 599,21 | 60 429 899,21 | 170 077 197,63 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Северо-Енисейского района»

Подпрограмма 1

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Дороги Северо-Енисейского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму | Администрация Северо-Енисейского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района; МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. Задачи - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района; выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 263 622 760,00 рублей, из них по годам: 2025 год - 138 971 443,52 рублей; 2026 год - 62 325 658,24 рублей; 2027 год - 62 325 658,24 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 263 622 760,00 рублей, из них по годам: 2025 год - 138 971 443,52 рублей; 2026 год - 62 325 658,24 рублей; 2027 год - 62 325 658,24 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего - 0,00 рублей, из них по годам: 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.12.2024 № 622-п, от 28.01.2025 № 23-п, от 24.02.2025 № 69-п, от 24.03.2025 № 100-п, от № -п) |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Реализацию подпрограммы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района».

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района и средств краевого бюджета на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем заключения контрактов на выполнение работ, оказания услуг с исполнителем мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме «Дороги Северо-Енисейского

района»

(актуальная редакция с учетом

изменений, внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 20.12.2024 № 622-п,

от 24.02.2025 № 69-п)

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района; выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» | 108,36 | 110,05 | 110,05 | 110,05 |
|  |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  | 5,26 | 8,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % |  | 4,85 | 7,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Площадь дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту | кв. м |  | 1066,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Дороги Северо-

Енисейского района»

(актуальная редакция с учетом

изменений, внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 20.12.2024 № 622-п,

от 28.01.2025 № 23-п, от 24.02.2025 № 69-п,

от 24.03.2025 № 100-п, от                     №     -п)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2025-2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети гп Северо-Енисейский |  | Х | Х | Х | Х | 6 604 188,81 |  | 0,00 | 0,00 | 6 604 188,81 | По состоянию на 01.01.2028 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 0,360 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,745 км |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Кутузова, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 121009Д012 | 244 | 3 272 049,85 |  | 0,00 | 0,00 | 3 272 049,85 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,330 км |
| 1.2 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Зеленая, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 121009Д014 | 244 | 2 838 560,77 |  | 0,00 | 0,00 | 2 838 560,77 | восстановление профиля гравийных дорог 0,745 км |
| 1.3 | Восстановление асфальтового покрытия на участках проездов, ул. Ленина, ул. Коммунистическая, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 121009Д031 | 244 | 493 578,19 |  | 0,00 | 0,00 | 493 578,19 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,030 км |
| 2 | Мероприятие 2: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Тея |  | Х | Х | Х | Х | 33 211 326,86 |  | 0,00 | 0,00 | 33 211 326,86 | По состоянию на 01.01.2028 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 2,132 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,809 км |
| 2.1 | Ремонт остановочных павильонов, п. Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 121009Д009 | 244 | 344 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 344 120,00 | ремонт остановочных павильонов 1 ед. |
| 2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Северная, п. Тея |  | 441 | 0409 | 121009Д015 | 244 | 6 420 573,85 |  | 0,00 | 0,00 | 6 420 573,85 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,516 км |
| 2.3 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Молодежная, п. Тея |  | 441 | 0409 | 121009Д016 | 244 | 8 545 170,14 |  | 0,00 | 0,00 | 8 545 170,14 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,376 км |
| 2.4 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Нагорная, п. Тея |  | 441 | 0409 | 121009Д017 | 244 | 14 486 335,19 |  | 0,00 | 0,00 | 14 486 335,19 | устройство асфальтобетонного покрытия 1,240 км |
| 2.5 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Ключевая, ул. Нагорная, п. Тея |  | 441 | 0409 | 121009Д018 | 244 | 3 415 127,68 |  | 0,00 | 0,00 | 3 415 127,68 | восстановление профиля гравийных дорог 0,809 км |
| 3 | Мероприятие 3: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Новая Калами и п. Енашимо |  | Х | Х | Х | Х | 11 068 314,28 |  | 0,00 | 0,00 | 11 068 314,28 | По состоянию на 01.01.2028 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 0,777 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,589 км |
| 3.1 | Ремонт остановочных павильонов, п. Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 121009Д010 | 244 | 659 820,00 |  | 0,00 | 0,00 | 659 820,00 | ремонт остановочных павильонов 3 ед. |
| 3.2 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Советская, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 121009Д019 | 244 | 4 237 100,47 |  | 0,00 | 0,00 | 4 237 100,47 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,480 км |
| 3.3 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Микрорайон, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 121009Д020 | 244 | 2 220 140,38 |  | 0,00 | 0,00 | 2 220 140,38 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,297 км |
| 3.4 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Дражников, 24, ул. Юбилейная, 45, ул. Нагорная, ул. Юбилейная, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 121009Д021 | 244 | 1 915 284,80 |  | 0,00 | 0,00 | 1 915 284,80 | восстановление профиля гравийных дорог 0,554 км |
| 3.5 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Нагорная, 8- 9, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 121009Д022 | 244 | 120 999,22 |  | 0,00 | 0,00 | 120 999,22 | восстановление профиля гравийных дорог 0,035 км |
| 3.6 | Устройство водоотводной канавы, водопропускных трубок по ул. Юбилейная, 1, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 121009Д030 | 244 | 1 914 969,41 |  | 0,00 | 0,00 | 1 914 969,41 | проведение оплаты работ по устройству водоотводной канавы, 120 м, устройство водопропускных трубок, 9 м |
| 4 | Мероприятие 4: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вангаш и п. Новоерудинский |  | Х | Х | Х | Х | 17 898 110,01 |  | 0,00 | 0,00 | 17 898 110,01 | По состоянию на 01.01.2028 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 0,325 км; восстановление профиля гравийных дорог 1,138 км |
| 4.1 | Восстановление профиля гравийной дороги, проезда №3 (ул. Студенческая, 7А - ул. матроса Бикова, 2), п. Вангаш | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 121009Д023 | 244 | 1 300 618,13 |  | 0,00 | 0,00 | 1 300 618,13 | восстановление профиля гравийных дорог 0,170 км |
| 4.2 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Центральная, п. Вангаш |  | 441 | 0409 | 121009Д024 | 244 | 3 096 464,86 |  | 0,00 | 0,00 | 3 096 464,86 | восстановление профиля гравийных дорог 0,607 км |
| 4.3 | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная от дома №15 до дома №21 в п. Вангаш |  | 441 | 0409 | 121009Д025 | 244 | 5 292 198,40 |  | 0,00 | 0,00 | 5 292 198,40 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,163 км |
| 4.4 | Ремонт участка проезда №3 от ул. Студенческая дом №13 до ул. матроса Бикова дом №4, п. Вангаш |  | 441 | 0409 | 121009Д029 | 244 | 5 257 311,04 |  | 0,00 | 0,00 | 5 257 311,04 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,162 км |
| 4.5 | Восстановление профиля подъездной дороги к кладбищу, п. Вангаш |  | 441 | 0409 | 121009Д032 | 244 | 2 951 517,58 |  | 0,00 | 0,00 | 2 951 517,58 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,361 км |
| 5 | Мероприятие 5: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Брянка |  | Х | Х | Х | Х | 8 942 560,02 |  | 0,00 | 0,00 | 8 942 560,02 | По состоянию на 01.01.2028 восстановление профиля гравийных дорог 1,707 км |
| 5.1 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Лесная, п. Брянка | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 121009Д026 | 244 | 3 824 316,68 |  | 0,00 | 0,00 | 3 824 316,68 | восстановление профиля гравийных дорог 0,730 км |
| 5.2 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Школьная, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 121009Д027 | 244 | 4 505 313,56 |  | 0,00 | 0,00 | 4 505 313,56 | восстановление профиля гравийных дорог 0,860 км |
| 5.3 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Набережная, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 121009Д028 | 244 | 612 929,78 |  | 0,00 | 0,00 | 612 929,78 | восстановление профиля гравийных дорог 0,117 км |
| 6 | Мероприятие 6: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вельмо |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Мероприятие 7: Выполнение кадастровых работ по постановке на учет автомобильных дорог и проездов |  | Х | Х | Х | Х | 270 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | По состоянию на 01.01.2028 постановка на учет автомобильных дорог и проездов |
| 7.1 | Выполнение кадастровых работ по постановке на учет автомобильных дорог и проездов | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 121009Д011 | 244 | 270 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | Постановка на учет автомобильных дорог и проездов |
|  | Задача 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Х | Х | Х | Х | 60 976 943,54 | 62 325 658,24 |  | 62 325 658,24 | 185 628 260,02 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 121009Д001 | 244 | 49 266 512,26 | 49 266 512,26 |  | 49 266 512,26 | 147 799 536,78 | содержание автомобильных дорог, 55,773 км |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Тея |  | 441 | 0409 | 121009Д002 | 244 | 5 629 340,80 | 5 629 340,80 |  | 5 629 340,80 | 16 888 022,40 | содержание автомобильных дорог, 19,500 км |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 121009Д003 | 244 | 1 903 383,54 | 3 193 316,44 |  | 3 193 316,44 | 8 290 016,42 | содержание автомобильных дорог, 8,145 км |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Енашимо |  | 441 | 0409 | 121009Д004 | 244 | 178 095,69 | 178 095,69 |  | 178 095,69 | 534 287,07 | содержание автомобильных дорог, 1,250 км |
| 1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Вангаш |  | 441 | 0409 | 121009Д005 | 244 | 704 654,64 | 704 654,64 |  | 704 654,64 | 2 113 963,92 | содержание автомобильных дорог, 6,062 км |
| 1.6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Новоерудинский |  | 441 | 0409 | 121009Д006 | 244 | 522 836,63 | 522 836,63 |  | 522 836,63 | 1 568 509,89 | содержание автомобильных дорог, 1,250 км |
| 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 121009Д007 | 244 | 2 102 609,15 | 2 161 390,95 |  | 2 161 390,95 | 6 425 391,05 | содержание автомобильных дорог, 7,925 км |
| 1.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Вельмо |  | 441 | 0409 | 121009Д008 | 244 | 669 510,83 | 669 510,83 |  | 669 510,83 | 2 008 532,49 | содержание автомобильных дорог, 4,614 км |
| 2 | Мероприятие 2: Приобретение техники, запасных частей, оборудования и материалов для осуществления дорожной деятельности |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Приобретение техники |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Приобретение запасных частей, оборудования и материалов |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  | 138 971 443,52 | 62 325 658,24 |  | 62 325 658,24 | 263 622 760,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

транспортной системы Северо-

Енисейского района»

Подпрограмма 2

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму | Администрация Северо-Енисейского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района; МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель - повышение комплексной безопасности дорожного движения. Задача - снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования - 15 322 439,18 рублей, из них по годам: 2025 год - 15 322 439,18 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего - 15 322 439,18 рублей, из них по годам: 2025 год - 15 322 439,18 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего - 0,00 рублей, из них по годам: 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 28.01.2025 № 23-п, от 28.01.2025 № 25-п, от 24.02.2025 № 69-п) |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Реализацию подпрограммы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района».

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района и средств краевого бюджета на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:

путем заключения контрактов на выполнение работ, оказания услуг с исполнителем мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного

движения в Северо-Енисейском районе»

(актуальная редакция с учетом

изменений, внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 28.01.2025 № 23-п)

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: повышение комплексной безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | ед. | ОМВД России по Северо-Енисейскому району | 100 | 95 | 90 | 85 |
| 2 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  | 0 | Показатель не приводится по этическим причинам |  |  |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) | % | расчетный | 0 | - | - | - |
| 4 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % |  | 0 | - | - | - |

Приложение № 2

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного

движения в Северо-Енисейском районе»

(актуальная редакция с учетом

изменений, внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 28.01.2025 № 23-п,

от 28.01.2025 № 25-п, от 24.02.2025 № 69-п)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2025-2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Повышение комплексной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Приобретение и установка дорожных знаков, замена барьерных ограждений, устройство искусственных дорожных неровностей, устройство пешеходных переходов |  | Х | Х | Х | Х | 12 322 439,18 | 0,00 | 0,00 | 12 322 439,18 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 123009Д402 | 244 | 1 250 621,28 | 0,00 | 0,00 | 1 250 621,28 | Проведение оплаты работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе |
| 1.2 | Расходы на приобретение, доставку и установку трапециевидных искусственных дорожных неровностей (возвышенные пешеходные переходы), дорожных ограждений, светильников вблизи образовательных учреждений в населенных пунктах района |  | 441 | 0409 | 123009Д403 | 244 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | Установлены трапециевидные искусственные дорожные неровности (возвышенные пешеходные переходы), дорожные ограждения, светильники вблизи образовательных учреждений в населенных пунктах района |
| 1.3 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 123009Д404 | 244 | 1 227 404,32 | 0,00 | 0,00 | 1 227 404,32 | Нанесение дорожной разметки - 36,34 км |
| 1.4 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 123009Д405 | 244 | 75 766,21 | 0,00 | 0,00 | 75 766,21 | Нанесение дорожной разметки - 2,34 км |
| 1.5 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, п. Тея |  | 441 | 0409 | 123009Д406 | 244 | 58 750,04 | 0,00 | 0,00 | 58 750,04 | Нанесение дорожной разметки - 2,12 км |
| 1.6 | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, п. Тея |  | 441 | 0409 | 123009Д407 | 244 | 5 209 897,33 | 0,00 | 0,00 | 5 209 897,33 | Устройство тротуара - 426 м. |
| 1.7 | Измерение средней освещенности пешеходных переходов в населенных пунктах района |  | 441 | 0409 | 123009Д408 | 244 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | Проведение измерений средней освещенности пешеходных переходов в населенных пунктах района |
| 2 | Мероприятие 2: Разработка проекта организации дорожного движения на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 123009Д401 | 244 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | Разработка проекта организации дорожного движения – 1 ед. |
|  | Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  | 15 322 439,18 | 0,00 | 0,00 | 15 322 439,18 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

транспортной системы Северо-

Енисейского района»

Подпрограмма 3

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму | Администрация Северо-Енисейского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель - обеспечение потребности населения в перевозках; Задача - обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования - 170 077 197,63 рублей, из них по годам: 2025 год - 52 956 699,21 рублей; 2026 год - 56 690 599,21 рублей; 2027 год - 60 429 899,21 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего - 170 077 197,63 рублей, из них по годам: 2025 год - 52 956 699,21 рублей; 2026 год - 56 690 599,21 рублей; 2027 год - 60 429 899,21 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего - 0,00 рублей, из них по годам: 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению №2 к подпрограмме.

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию настоящей подпрограммы, является администрация Северо-Енисейского района.

Реализацию подпрограммы осуществляет перевозчик, оказывающий населению района транспортные услуги на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования (далее - пассажирские перевозки).

Администрация Северо-Енисейского района (отдел экономического анализа и прогнозирования), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах: предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования, согласно приложению № 3 к подпрограмме; предоставление субсидии на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта, согласно приложению № 5 к подпрограмме.

Закупки товаров, работ, услуг перевозчиком осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляет Администрация Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие транспортного

комплекса Северо-Енисейского района»

(актуальная редакция с учетом

изменений, внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 20.12.2024 № 622-п,

от 28.01.2025 № 23-п)

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: обеспечение потребности населения в перевозках. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | Расчетный | 187,1 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
| 2 | Количество выполненных рейсов регулярных перевозок городского сообщения (в одном направлении) | ед. | Расчетный | 29367 | 30004 | 30004 | 30004 |
| 3 | Количество выполненных рейсов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении) | ед. | Расчетный | 5290 | 5504 | 5504 | 5504 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие транспортного

комплекса Северо-Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2025-2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение потребности населения в перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Финансовая поддержка организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. |  | Х | Х | Х | Х | 52 956 699,21 | 56 690 599,21 | 60 429 899,21 | 170 077 197,63 | Выполнение не менее 35508 рейсов муниципальных маршрутов регулярных перевозок в ежегодно. |
| 1.1 | Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения в границах района |  | 441 | 0408 | 1220080531 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| 1.2 | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта |  | 441 | 0408 | 1220083530 | 811 | 2 498 199,21 | 2 498 199,21 | 2 498 199,21 | 7 494 597,63 |  |
| 1.3 | Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования |  | 441 | 0408 | 1220083531 | 811 | 50 458 400,00 | 54 192 300,00 | 57 931 600,00 | 162 582 300,00 |  |
|  | Итого по Подпрограмме: |  |  |  |  |  | 52 956 699,21 | 56 690 599,21 | 60 429 899,21 | 170 077 197,63 |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Развитие транспортного

комплекса Северо-Енисейского района»

(актуальная редакция с учетом изменений,

внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 28.01.2025 № 25-п)

Порядок предоставления и возврата субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования (далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления и возврата субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования (далее - субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14, пунктом 6 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 24.10.2024 №886-48 «О субсидиях юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых из бюджета Северо-Енисейского района на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 2025 - 2027 годах» и определяет требования к предоставлению субсидии из бюджета Северо-Енисейского района, которые установлены в соответствии с общими требованиями, определенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий», распоряжением администрации Северо-Енисейского района  от 25.12.2024 № 3570-р «О Порядке проведения мониторинга достижения результатов предоставления из бюджета Северо-Енисейского района субсидий, признании утратившим силу распоряжения администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления из бюджета Северо-Енисейского района субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Субсидия предоставляется на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) между администрацией Северо-Енисейского района и перевозчиком.

1.3. Размер субсидии рассчитывается по формуле:

РС = (L1 * N1) + … + (Ln * Nn);

N=(R-D)/S

где:

РС – размер субсидии, руб.;

L – пробег с пассажирами на маршруте, км.;

N – норматив субсидирования 1 км. пробега транспортного средства с пассажирами, руб.;

R – расходы при выполнении перевозок по маршруту, руб.;

D – доходы при выполнении перевозок по маршруту, руб.;

S – протяженность маршрута, км.

1,n – порядковый номер автобусного маршрута.

1.4. Целью предоставления субсидии является осуществление администрацией Северо-Енисейского района полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Результатом предоставления субсидии являются:

количество перевезенных пассажиров, (тыс. чел.);

количество выполненных рейсов  регулярных перевозок городского сообщения (в одном направлении), (ед.);

количество выполненных рейсов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении), (ед.).

1.5. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств бюджета Северо-Енисейского района (далее - ГРБС) (как получателем средств бюджета Северо-Енисейского района) администрацией Северо-Енисейского района (далее – администрацией района) в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации района.

1.6. Субсидия предоставляется при условии:

1) заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах Северо-Енисейского района (далее – муниципальный контракт), заключенного в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ между администрацией района и перевозчиком;

2) предоставления в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных ГРБС (как получателю бюджетных средств) на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год;

3) наличия заявки на получение субсидии.

1.7. Проект муниципального контракта готовится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.08.2022 № 1445 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, подлежащих применению заказчиками при осуществлении закупок указанных работ для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

1.8. Для целей настоящего Порядка используемые термины означают следующее:

Заявитель на получение субсидии - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, основными видами (предметами) деятельности которого является предоставление транспортных услуг, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, подавший заявление на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

Претендент на получение субсидии - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, отвечающий требованиям, предъявляемым к заявителю на получение субсидии и который соответствует установленным требованиям получения субсидии.

Получатель субсидии - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, подписавший с ГРБС соглашение (договор) о предоставлении субсидии и на счет которого главным распорядителем средств бюджета Северо-Енисейского района перечислены средства субсидии.

2. Порядок предоставления и возврата субсидии

2.1. Для получения субсидии претендент на получение субсидии подает в администрацию района заявку на получение субсидии (далее - заявка).

Заявка подается один раз в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Претендент на получение субсидии должен соответствовать установленным настоящим Порядком требованиям получения субсидии.

В случае соответствия претендента на получение субсидии требованиям и условиям, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, администрацией района принимается решение о предоставлении ему субсидии.

Проект соглашения (договора) о предоставлении субсидии готовится по форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации Северо-Енисейского района от 21.11.2024 № 187-ОД «Об утверждении типовой формы соглашения (договора), о предоставлении из бюджета Северо-Енисейского района субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам».

Претендент на получение субсидии, отказавшийся от подписания соглашения (договора) о предоставлении субсидии, рассматривается как отказавшийся от получения субсидии.

2.2. Перечисление средств субсидии осуществляется администрацией Северо-Енисейского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем получения согласованных отчетов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка.

2.3. Для подтверждения фактического размера недополученных доходов, подлежащих возмещению, получатель субсидии до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района (далее - ОЭАиП) следующие документы:

1) заявку на получение субсидии за счет средств бюджета Северо-Енисейского района;

2) счет-фактуру и (или) счет на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению района транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах района, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования, в двух экземплярах;

3) акт выполненных работ (услуг), в двух экземплярах;

4) отчет о фактически выполненном объеме перевозок пассажиров, в рамках осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах Северо-Енисейского района (далее – отчет о фактически выполненном объеме перевозок пассажиров), согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в трех экземплярах;

5) отчет о достижении результатов предоставления субсидии, согласно приложению к соглашению (договору) о предоставлении субсидии;

6) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, согласно приложению к соглашению (договору) о предоставлении субсидии (предоставляется ежеквартально).

Планово-фактический отчет за декабрь текущего финансового года предоставляется до 10 декабря текущего финансового года, в пределах лимитов бюджетных обязательств. Уточненный отчет предоставляется до 25 января года следующего за отчетным.

Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных в соответствии с настоящим пунктом документов возлагается на получателя субсидии.

Копии документов, представляемых в администрацию района, заверяются в установленном порядке.

В случае установления администрацией района или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) переплаты субсидии получателю субсидии, администрация района направляет получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет района в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

2.4. ОЭАиП в течение 4 рабочих дней проводит документальную проверку предоставленных получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

После проверки ОЭАиП документы для согласования представляются заместителю главы района по экономике, анализу и прогнозированию.

После согласования заместителем главы района по экономике, анализу и прогнозированию ОЭАиП передает документы в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района.

Факт документальной проверки отчета о фактически выполненном объеме перевозок пассажиров подтверждается подписью заместителя главы района по экономике, анализу и прогнозированию с указанием даты проверки.

В случае, если замечаний по отчетности нет, отчет направляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района.

В случае выявления замечаний, либо не полного пакета  по предоставлению отчетности, документы возвращаются получателю субсидии на доработку с сопроводительным письмом. Получатель субсидии обязан предоставить доработанные документы с исправлением замечаний в течение 5 рабочих дней с даты регистрации письма в системе СЭД.

В случае, если срок предоставления отчета выпадает на выходной (праздничный) день, отчет предоставляется в ближайший рабочий день, предшествующий сроку предоставления.

Датой предоставления отчета является дата регистрации в системе СЭД администрации района.

2.5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района (как получатель средств бюджета Северо-Енисейского района) не позднее 5 рабочих дней со дня получения отчетной документации, указанных в подпункте 2.3. пункта 2 настоящего Порядка предоставляет в Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района копии документов в соответствии с подпунктами 4),5),6) подпункта 2.3. пункта 2 настоящего Порядка, согласованные заместителем главы района по экономике, анализу и прогнозированию, начальником ОЭАиП.

2.6. Средства субсидии, полученные из бюджета Северо-Енисейского района, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

2.7. Получатель субсидии обязан вести учет полученной им субсидии, а также учет ее использования в соответствии с законодательством Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета.

Получатель субсидии ежеквартально предоставляет в ОЭАиП до 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом отчет о доходах и расходах на маршруте отдельно по каждому маршруту, согласно приложению № 3 к настоящему порядку. Отчет за четвертый квартал предоставляется до 25 апреля года, следующего за отчетным кварталом. ОЭАиП представляет копии ежеквартальных отчетов в Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района.

2.8. ГРБС имеет право прекратить предоставление субсидии получателю субсидии в следующих случаях:

1) непредставления получателем субсидии своевременно документов, предусмотренных в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии;

2) банкротства, реорганизации, ликвидации получателя субсидии;

3) наличия обнаруженных ГРБС, органами муниципального финансового контроля, иными уполномоченными органами по итогам проведения соответствующих проверок факта (-ов) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, нецелевом использовании субсидии;

4) неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом;

5) расторжения муниципального контракта.

2.9. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

2.9.1. ГРБС имеет право осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

2.9.1.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:

2.9.1.1.2. отчета о фактически выполненном объеме перевозок пассажиров, в рамках осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах Северо-Енисейского района;

(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 24.02.2025 № 69-п)

2.9.1.1.3. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек);

2.9.1.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии;

2.9.2. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте нарушения Получателем порядка и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии, в том числе недостижения значений результатов предоставления субсидии, характеристик результата, показателей, направлять Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

2.9.3. в случае недостижения в установленные настоящим Соглашением сроки значений результатов предоставления субсидии, характеристик результата, показателей, направлять Получателю требование об уплате пени в размере одной трехсотшестидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начала начисления пени, от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки (с первого дня, следующего за плановой датой достижения результатов предоставления субсидии, характеристик результата, показателей, установленных Порядком предоставления субсидии, до дня возврата субсидии (части субсидии) в бюджет в сроки, определенные в указанном требовании.

2.10. Субсидия подлежит возврату в бюджет Северо-Енисейского района в случае:

1) отказа получателя субсидии в представлении соответствующих документов при осуществлении проверок ГРБС, органами муниципального финансового контроля, иными уполномоченными органами соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также в случае недостижения значений результатов предоставления субсидии;

2) наличия обнаруженных ГРБС, органами муниципального финансового контроля, иными уполномоченными органом по итогам проведения соответствующих проверок факта (-ов) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, нецелевом использовании субсидии;

3) неиспользования субсидии в текущем финансовом году на цели, установленные муниципальным контрактом и настоящим Порядком.

2.11. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов, установленных при предоставлении субсидии, администрация района принимает решение о возврате  средств субсидии в бюджет Северо-Енисейского района.

2.12. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявлении остатков субсидии, не использованных в соответствующем финансовом году (расчетном периоде), в том числе недостоверности и (или) искажения сведений, послуживших основанием для выдачи субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Северо-Енисейского района в соответствии с настоящим Порядком.

2.13. Решение о прекращении выплаты субсидии и (или) о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района оформляется распоряжением администрации района.

Указанное распоряжение администрации района в течение 5 рабочих дней подлежит направлению получателю субсидии посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.14. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения распоряжения о прекращении выплаты субсидии и (или) о возврате субсидии обязан произвести возврат ранее полученных средств субсидии, в полном объеме на лицевой счет ГРБС.

2.15. ГРБС в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации района (как получатель средств бюджета Северо-Енисейского района) возвращает указанные средства в бюджет Северо-Енисейского района в течение 3 рабочих дней со дня зачисления средств субсидии на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств Северо-Енисейского района.

2.16. В случае не поступления средств субсидии от получателя субсидии на лицевой счет ГРБС или отказа получателя субсидии от добровольного возврата денежных средств субсидии, главный распорядитель средств бюджета Северо-Енисейского района в лице экспертно-правового отдела администрации района в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного в распоряжении администрации района о прекращении выплаты субсидии и (или) о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района, направляет иск о взыскании средств субсидии с получателя субсидии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.17. Ответственность за нецелевое, неэффективное использование полученной субсидии, а также достоверность представленных сведений об использовании субсидии возлагается на получателя субсидии.

2.18. Контроль за предоставлением субсидии получателю субсидии возлагается на отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района, а в части использования средств субсидии - на ОЭАиП (в пределах их полномочий).

2.19. Соблюдение настоящего порядка, в том числе установленных условий, цели и порядка предоставления субсидии получателями субсидии подлежит обязательной проверке ГРБС, предоставляющим субсидию, органами муниципального финансового контроля, иными органами в пределах полномочий указанных органов.

Приложение № 1

к Порядку предоставления и возврата

субсидии на возмещение недополученных

доходов, возникающих у перевозчиков при

прохождении муниципальных маршрутов

регулярных перевозок пассажиров по

регулируемым тарифам автомобильным

транспортом общего пользования

ЗАЯВКА

на получение субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования в 20__ году

В соответствии с пунктом ___ муниципального контракта от «__»________ 20__ года на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах Северо-Енисейского района, прошу предоставить ____________ в 20___ году из бюджета Северо-Енисейского

(наименование организации заявителя)

района субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования, в размере ___________ (____________________) рублей

(сумма цифрами)		(сумма прописью)

____ копеек, на условиях, установленных Порядком предоставления и возврата субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования, утвержденным постановлением администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района».

Руководитель заявителя		___________ _________________________

- (подпись)			 (расшифровка подписи)

- М.П.

Главный бухгалтер заявителя ___________ _________________________

- (подпись)			 (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2

к Порядку предоставления и возврата

субсидии на возмещение недополученных

доходов, возникающих у перевозчиков при

прохождении муниципальных маршрутов

регулярных перевозок пассажиров по

регулируемым тарифам автомобильным

транспортом общего пользования

ОТЧЕТ (Уточненный отчет****) №___ от _______________

(дата)

о фактически выполненном объеме перевозок пассажиров, в рамках осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах Северо-Енисейского района

_______________________________________ за ________ 20__ г.

(наименование перевозчика)		                              (месяц)

| № маршрута | Наименование маршрута (с учетом промежуточных остановочных пунктов) | Количество рейсов с пассажирами (факт) |  | Количество невыполнен ных рейсов с пассажирами (факт) |  | Пробег с пассажирами на маршруте (км) |  | Количество перевезенных пассажиров (чел.) |  | Количество перевезенных пассажиров по ЕСПБ и СК* (чел.) |  | Норматив субсидирования 1 км. пробега транспортного средства с пассажирами (руб.) | Размер субсидии (руб.) |  | Перечислено из краевого бюджета за проезд по ЕСПБ и СК* (руб.) | Выручка от реализации услуг (руб.) |  | Перечислено из бюджета Северо-Енисейского района (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный месяц | всего с начала года | ед. | причина | за отчетный месяц | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года |  | за отчетный месяц | всего с начала года | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года | всего с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 1. (наименование маршрута) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. (часть маршрута от начального до очередного промежуточного пункта в прямом и обратном направлениях)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. (багаж)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * - ЕСПБ (единый социальный проездной билет), СК (социальная карта);

** - графы для заполнения 9, 10, 11, 12, 17, 18;

*** - графы для заполнения 17, 18.

**** - при предоставлении отчета за декабрь  в январе очередного финансового года

Руководитель перевозчика						_______________________

(подпись)		 (Ф.И.О)

Главный бухгалтер перевозчика					______________________

(подпись)		 (Ф.И.О)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы района по экономике,

анализу и прогнозированию					_______________________

(подпись)		 (Ф.И.О)

Приложение № 3

к Порядку предоставления и возврата

субсидии на возмещение недополученных

доходов, возникающих у перевозчиков при

прохождении муниципальных маршрутов

регулярных перевозок пассажиров по

регулируемым тарифам автомобильным

транспортом общего пользования

Отчет

о доходах и расходах на маршруте

_______________________________________ за ________ 20__ г.

(номер и наименование маршрута)		 (квартал)

Наименование перевозчика ______________________________________

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество выполненных рейсов по маршруту | рейс |  |  |  |  |  |
| 2 | Пробег по маршруту | тыс. км |  |  |  |  |  |
| 3 | Перевезено пассажиров | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество реализованных билетов за наличный расчет | тыс. шт. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество транзакций по социальной карте | тыс. ед. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество транзакций по транспортной карте | тыс. ед. |  |  |  |  |  |
| 4 | Доходы по маршруту всего, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выручка от реализации билетов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Выручка по социальной карте | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Выручка по транспортной карте | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы по маршруту всего, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Заработная плата водителей и кондукторов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Отчисления во внебюджетные фонды от заработной платы водителей и кондукторов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Расходы на топливо | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Расходы на смазочные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Расходы на шины | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Расходы на запасные части и ремонт подвижного состава | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Амортизация подвижного состава (арендная плата, лизинговые платежи за подвижной состав) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Прочие расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Финансовый результат от перевозок по маршруту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Среднесписочная численность водителей | чел. |  |  |  |  |  |
| 8 | Среднесписочная численность кондукторов | чел. |  |  |  |  |  |
| 9 | Средняя заработная плата водителей | руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Средняя заработная плата кондукторов | руб. |  |  |  |  |  |
| 11 | Стоимость топлива | руб./литр |  |  |  |  |  |

Руководитель перевозчика	_______________		_______________

(подпись)				 (Ф.И.О)

Приложение № 4

к подпрограмме «Развитие транспортного

комплекса Северо-Енисейского района»

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования

Таблица 1

| Показатели | Муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные маршруты регулярных перевозок городского сообщения | Муниципальные маршруты регулярных перевозок пригородного сообщения |  | Муниципальные маршруты регулярных перевозок междугородного сообщения |  |  |  |  |
|  | № 1 | № 102 | № 101 | № 202 | № 201 | № 203 | № 204 |  |
|  | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. капитана Тибекина, 1Б) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Набережная, 1); Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Набережная, 1) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. капитана Тибекина, 1Б) | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Тея (ул. Октябрьская,6); Начальный остановочный пункт п. Тея (ул. Октябрьская,6) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43); Начальный остановочный пункт п. Новая Калами (ул. Юбилейная ,43) – Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт Промышленный район; Начальный остановочный пункт Промышленный район - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Брянка (ул. Набережная, 25); Начальный остановочный пункт п. Брянка (ул. Набережная, 25) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Вангаш (ул. Студенческая,9); Начальный остановочный пункт п. Вангаш (ул. Студенческая,9) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) | Начальный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) - Конечный остановочный пункт п. Вельмо (ул. Центральная,38); Начальный остановочный пункт п. Вельмо (ул. Центральная,38) - Конечный остановочный пункт гп Северо-Енисейский (ул. Шевченко, 2А) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Программа перевозок на 2025-2027 годы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Пробег с пассажирами, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 187 520,00 | 74 020,00 | 61 700,00 | 49 280,00 | 56 520,00 | 52 530,00 | 46 460,00 | 528 030,00 |
| 2026 год | 187 520,00 | 74 020,00 | 61 700,00 | 49 280,00 | 56 520,00 | 52 530,00 | 46 460,00 | 528 030,00 |
| 2027 год | 187 520,00 | 74 020,00 | 61 700,00 | 49 280,00 | 56 520,00 | 52 530,00 | 46 460,00 | 528 030,00 |
| 1.2. Количество рейсов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 30 004 | 2 056 | 1 714 | 624 | 314 | 392 | 404 | 35 508 |
| 2026 год | 30 004 | 2 056 | 1 714 | 624 | 314 | 392 | 404 | 35 508 |
| 2027 год | 30 004 | 2 056 | 1 714 | 624 | 314 | 392 | 404 | 35 508 |
| 2. Доходы от перевозки пассажиров, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 5 622 700,00 | 928 000,00 | 709 700,00 | 580 300,00 | 1 633 400,00 | 1 204 000,00 | 587 800,00 | 11 265 900,00 |
| 2026 год | 6 038 800,00 | 996 700,00 | 762 100,00 | 623 300,00 | 1 754 300,00 | 1 293 100,00 | 631 300,00 | 12 099 600,00 |
| 2027 год | 6 455 400,00 | 1 065 500,00 | 814 700,00 | 666 300,00 | 1 875 400,00 | 1 382 300,00 | 674 800,00 | 12 934 400,00 |
| 3. Затраты на выполнение программы пассажирских перевозок, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 25 094 300,00 | 6 832 500,00 | 5 850 700,00 | 4 695 500,00 | 8 998 700,00 | 5 680 100,00 | 4 572 500,00 | 61 724 300,00 |
| 2026 год | 26 951 300,00 | 7 338 100,00 | 6 283 600,00 | 5 043 000,00 | 9 664 600,00 | 6 100 400,00 | 4 910 900,00 | 66 291 900,00 |
| 2027 год | 28 810 900,00 | 7 844 400,00 | 6 717 200,00 | 5 391 000,00 | 10 331 500,00 | 6 521 300,00 | 5 249 700,00 | 70 866 000,00 |
| 4. Норматив субсидирования на 1 км, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 103,84 | 79,77 | 83,32 | 83,51 | 130,31 | 85,21 | 85,77 | х |
| 2026 год | 111,52 | 85,67 | 89,49 | 89,69 | 139,96 | 91,52 | 92,11 | х |
| 2027 год | 119,22 | 91,58 | 95,66 | 95,87 | 149,61 | 97,83 | 98,47 | х |
| 5. Размер субсидии, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 19 471 600,00 | 5 904 500,00 | 5 141 000,00 | 4 115 200,00 | 7 365 300,00 | 4 476 100,00 | 3 984 700,00 | 50 458 400,00 |
| 2026 год | 20 912 500,00 | 6 341 400,00 | 5 521 500,00 | 4 419 700,00 | 7 910 300,00 | 4 807 300,00 | 4 279 600,00 | 54 192 300,00 |
| 2027 год | 22 355 500,00 | 6 778 900,00 | 5 902 500,00 | 4 724 700,00 | 8 456 100,00 | 5 139 000,00 | 4 574 900,00 | 57 931 600,00 |

Приложение № 5

к подпрограмме «Развитие транспортного

комплекса Северо-Енисейского района»

(актуальная редакция с учетом изменений,

внесенных постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 28.01.2025 № 25-п)

Порядок предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта

(далее - Порядок)

Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из бюджета Северо-Енисейского района субсидии на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта (далее - субсидия).

1. Общие положения о предоставлении субсидии.

1.1. Понятия, используемые для целей правового акта:

Заявитель на получение субсидии – юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, основными видами (предметами) деятельности которых являются осуществление владения, пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности на праве собственности или хозяйственного ведения (ином вещном праве), подавший заявление на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

Претендент на получение субсидии - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, отвечающий требованиям, предъявляемым к заявителю на получение субсидии, и который соответствует установленным требованиям получения субсидии.

Отбор - рассмотрение Комиссией по отбору заявок претендентов на получение субсидии на соответствие установленным требованиям, ведение и подписание протокола рассмотрения заявок Комиссией по отбору.

Участник отбора - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо – производитель товаров, работ, услуг, отвечающий требованиям, предъявляемым к претенденту на получение субсидии, и документы которого находятся на рассмотрении в Комиссии по отбору;

Победитель отбора - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, подавший заявление на получение субсидии, соответствующий установленным требованиям получения субсидии и признанный победителем отбора по результатам рассмотрения Комиссией по отбору заявок участников отбора.

Получатель субсидии - победитель отбора, подписавший с главным распорядителем средств бюджета Северо-Енисейского района (далее - ГРБС) соглашение (договор) о предоставлении субсидии и на счет которого главным распорядителем средств бюджета Северо-Енисейского района перечислены средства субсидии.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14, пунктом 3 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 24.10.2024 №886-48 «О субсидиях юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых из бюджета Северо-Енисейского района на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 2025 - 2027 годах» и определяет требования к предоставлению субсидии из бюджета Северо-Енисейского района, которые установлены в соответствии с общими требованиями, определенными Постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий», распоряжением администрации Северо-Енисейского района  от 25.12.2024 № 3570-р «О Порядке проведения мониторинга достижения результатов предоставления из бюджета Северо-Енисейского района субсидий, признании утратившим силу распоряжения администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления из бюджета Северо-Енисейского района субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

1.3. Размер субсидии рассчитывается по формуле:

РС = (R1 + R2…+ Rn) - (D1 + D2…+ Dn),

где:

РС – размер субсидии, руб.;

R – расход, руб.;

D – доход, руб.;

1,2,n – статьи расходов (доходов).

1.4. Целью предоставления субсидии является осуществление полномочий собственника муниципального имущества по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом (конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский), находящимся в муниципальной собственности на праве собственности или хозяйственного ведения (ином вещном праве).

Результатом предоставления субсидии является количество дней функционирования конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта.

Способ предоставления субсидии – проведение отбора виде запроса предложений (далее – отбор).

2. Предоставление субсидии осуществляется ГРБС  (как получателем средств бюджета Северо-Енисейского района) администрацией Северо-Енисейского района (далее – администрация района) в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности

2.1. Способ предоставления субсидии - возмещение фактически понесенных затрат по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта.

2.2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидий, отбираемых исходя из указанных критериев:

2.2.1. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, или иную дату, определенную правовым актом:

а) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);

участник отбора должен не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

участник отбора должен не находится в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

участники отбора не должны получать средства из бюджета Северо-Енисейского района (местного бюджета) на основании иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

участник отбора не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

у участника отбора на едином налоговом счете отсутствует или не превышает размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации, задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет субъекта Российской Федерации Северо-Енисейского района, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, иных субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением случаев, установленных соответственно высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации) администрацией Северо-Енисейского района;

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

иные требования, не указанные в настоящем подпункте, определенные правовым актом.

2.2.2. Иные требования к участникам отбора, включающие:

наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;

наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;

наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии;

Проведение ГРБС проверки на соответствие требований, указанных в пункте 2 осуществляется при предоставлении заявителем документов на отбор в сроки указанные в извещении о проведении отбора.

Для подтверждения заявителем соответствия требованиям, указанным в пункте 2 на получение субсидии, заявитель при подаче заявки прилагает документы (письма, справки и другие документы) подтверждающие его соответствия указанным требованиям.

2.3. Основания для отказа заявителю на получение субсидии:

1) несоответствие представленных заявителем документов, требований установленных в пункте 2 на получение субсидии, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной заявителем информации.

2.4 Способ проведения отбора

2.4.1. Администрация Северо-Енисейского района предоставляет субсидию после проведения отбора в виде запроса предложений. Отбор проводится на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе (далее – Информация);

2.4.2. Информация о проведении отбора юридических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, размещается в газете «Северо-Енисейский вестник» и на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://severoenisejskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru) с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом);

целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 настоящего документа;

требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего, в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора;

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;

даты размещения результатов отбора на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://severoenisejskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru), которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

3. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии.

3.1. Для осуществления процедуры отбора администрация Северо-Енисейского района создает Комиссию по отбору заявок претендентов (далее - Комиссия по отбору) путем издания распоряжения администрации района.

Комиссия по отбору осуществляет рассмотрение документов претендентов на получение субсидии.

3.2. Для участия в отборе заявитель на получение субсидии подает в Комиссию по отбору заявку на участие в отборе (далее - заявка).

Заявка подается в письменной форме с обязательным указанием наименования субсидии.

К заявке прилагаются:

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на получение субсидии (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на получение субсидии без доверенности);

в случае, если от имени претендента на получение субсидии действует иное лицо - доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенную печатью претендента на получение субсидии и подписанную руководителем претендента на получение субсидии или уполномоченным лицом, либо заверенную надлежащим образом копию такой доверенности, для физических лиц – копию паспорта;

2) копии учредительных документов, заверенные надлежащим образом претендентом на получение субсидии (ИНН, ОГРН, копию устава при наличии);

3) претендент на получение субсидии вправе представить также:

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении отбора в газете «Северо-Енисейский вестник» и (или) на официальном сайте Северо-Енисейского района (https://severoenisejskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru), либо копию такой выписки, заверенную надлежащим образом;

подтверждающие документы:

а) копию нормативного правого акта, устанавливающего право собственности или хозяйственного ведения муниципальным имуществом (конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский);

б) выписку из штатного расписания подразделения юридического лица, осуществляющего содержание конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский;

в) расчет затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района в части содержания конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский.

Документы, прилагаемые к заявке предоставляются секретарю Комиссии по отбору либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату, другой - копия документа, либо в виде заверенных надлежащим образом копий документов.

Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны иметь повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

При приеме документов секретарь Комиссии по отбору осуществляет проверку представленных документов на соответствие оригиналам и проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 3.2, в полном объеме.

Заявитель на получение субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель на получение субсидии вправе подать только одну заявку.

Заявитель на получение субсидии вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения Комиссией по отбору заявок на участие в отборе, путем направления уведомления в адрес Комиссии по отбору.

Заявки, поданные заявителями на получение субсидии, полученные после окончания приема заявок, в тот же день возвращаются подавшим их лицам без регистрации и рассмотрения.

Претенденты на получение субсидии или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок Комиссией по отбору.

Комиссия по отбору рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в настоящем порядке.

В случае несоответствия заявки требованиям и условиям настоящего порядка, Комиссией по отбору принимается решение об отказе участнику отбора в допуске отбору.

Указание недостоверных сведений в заявке служит основанием для отказа участнику отбора в допуске к участию в отборе.

3.3. По результатам рассмотрения заявок Комиссия по отбору в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения готовит заключение о соответствии (несоответствии) претендента условиям получения субсидии, которое включается в протокол рассмотрения заявок.

В протоколе рассмотрения заявок должны содержаться:

1) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок участников отбора;

2) состав Комиссии по отбору;

3) сведения об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

4) информация о принятом решении на основании результатов оценки и сопоставления заявок.

Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по отбору.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола секретарь Комиссии по отбору направляет победителю отбора второй экземпляр протокола. Первый экземпляр протокола подшивается в дела Комиссии по отбору.

Датой отправки второго экземпляра протокола победителю отбора считается дата почтового штемпеля на конверте. Победитель отбора вправе получить второй экземпляр протокола в установленный срок лично (либо через своего представителя).

По итогам рассмотрения документов, предоставленных претендентом на получение субсидии в Комиссию по отбору, Комиссия по отбору принимает решение, которое оформляется путем составления протокола рассмотрения заявок Комиссии по отбору.

3.4. На основании решения Комиссии по отбору администрация района принимает (не принимает) решение об определении победителя отбора путем издания распоряжения администрации района об определении победителя отбора.

3.5. После издания указанного распоряжения администрации Северо-Енисейского района победителю отбора вручается проект соглашения (договора) о предоставлении субсидии в 2-х экземплярах для подписания.

Проект соглашения (договора) о предоставлении субсидии готовится по форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации Северо-Енисейского района от 21.11.2024 № 187-ОД «Об утверждении типовой формы соглашения (договора), о предоставлении из бюджета Северо-Енисейского района субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам».

В соглашении утверждаются:

значения результатов предоставления субсидии;

план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.

3.6. Победитель отбора подписывает соглашение (договор) о предоставлении субсидии не позднее трех рабочих дней после дня издания распоряжения администрации района.

3.7. Победитель отбора, отказавшийся от подписания проекта соглашения (договора) о предоставлении субсидии рассматривается как отказавшийся от получения субсидии. По результатам отказа подписывается акт об отказе подписания проекта соглашения (договора) о предоставлении субсидии. Указанный акт является основанием для администрации района об отмене распоряжения администрации района об определении победителя отбора.

3.8. Информация об итогах проведения отбора размещается в газете «Северо-Енисейский вестник» и на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://severoenisejskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru) в течение десяти рабочих дней со дня издания распоряжения администрации района об определении победителя отбора.

4. Требования к отчетности:

4.1. Для подтверждения фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района в части содержания конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский, получатель субсидии ежемесячно до 27 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района (далее - ОЭАиП) следующие документы:

1) заявку на получение субсидии за счет средств бюджета Северо-Енисейского района;

2) копии договоров о предоставлении в аренду части помещений в здании конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский (в случае предоставления аренды);

3) банковскую выписку, подтверждающую получение доходов за предоставление в аренду части помещений в здании конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский (в случае предоставления аренды);

4) ежемесячные документы бухгалтерского учета и отчетности, подтверждающие кассовые расходы по затратам, связанным с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района в части содержания конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский;

5) отчет о фактически понесенных затратах по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта, согласно приложению к настоящему Порядку, в трех экземплярах;

6) отчет о достижении результатов предоставления субсидии, согласно приложению к соглашению (договору) о предоставлении субсидии;

7) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов  предоставлении субсидии, согласно приложению к соглашению (договору) о предоставлении субсидии (предоставляется ежеквартально);

8) другие отчетные документы, установленные соглашением (договором).

Отчетность за ноябрь и планово-фактическая отчетность за декабрь предоставляется до 15 декабря текущего финансового года, в пределах лимитов бюджетных обязательств. Уточненный отчет предоставляется до 20 января года следующего за отчетным.

4.2. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных в соответствии с настоящим пунктом документов возлагается на получателя субсидии.

4.3. Копии документов, представляемых в администрацию Северо-Енисейского района, заверяются в установленном порядке.

4.4. ОЭАиП в течение 4 рабочих дней в пределах своей компетенции проводит документальную проверку предоставленных получателем субсидии документов, указанных в подпункте 4.1. пункта 4. настоящего Порядка.

После проверки ОЭАиП отчеты для подписания и согласования представляются начальнику ОЭАиП и заместителю главы района по экономике, анализу и прогнозированию для согласования.

После подписания и согласования начальником ОЭАиП и заместителем главы района по экономике, анализу и прогнозированию ОЭАиП передает отчеты в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района.

Факт документальной проверки отчетов подтверждается подписями заместителя главы района по экономике, анализу и прогнозированию, начальника ОЭАиП с указанием даты проверки.

В случае, если замечаний по отчетности нет, отчет направляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района.

В случае выявления замечаний, либо не полного пакета  по предоставлению отчетности, документы возвращаются получателю субсидии на доработку с сопроводительным письмом. Получатель субсидии обязан предоставить доработанные документы с исправлением замечаний в течение 5 рабочих дней с даты регистрации письма в системе СЭД.

В случае, если срок предоставления отчета выпадает на выходной (праздничный) день, отчет предоставляется в ближайший рабочий день, предшествующий сроку предоставления.

Датой предоставления отчета является дата регистрации в системе СЭД администрации района.

4.5. Перечисление средств субсидии осуществляется администрацией Северо-Енисейского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем получения согласованных отчетов, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района (как получатель средств бюджета Северо-Енисейского района) не позднее 5 рабочих дней со дня получения отчетной документации, указанных в подпункте 4.1. пункта 4 настоящего Порядка предоставляет в Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района копии документов в соответствии с подпунктами 5),6),7) подпункта 4.1. пункта 4., согласованные заместителем главы района по экономике, анализу и прогнозированию, начальником ОЭАиП.

4.6. Получатель субсидии обязан вести учет полученной им субсидии, а также учет ее использования в соответствии с законодательством Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета.

4.7. Средства субсидии, полученные из бюджета Северо-Енисейского района, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. ГРБС имеет право осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

5.1.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:

5.1.1.1. отчета о фактически понесенных затратах по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта (663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Шевченко, 2А);

(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 24.02.2025 № 69-п)

5.1.1.2. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек);

5.1.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии;

5.1.3. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте нарушения Получателем порядка и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии, в том числе недостижения значений результатов предоставления субсидии, характеристик результата, показателей, направлять Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

5.1.4. в случае недостижения в установленные настоящим Соглашением сроки значений результатов предоставления субсидии, характеристик результата,  показателей,  направлять Получателю требование об уплате пени в размере одной трехсотшестидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начала начисления пени, от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки (с первого дня, следующего за плановой датой достижения результатов предоставления субсидии, характеристик результата, показателей, установленных Порядком предоставления субсидии, до дня возврата субсидии (части субсидии) в бюджет в сроки, определенные в указанном требовании.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Северо-Енисейского района в случае:

1) отказа получателя субсидии в представлении соответствующих документов при осуществлении проверок главным распорядителем средств бюджета Северо-Енисейского района, органами муниципального финансового контроля, иными уполномоченными органами соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также в случае не достижения значений результатов предоставления субсидии;

2) наличия обнаруженных ГРБС, органами муниципального финансового контроля, иными уполномоченными органами по итогам проведения соответствующих проверок факта (-ов) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, нецелевого использования субсидий;

3) неиспользования субсидий в текущем финансовом году на цели, установленные настоящим Порядком.

5.3. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий получения субсидии, установленных при ее предоставлении (нарушения сроков или не предоставление в установленном порядке получателем субсидии надлежащих документов, отчетности, иных условий), администрация района принимает решение о прекращении выплаты субсидии и о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района.

5.4. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявлении остатков субсидии, не использованных в соответствующем финансовом году (расчетном периоде), в том числе недостоверности и (или) искажения сведений, послуживших основанием для выдачи субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Северо-Енисейского района в соответствии с настоящим Порядком.

5.5. Решение о прекращении выплаты субсидии и (или) о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района оформляется распоряжением администрации района.

Указанное распоряжение администрации района в течение 5 рабочих дней подлежит направлению Получателю субсидии посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

5.6. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения распоряжения о прекращении выплаты субсидии и (или) о возврате субсидии обязан произвести возврат ранее полученных средств субсидии, в полном объеме на лицевой счет ГРБС.

5.7. ГРБС в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации района (как получатель средств бюджета Северо-Енисейского района) возвращает указанные средства в бюджет Северо-Енисейского района в течение 3 рабочих дней со дня зачисления средств субсидии на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств Северо-Енисейского района.

5.8. В случае не поступления средств субсидии от Получателя субсидии на лицевой счет ГРБС или отказа Получателя субсидии от добровольного возврата денежных средств субсидии, главный распорядитель средств бюджета Северо-Енисейского района в лице экспертно-правового отдела администрации района в течение 15 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в распоряжении администрации района о прекращении выплаты субсидии и (или) о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района, направляет иск о взыскании средств субсидии с получателя субсидии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Ответственность за нецелевое, неэффективное использование полученной субсидии, а также достоверность представленных сведений об использовании субсидии возлагается на получателя субсидии.

5.10. Контроль за предоставлением субсидии получателю возлагается на отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района, а в части использования средств субсидии - на ОЭАиП (в пределах их полномочий).

5.11. Соблюдение настоящего порядка, в том числе установленных условий, цели и порядка предоставления субсидии получателями субсидии подлежит обязательной проверке ГРБС, предоставляющим субсидию, органами муниципального финансового контроля, иными органами в пределах полномочий указанных органов.

Приложение

к Порядку предоставления субсидии на возмещение

фактически понесенных затрат по содержанию

конечного остановочного пункта межпоселкового

общественного транспорта

ОТЧЕТ (Уточненный отчет*) №___ от «___»__________ 20_____

(дата)

- о фактически понесенных затратах по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта

| № п/п | Наименование показателя | Сумма затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за отчетный месяц | всего с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего расходов, связанных с содержанием конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский, из них: |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 и т.д. |  |  |  |
| 2 | Доходы по заключенным договорам, связанные с пользованием, владением конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский |  |  |
| 3 | Финансовый результат |  |  |
| 4 | Профинансировано из средств бюджета Северо-Енисейского района | Х** |  |

Примечание: * - при предоставлении отчета за декабрь  в январе очередного финансового года

** - поле заполняется при предоставлении уточненного отчета

Руководитель получателя субсидии

Главный бухгалтер получателя субсидии

Согласовано:

Заместитель главы района

по экономике, анализу и прогнозированию

Проверено:

Начальник отдела экономического анализа

и прогнозирования