**Информация**

**по реализации национального проекта «Экология»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 2024 год**

**Общие сведения**

С целью реализации национального проекта «Экология» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 № 95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» **назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района** по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Реализация национального проекта «Экология» предусмотрена по следующим направлениям:**

1. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» («Чистая страна»)».
2. «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО»)».
3. «Чистая вода».

**За 9 месяцев 2024 года по реализации региональных проектов проведена следующая работа.**

**1. Реализация регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» («Чистая страна»)»**

**Региональный проект Красноярского края «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» («Чистая страна»)»**

* **Цель:** Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов Красноярского края, выявленных на 1 января 2019,2020,2021,2022,2023,2024 годов.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Перепелица Анжелика Эдуардовна – первый заместитель главы района;
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района;
* **Исполнитель регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района.

На территории Северо-Енисейского района работает **региональный оператор по размещению твердых коммунальных отходов – это (муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (далее-МУП «УККР»).**

В соответствии с п. 16 постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. от 15.12.2018, от 18.03.2021, с изм. от 30.05.2023) **«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации** от 25 августа 2008 г. N 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»). МУП «УККР» необходимо исполнять пункт 16:

«16. **В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных отходов**, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), региональный оператор обязан **в течение 5 рабочих дней:**

а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов».

За 2024 год в Северо-Енисейском районе не выявлено не одной несанкционированной свалки.

**2. Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО»)»**

**Региональный проект Красноярского края «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО»)»**

* **Цель:** Эффективное обращение с отходами производства и потребления в Красноярском крае.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Перепелица Анжелика Эдуардовна – первый заместитель главы района;

**Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района;

* **Исполнитель регионального проекта на территории Северо-Енисейского района**: Королева Светлана Викторовна – генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».

На территории Северо-Енисейского района, как и по всей стране, с 01.01.2019 **стартовала «мусорная реформа», в рамках которой Северо-Енисейский район перешел на комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами.**

Несомненным плюсом стал тот факт, что региональным оператором по Северо-Енисейской территориальной зоне, по результатам проведенного конкурса, было выбрано муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (далее **МУП «УККР»),** которое и **ранее осуществляло деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района.**

Учитывая, что данное предприятие является муниципальным, специалистами администрации района и МУП «УККР» была проделана колоссальная работа по получению всех лицензий, всей разрешительной документации, наличие которых необходимо для осуществления деятельности в сфере обращения с отходами.

**Благодаря своевременному проведению разъяснительной работы с максимальным охватом населения района, т.е. были охвачены все населенные пункты района** и практически все рабочие коллективы, переход на новую систему обращения с ТКО на территории Северо-Енисейского района прошел без сбоев, как со стороны регионального оператора – МУП «УККР», так и со стороны населения района.

**Новой системой обращения с отходами охвачены все населенные пункты Северо-Енисейского района.**

На территории Северо-Енисейской технологической зоны определены **два способа складирования (накопления) твердых коммунальных отходов: это контейнеры и пакеты (мешковой сбор).**

Места (площадки) накопления ТКО на территории Северо-Енисейского района утверждены в виде реестра постановлением администрации Северо-Енисейского района от 25.12.2018 № 470-п.

Места сбора пакетов (мешков) установлены договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенного между потребителем услуги и региональным оператором.

**Региональным оператором организован раздельный сбор пластика и картона**, что позволило значительно снизить объем поступления данных видов отходов на полигон ТКО. Организован сбор и вывоз отходов из частного сектора, но, ощущается острая нехватка специализированной техники.

В настоящее время специалистами администрации Северо-Енисейского района ведется **работа по формированию земельного участка для размещения мусоросортировочной линии и мусоросжигательной установки**, а также ведется сбор предложений по оборудованию для комплектования мусоросортировочной линии и мусоросжигательной установки.

**Администрацией Северо-Енисейского района полностью проведена инвентаризация, сформировано и поставлено на кадастровый учет 100% мест (площадок) размещения твердых коммунальных отходов.**

**Оформление земель под полигоны ТКО:**

Остаточная вместимость действующих **3 полигонов ТКО** Северо-Енисейского района, которые фактически эксплуатируются уже на протяжении 20 лет, ничтожна мала. По имеющимся расчетам, она составляет **от 1 до 3 лет**.

Один из 4-х полигонов ТКО находится в охранной зоне аэропорта, в связи с чем создается угроза авиасообщению в гп Северо-Енисейский, в связи с чем в администрацию района неоднократно поступают предписания от транспортной прокуратуры Российской Федерации.

Строительство полигонов ТКО больше не входит в полномочия органов местного самоуправления. Однако оформление земель, остается прерогативой администрации района. Лица, ответственные за строительство полигонов ТКО не начнут вкладывать деньги в объекты, если под ними нет земельных участков.

Для размещения тех же мусоросортировочных станций, мусоросжигательного завода (установок) необходимы соответствующие всем санитарно – эпидемиологическим нормам площади.

Как известно, территории Северных районов **на 99,9 % состоят из площадей лесного фонда**, а чтобы перевести земли из категории «земли лесного фонда» **долгосрочный процесс.**

Камнем преткновения становится наличие (отсутствие) экологической экспертизы в документах о переводе земель. Неоднозначность действующего законодательства об экологической экспертизе не дает возможность в короткие сроки произвести перевод земельных участков. Указанные мероприятия растягиваются на годы, а возможность использования существующих полигонов на территории района исчисляется двумя - тремя годами.

**Несмотря на все сложности и проблемы связанные с переходом на новую систему обращения с отходами, работа в данном направлении на территории Северо-Енисейского района активно ведется.**

**3. Реализация регионального проекта «Чистая вода»**

**Региональный проект Красноярского края «Чистая вода»**

* **Цель:** Повышение качества питьевой воды для населения Красноярского края
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Перепелица Анжелика Эдуардовна – первый заместитель главы района;

**Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Овчар Ольга Николаевна – заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;

* **Исполнитель регионального проекта на территории Северо-Енисейского района**: Черепина Ирина Владимировна – главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2018 году Северо-Енисейскому району была выделена **субсидия из средств краевого бюджета** **на строительство водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский.**

В 2018 году начато строительство 1-ой очереди водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский. Были выполнены следующие виды работ:

* строительство модульного здания поста охраны;
* строительство дождевой канализации;
* устройство ограждения конструкции здания;
* устройство монолитного приямка в осях;
* установка электрооборудования и светотехнического оборудования;
* проведение земляных работ с устройством фундаментов;
* проведение демонтажных работ с выносом кабельных трасс.

Стоимость работ выполненных **в 2018 году** составила **31 353 258,44 рублей, в том числе:**

Средства бюджета Красноярского края – **25 397 291,28 рублей**;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – **5 955 967,16 рублей**.

**В 2019 году продолжено строительство 2-ой очереди данного объекта. За 2019 год выполнены следующие виды работ:**

* Уплотнение грунта щебнем;
* Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов;
* Устройство стяжек цементных;
* Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
* Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности.

Стоимость выполненных работ составила **10 797 215,00 рублей, в том числе**:

Средства бюджета Северо-Енисейского района – **10 797 215,00 рублей**.

Общий объем финансирования данного мероприятия по годам составляет **33 390 418,44** **тыс. рублей**.

**В 2020 году** продолжено **строительство 3-ей очереди данного объекта.**

**За 2020 год** на данное мероприятие потрачено из средств бюджета Северо-Енисейского района сумма в размере **66 486 530,66 рублей,** в том числе были выполнены следующие виды работ:

* устройство оснований, установка и утепление 2-х резервуаров емкостью по 30 куб.м. каждый, для промывной воды;
* заливка плиты пола, стен, плиты перекрытия 2-х резервуаров, аккумулирующих воду из скважин емкостью по 500 куб. м. каждый;
* устройство трубопровода от 2-х емкостей до насосной станции 2-ого подъема, обустройство колодцев на трубопроводе;
* устройство инженерной сети от насосной станции до врезки в существующую сеть;
* установка оборудования для залива и очистки емкостей 500 куб. м.;
* положительное заключение экспертизы на бурение 2-х скважин и расходы на получение государственной экспертизы;
* бурение 2-х скважин.

В 2021 году продолжено строительство 4-ой очереди объекта водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский с объемом финансирования **587 635,16 рублей** - за счет средств бюджета Северо-Енисейского района. Были выполнены следующие виды работ:

* установка лестниц и обходных дорожек насосной станции водозабора.

**В 2022 году** продолжено строительство 5-ой очереди объекта водозабора и освоено финансирование из бюджета Северо-Енисейского района **в сумме 5 952 722,51 рублей.** Были выполнены следующие виды работ:

* монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий насосной станции на скважинах №1, №2.;
* устройство перегородок в насосной станции;
* стяжка полов в насосной станции;
* обратная засыпка котлована резервуара 500 м3 №1,№2;
* испытание резервуара №1,№2.

**В 2023 году** продолжено проведение работ 6-ой очереди по строительству водозабора и освоено финансирование из бюджета Северо-Енисейского района **в сумме 600 000,00 рублей**. Было выполнено проведение независимой экспертизы технического состояния водозабора подземных вод.

**В 2024 год** выполнены следующие виды работ **на сумму 10,5 млн. руб.**, в том числе:

выполнены работы по откачке двух скважин водозабора подземных вод в гп Северо-Енисейский, необходимы для возобновления строительства объекта на сумму 0,2 млн. руб.;

проведены работы по подготовке проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство водозабора подземных вод по ул. 50 лет Октября, 16 в п Тея на сумму 5,0 млн. руб.;

проведены работы по подготовке проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство водозабора подземных вод по ул. Нагорная, 3А в п Новая Калами на сумму 5,3 млн. рублей.

В результате реализации проекта по строительству водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский население будет обеспечено качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

**Исполнители:**

**Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;**

**Черепина Ирина Владимировна – главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.**