**Информация**

**по реализации национального проекта**

**«Жилье и городская среда»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 2024 год**

**Общие сведения**

С целью реализации национального проекта «Жилье и городская среда» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» **назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района** по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрена по следующим направлениям:**

1. Жилье.
2. Формирование комфортной городской среды на территории Северо-Енисейского района.
3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**За 1-ое полугодие 2024 года год по реализации региональных проектов проведена следующая работа.**

**1. Реализация регионального проекта «Жилье»**

**Региональный проект Красноярского края «Жилье».**

* **Цель:** Увеличение объема жилищного строительства в Красноярском крае на 120 млн. кв. м. в год.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – [Перепелица](http://www.krskstate.ru/government/sostav/0/doc/533) Анжелика Эдуардовна – первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.
* **Руководитель реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.
* **Ответственное лицо за реализацию проекта на территории Северо-Енисейского района:** Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района.

**В рамках реализации проекта «Жилье» запланированы следующие задачи:**

1) по обеспечению увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе экономического класса и обеспечению территорий населенных пунктов района документацией по планировке территорий;

2) по улучшению жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и молодых семей Северо-Енисейского района;

3) по созданию комфортных жилищных условий для граждан района;

4) по реализации мероприятий в области градостроительной деятельности с целью создания условий устойчивого развития жилищного строительства на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, рационального и эффективного использования территории Северо-Енисейского района.

**В рамках подпрограммы «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе»** за 2024 год муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» предусмотрено выполнение следующих мероприятий за счет средств бюджета Северо-Енисейского района на сумму **78,2 млн. руб.**, в том числе:

выполнены работы по строительству объекта «24 квартирного жилого дома», в п. Тея – **59,9 млн. руб**.;

выполнен третий этап строительства коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта «Сосновый бор», в гп Северо-Енисейский – **15,1 млн. руб.;**

выполнены работы по подготовке проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство 2-х многоквартирных жилых домов на общую сумму **3,2 млн. руб.**, в том числе:

выполнены работы по подготовке проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получение государственной экспертизы строительства 16 квартирного жилого дома, ул. Новая, 9А, п. Брянка – **1,3 млн. руб**.;

выполнены работы по проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получение государственной экспертизы строительства 16 квартирного жилого дома, ул. Карла Маркса, 52А/2, гп. Северо-Енисейский - **1,9 млн. руб**.

За 2024 год **в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района»** муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» выделено **5 009 760,00 рублей (3 семьи)**, в том числе:

средства Федерального бюджета - 737 406,42 рублей;

средства бюджета Красноярского края - 2 317 220,40 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района - 1 955 133,18 рублей.

**За 2024 год 3** **молодые семьи** получили свидетельство и **реализовали свое право на улучшение жилищных условий.**

**2. Реализация регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**Региональный проект Красноярского края «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края».**

* **Цель:** Повышение индекса качества городской среды Красноярского края на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития среды, до 30%.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации муниципального проекта на территории Северо-Енисейского района** Овчар Ольга Николаевна – заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.
* **Руководитель реализации муниципального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования.
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Черепина Ирина Владимировна– главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования.

Реализация регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** направлена **на создания наиболее благоприятных и комфортных условий** **жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района.**

**В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года в Северо-Енисейском районе реализуется муниципальная программа** «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.07.2017 №416-п.

В рамках реализации данной муниципальной программы в период с 2018 по 2022 года на территории Северо-Енисейского района **благоустроены 18 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:**

**10** дворовых территорий многоквартирных домов по минимальному перечню видов работ (в гп Северо-Енисейский: ул. Гореликова, д. 3, ул. Донского, д. 49, ул. Донского, д. 37, ул. Советская, д. 4, ул. 40 лет Победы, д. 2; ул. Портовая, д.10, ул. Донского, д. 48 ул. Портовая, д. 5, ул. Ленина, д.64, ул. Суворова, д. 2);

**8** дворовые территории многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням видов работ (в гп Северо-Енисейский: ул. Набережная, д. 2, ул. Ленина, д. 66, ул. Донского, д. 22А, ул. Ленина, д. 3, ул. Ленина, д. 4 и ул. Ленина, д.8, ул. Ленина, д. 25, ул. Донского, д. 32).

**Общий объем финансирования за 4 года составил 21 468 571,70 рублей, в том числе:**

Средства Федерального бюджета – 6 290 581,89 рублей;

Средства бюджета Красноярского края – 12 687 618,11 рублей;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 2 021 315,37 рублей;

Средства собственником жилых помещений – 469 056,33 рублей.

За 2018-2022 года были выполнены следующие работы:

* заасфальтировано **10 540,0 м²** дворовых территорий и дворовых проездов **2 674,9 м²** возле **18 многоквартирных домов;**
* установлены **50** скамеек, **48** урн для мусора, а также оборудованы **малыми архитектурными формами** 3 **детские игровые площадки и 2 детские спортивные площадки.**

В 2024 году Северо-Енисейский район не является участником регионального проекта «Формирование комфортной городской среды.

**3. Реализация регионального проекта**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

**Региональный проект Красноярского края «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**

* **Цель:** Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 314,11 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 17,44 тыс. чел.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – [Перепелица](http://www.krskstate.ru/government/sostav/0/doc/533) Анжелика Эдуардовна – первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.
* **Руководитель реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования.

**• Ответственное лицо за реализацию проекта на территории Северо-Енисейского района:** Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района.

**За 2024 году в рамках реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будут выполнены следующие задачи:**

1) по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района;

2) по приведению технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами.

В рамках **подпрограммы «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района»** муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» **в 2024 году** выполнены капитальные ремонты муниципальных жилых помещений за счет средств бюджета Северо-Енисейского района **на сумму 31,2 млн. руб., а именно:**

**1. Капитальный ремонт 1,50 тыс. кв.м. общего имущества 2 жилых домов на сумму 4,5 млн. руб.**, в том числе:

* 1. проведен капитальный ремонт 16 квартирного жилого дома, в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, 61А (S=758,2 м2) – на сумму 0,9 млн. руб., работы выполнены;
  2. проводится ремонт в 16 квартирном жилом доме, в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, д. 20Б, (S=746,2 м2) – на сумму 3,6 млн. руб.

**2. Капитальный ремонт 9 муниципальных квартир площадью 0,5 тыс. кв. м. на сумму 26,7 млн. руб., в том числе:**

1) выполнен капитальный ремонт квартиры №2 в 28-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, 28А (S=35,9 м2) на сумму 1,6 млн. руб.;

2) выполнен капитальный ремонт квартиры № 2 в 2-х квартирном доме в п. Тея по ул. Металлистов, 15 (S=73,5 м2) на сумму 4,0 млн. руб.;

3) выполнен капитальный ремонт квартиры № 1 в 4-х квартирном доме в п. Тея по ул. Октябрьская, 31А (S=46,3 м2) на сумму 1,4 млн. руб.;

4) выполнен капитальный ремонт квартиры № 1 в 2-х квартирном доме в п. Новая Калами по ул. Дражников, 20 (S=38,8 м2) на сумму 4,7 млн. руб.;

5) выполнен капитальный ремонт квартиры № 2 в 2-х квартирном доме в п. Енашимо по ул. Зеленая, 5 (S=41,5 м2) на сумму 0,5 млн. руб.;

6) квартиры № 1 в 4-х квартирном доме в п. Вангаш по ул. Студенческая, 4 (S=39,9 м2) на сумму 1,8 млн. руб.;

7) квартиры № 2 в 4-х квартирном доме в п. Брянка по ул. Лесная, 5 (S=89,7 м2) на сумму 3,08 млн. руб.;

8) квартиры № 1 в 3-х квартирном доме в п. Вельмо по ул. Центральная, 24 (S=47,4 м2) на сумму 2,4 млн. руб.;

9) проведен капитальный ремонт квартиры № 1 № 5 и помещений общего пользования в 16 квартирном жилом доме, в гп Северо-Енисейский по ул. Ленина, 64 на сумму 7,2 млн. руб.

Подготовлены 12 проектов капитальных ремонтов на сумму **0,6 млн. руб**., из них за 2024 год освоено **0,6 млн. руб**., проведена поверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта на сумму **0,4 млн. руб.**

**Исполнители:**

**Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.**

**Черепина Ирина Владимировна – главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования.**