| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «24» июля 2025 г. | № 1769-р |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в распоряжение администрации Северо-Енисейского района «О мероприятиях по противопожарному устройству границ населенных пунктов Северо-Енисейского района»

В целях уточнения положений правового акта, на основании результатов совещания  рабочей группы по подготовке предложений по включению мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ населенных пунктов Северо-Енисейского округа, в связи с принятием  Закона Красноярского края от 05.12.2024 № 8-3416 «О наделении муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные Законы края», учитывая служебные записки главы администрации п. Новая Калами и п. Енашимо от 11.06.2025 № 135, главы администрации п. Тея от 10.06.2025 № 181, главы администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский от 10.06.2025 № 127, главного специалиста-юриста по охране труда отдела по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны Администрации Северо-Енисейского муниципального округа от 19.06.2025 № 493-а, от 18.07.2025 № 586-а, руководствуясь статьей 46 Устава Северо-Енисейского муниципального округа:

1. Внести в распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 14.06.2024 № 1623-р «О мероприятиях по противопожарному устройству границ населенных пунктов Северо-Енисейского района» (в редакции распоряжений администрации Северо-Енисейского района от 12.08.2024 № 2112-р, от 04.09.2024 № 2287-р, от 13.12.2024 № 3428-р, от 12.02.2025 № 250-р) (далее - распоряжение) следующие изменения:

1) в наименовании распоряжения, в  абзаце 1 пункта 3 распоряжения, в подпункте 2 пункта 4 распоряжения, пункте 6 распоряжения, подпункте «б» подпункта 2 пункта 7 распоряжения, пункте 9  распоряжения слова «Северо-Енисейский район» в соответствующем падеже заменить словами «Северо-Енисейский муниципальный округ» в соответствующем падеже;

2) в  преамбуле распоряжения слова «руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района» заменить словами «руководствуясь статьей 46 Устава Северо-Енисейского муниципального округа»;

3) подпункте 1 пункта 4 распоряжения слова «администрацию Северо-Енисейского района» заменить словами «Администрацию Северо-Енисейского муниципального округа»;

4) в пункте 7 слова  «Отделу по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны администрации Северо-Енисейского района» заменить словами «Отделу по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны Администрации Северо-Енисейского муниципального округа», слова «начальников отделов архитектуры и градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района» заменить  словами «начальников отделов архитектуры и градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского муниципального округа»;

5) в пункте 9 распоряжения слова «первого заместителя главы района»  заменить словами «первого заместителя главы Северо-Енисейского муниципального округа»;

6) приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

7) приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Северо-Енисейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Северо-Енисейского

муниципального округа	                                                             А.Н. Рябцев

Приложение 1

к распоряжению Администрации Северо-Енисейского

муниципального округа

от 24.07.2025 года № 1769-р

( Новая редакция приложения 1

к распоряжению администрации Северо-Енисейского района

от «14» 06.2024 года № 1623-р)

Состав рабочей группы

по подготовке предложений по включению мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ населенных пунктов

Северо-Енисейского муниципального округа

(далее – рабочая группа)

| Перепелица Анжелика Эдуардовна | первый заместитель Северо-Енисейского муниципального округа, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Беленя Елена Витальевна | главный специалист экспертно-правового отдела Администрации Северо-Енисейского муниципального округа, секретарь рабочей группы; |
| члены рабочей группы: |  |
| Луночкин Андрей Владимирович | начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Северо-Енисейского муниципального округа; |
| Муравьева Татьяна Валерьевна | начальник отдела земельных отношений и природопользования Администрации Северо-Енисейского муниципального округа; |
| Пискунова Надежда Ивановна | начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Северо-Енисейского Северо - Енисейского муниципального округа - главный архитектор округа; |
| Полежаев Виталий Юрьевич | главный специалист-юрист по охране труда отдела по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны Администрации Северо-Енисейского муниципального округа; |
| Сердюк Евгений Александрович | начальник экспертно-правового отдела Администрации Северо-Енисейского муниципального округа; |
| Терехин Юрий Геннадьевич | начальник отдела по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны Администрации Северо-Енисейского муниципального округа; |
|  | главы администраций населенных пунктов Северо-Енисейского муниципального округа (для обсуждения мероприятий, касающихся определенных населенных пунктов района) |

Приложение 2

к распоряжению Администрации Северо-Енисейского

муниципального округа

от 24.07.2025 года № 1769-р

(Новая редакция приложения 2

к распоряжению администрации Северо-Енисейского района

от «14» 06.2024 года № 1623-р)

«Дорожная карта» мероприятий по противопожарному устройству границ населенных пунктов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Лицо, ответственное за исполнение мероприятия | Финансовое обеспечениетыс.руб. (план/факт) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка уведомлений гражданам гп Северо-Енисейский проживающих в жилых домах, прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории, прилегающей к лесному фонду | до 01 октября 2024 года, апрель 2025 года | Ковалев А.С. - глава администрация гп Северо-Енисейский (далее -Ковалев А.С.), Сердюк Е.А. - начальник экспертно-правового отдела Администрации Северо-Енисейского муниципального округа (далее - Сердюк Е.А.) |  | Исполнено частично, служебные записки главы администрации гп Северо-Енисейский от 25.09.2024 № 610, от 27.09.2024 № 614, от 10.06.2025 № 312 |
| 2 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Шевченко, Лермонтова гп Северо-Енисейский | май 2026 года | Новоселова Т.А.- И.о. Руководителя Финансового управления администрации Северо-Енисейского района (далее - Новоселова Т.А.) | 29 175,55/0 |  |
| 3 | Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Шевченко, Лермонтова гп Северо-Енисейский | апрель- май 2026 года | Бондарь А.И.- и.о. директора МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского муниципального округа а» (далее -Бондарь А.И.), Терехин Ю.Г. – начальник отдела по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны Администрации Северо-Енисейского муниципального округа (далее -Терехин Ю.Г.), Полежаев В.Ю. главный специалист-юрист по охране труда и пожарной безопасности отдела по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны Администрации Северо-Енисейского муниципального округа (далее -Полежаев В.Ю.), Муравьева Т.В. – начальник отдела земельных отношений и природопользования Администрации Северо-Енисейского муниципального округа (далее - Муравьева Т.В.), Ковалев А.С. |  |  |
| 4 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Молодежная гп Северо-Енисейский | май 2026 года | Новоселова Т.А. | 21 467,391/0 |  |
| 5 | Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Молодежная гп Северо-Енисейский | май- июнь 2026 года | Бондарь А.И. Полежаев В.Ю. Терехин Ю.Г. Муравьева Т.В. Ковалев А.С. |  |  |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Молодежная гп Северо-Енисейский в профилактических работ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках противопожарных субботников | июнь - июль 2025 года | Казаков А.В. Полежаев В.Ю. Терехин Ю.Г. Муравьева Т.В. Ковалев А.С. |  | Исполнено частично: служебная записка от 18.07.2025 № 586-а |
| п Вангаш и п. Новоерудинский |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение мероприятий по снижению противопожарной нагрузки территории п. Вангаш (уборка лесного подроста, уборка подлеска) | июнь, сентябрь 2024 года | Щербакова С.Г. – глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский (далее -Щербакова С.Г.) Терехин Ю.Г. Полежаев В.Ю. |  | Исполнено, служебные записки от 16.09.2024 № 247, от 23.09.2024 № 251 |
| 8 | Обследование территории п.Вангаш на предмет определения возникновения пожарной угрозы, а также определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки | сентябрь 2024 года | Щербакова С.Г. Терехин Ю.Г. Полежаев В.Ю. Муравьева Т.В. |  | Исполнено, служебная записка от 16.09.2024 |
| 9 | Подготовка уведомлений гражданам п. Вангаш проживающих в жилых домах, прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории, прилегающей к лесному фонду | до 01 октября 2024 года, апрель 2025 года | Щербакова С.Г. Сердюк Е.А. |  | Исполнено частично, служебные записки главы администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский от 18.09.2024 № 248, от 27.09.2024 № 264, от 11.10.2024 № 273, от 18.10.2024 № 286, от 10.06.2025 № 127 |
| 10 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п.Вангаш гп Северо-Енисейский | май 2025 года | Новоселова Т.А. | 2 623,285/ 3 442, 999 | Исполнено |
| 11 | Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п Вангаш | май - июль 2025 года | Бондарь А.И. Полежаев В.Ю. Терехин Ю.Г. Муравьева Т.В. Щербакова С.Г. | 3 442, 999 | Муниципальный контракт № 1436 от 11.07.2025 на выполнение работ по противопожарному обустройству границ населенного пункта Вангаш |
| п Новая Калами и п. Енашимо |  |  |  |  |  |
| 12 | Обследование территории земельных участков п. Новая Калами (квартал 2,9, 5:23, 5:26, 5:27, 5:28, 5:29) на предмет определения возникновения пожарной угрозы, а также определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки | сентябрь 2024 года | Алимбочка Н.А. - глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо (далее -Алимбочка Н.А.) Терехин Ю.Г. Полежаев В.Ю. Муравьева Т.В. |  | Исполнено, служебная записка от 08.10.2024 № 959-а |
| 13 | Подготовка уведомлений гражданам п. Новая Калами, п. Енашимо проживающих в жилых домах, прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории, прилегающей к лесному фонду | до 01 октября 2024 года, апрель 2025 года | Алимбочка Н.А. Сердюк Е.А. |  | Исполнено частично: служебные записки главы администрации п. Новая Калами и п. Енашимо от 07.10.2024 № 325, от 03.12.2024 № 367, от 11.06.2025 № 135 |
| 14 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с устройством минерализованной защитной полосы | май 2025 года | Новоселова Т.А. | 442,081/4 381, 059 | Исполнено |
| 15 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству минерализованной полосы | май- июнь 2025 года | Бондарь А.И. Полежаев В.Ю. Терехин Ю.Г. Алимбочка Н.А. | 4 381, 059 | Муниципальный контракт № 630 от 25.04.2025 на выполнение работ по устройству минерализованных защитных противопожарных полос (Место выполнения работ: Красноярский край, Северо-Енисейский район: п. Брянка, минерализованная защитная противопожарная полоса; п. Вангаш, минерализованная защитная противопожарная полоса; п. Новая Калами, минерализованная защитная противопожарная полоса; п. Тея, минерализованные защитные противопожарные полосы; минерализованная защитная противопожарная полоса на землях сельскохозяйственного назначения урочища Таежник) |
| 16 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п Новая Калами | май 2026 года | Новоселова Т.А. | 15 777,618/0 |  |
| 17 | Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п Новая Калами | май- июнь 2026 года | Бондарь А.И. Полежаев В.Ю. Терехин Ю.Г. Алимбочка Т.В. |  |  |
| 18 | Реализация мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п. Новая Калами в профилактических работ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках противопожарных субботников | июнь -июль 2026 года | Казаков А.В. Полежаев В.Ю. Терехин Ю.Г. Муравьева Т.В. Алимбочка Н.А. |  | Служебная записка от 19.06.2025 № 493-а |
| п. Брянка |  |  |  |  |  |
| 19 | Обследование территории земельных участков п. Брянка на предмет определения возникновения пожарной угрозы, а также определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки | сентябрь 2024 года | Сивокоз Н.Н. - глава администрации п. Брянка (далее - Сивокоз Н.Н.) Терехин Ю.Г. Полежаев В.Ю. Муравьева Т.В. |  | Исполнено, служебная записка от 16.09.2024 № 882-а |
| 20 | Проведение мероприятий по снижению противопожарной нагрузки территории п. Брянка (скос травы в рамках противопожарных субботников) | до 01 октября 2024 года | Сивокоз Н.Н. Терехин Ю.Г. Полежаев В.Ю. |  | Исполнено, служебная записка главы администрации п. Брянка от 08.10.2024 |
| 21 | Подготовка уведомлений гражданам п. Брянка проживающих в жилых домах, прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории, прилегающей к лесному фонду | до 01 октября 2024 года, апрель 2025 года | Сивокоз Н.Н. Сердюк Е.А. |  | Исполнено частично, служебные записки главы администрации п. Брянка от 26.09.2024 № 245, от 27.09.2024 № 246, |
| 22 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением работ по скашиванию травяного покрова | май 2025 года | Новоселова Т.А. | 399,984/ 347,000 | Исполнено |
| 23 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по скашиванию травяного покрова в п. Брянка | до 30 мая 2025 года | Бондарь А.И. Полежаев В.Ю. | 347,000 | Муниципальный контракт № 1448 от 14.07.2025 на оказание услуг по покосу травы, п. Брянка |
| п. Тея |  |  |  |  |  |
| 24 | Подготовка уведомлений гражданам п. Тея, проживающих в жилых домах и прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории прилегающей к лесному фонду | до 01 октября 2024 года, апрель 2025 года | Ковальская М.Н. - глава администрации п. Тея (далее - Ковальская М.Н.) Сердюк Е.А. |  | Исполнено частично, служебные записки главы администрации п. Тея от 04.10.2024 № 339, от 03.12.2024 № 405, от 10.06.2025 № 181 |
| 25 | Обследование территории земельных участков п. Тея (квартал - 2, 6,7:28,7:29 ) с целью определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки | июль 2025года | Ковальская М.Н. Терехин Ю.Г. Полежаев В.Ю. Муравьева Т.В. |  |  |
| п. Вельмо |  |  |  |  |  |
| 26 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением работ по обновлению минерализованной полосы в п. Вельмо | сентябрь 2024 | Новоселова Т.А. | 696,521/ 696,524 |  |
| 27 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обновлению минерализованной полосы в п. Вельмо | до 01 октября 2024 года | Бондарь А.И. Полежаев В.Ю. Лех П.А. – глава администрации п. Вельмо и л. Куромба (далее -Лех П.А.) |  | Не исполнено. Отсутствие заявки на участие в закупке- служебная записка от 01.10.2024 № 929 |
| 28 | Обследование территории земельных участков п. Вельмо (квартал - 2,9,18) с целью определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки | июль 2025 года | Терехин Ю.Г. Полежаев В.Ю. Муравьева Т.В. Лех П.А. |  |  |
| Отдел по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны Администрации Северо-Енисейского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 29 | Представление предложений по организации противопожарного обустройства границ населенных пунктов: п. Енашимо, п.Тея, п. Новоерудинский на заседании рабочей группы | июль -август 2025 года | Терехин Ю.Г. Полежаев В.Ю. |  |  |