| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| « 01 » июля 2024 г. | № 261-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 19.1 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.09.2011 № 349-25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Северо-Енисейском районе», в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (утвержденному в новой редакции постановлением администрации Северо-Енисейского района от 03.11.2023 № 467-п, в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 02.02.2024 № 35-п, от 06.02.2024 № 40-п, от 21.03.2024 № 90-п, от 26.03.2024 № 100-п, от 29.05.2024 № 212-п), именуемое «Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1) строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| 9 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования – 1 683 670 818,19 рублей, из них по годам: 2014 год - 57 781 031,29 рублей; 2015 год - 129 894 332,01 рублей; 2016 год - 133 113 397,86 рублей; 2017 год - 107 055 065,65 рублей; 2018 год - 89 951 655,30 рублей; 2019 год - 94 292 056,80 рублей; 2020 год - 93 784 705,05 рублей; 2021 год - 192 494 054,66 рублей; 2022 год – 176 439 174,38 рублей; 2023 год – 97 185 686,06 рублей; 2024 год – 183 278 844,04 рублей; 2025 год – 167 640 364,20 рублей; 2026 год – 160 760 450,89 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 1 463 080 665,01 рублей, из них по годам: 2014 год - 42 922 858,96 рублей; 2015 год - 110 469 362,01 рублей; 2016 год - 102 005 897,86 рублей; 2017 год - 72 891 345,65 рублей; 2018 год - 58 556 755,30 рублей; 2019 год - 66 797 456,80 рублей; 2020 год - 62 723 905,05 рублей; 2021 год - 161 408 563,81 рублей; 2022 год - 176 439 174,38 рублей; 2023 год - 97 185 686,06 рублей; 2024 год - 183 278 844,04 рублей; 2025 год - 167 640 364,20 рублей; 2026 год - 160 760 450,89 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего – 220 590 153,18 рублей, из них по годам: 2014 год -14 858 172,33 рублей; 2015 год - 19 424 970,00 рублей; 2016 год - 31 107 500,00 рублей; 2017 год - 34 163 720,00 рублей; 2018 год - 31 394 900,00 рублей; 2019 год - 27 494 600,00 рублей; 2020 год - 31 060 800,00 рублей; 2021 год - 31 085 490,85 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. |
| --- | --- | --- |

»;

2) приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 1 к муниципальной программе, именуемом подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района» (далее - подпрограмма 1):

а) строку 8 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 340 763 739,77 рублей, из них по годам: 2024 год - 123 248 041,38 рублей; 2025 год - 113 902 305,85 рублей; 2026 год - 103 613 392,54 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 340 763 739,77 рублей, из них по годам: 2024 год - 123 248 041,38 рублей; 2025 год - 113 902 305,85 рублей; 2026 год - 103 613 392,54 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего - 0,00 рублей, из них по годам: 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. |
| --- | --- |

»;

б) приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский вестник» и разместить на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и применяется с 19.06.2024.

Глава Северо-Енисейского района	        А.Н. Рябцев

Приложение № 1

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 01.07.2024 г. № 261-п

(Новая редакция приложения № 4 к муниципальной

программе «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 183 278 844,04 | 167 640 364,20 | 160 760 450,89 | 511 679 659,13 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС -Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 183 278 844,04 | 167 640 364,20 | 160 760 450,89 | 511 679 659,13 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 123 248 041,38 | 113 902 305,85 | 103 613 392,54 | 340 763 739,77 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 123 248 041,38 | 113 902 305,85 | 103 613 392,54 | 340 763 739,77 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 9 876 944,31 | 0,00 | 0,00 | 9 876 944,31 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 9 876 944,31 | 0,00 | 0,00 | 9 876 944,31 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 50 153 858,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 975,05 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 50 153 858,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 975,05 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 01.07.2024 г. № 261-п

(Новая редакция приложения № 5 к муниципальной

программе «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | всего | 183 278 844,04 | 167 640 364,20 | 160 760 450,89 | 511 679 659,13 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 183 278 844,04 | 167 640 364,20 | 160 760 450,89 | 511 679 659,13 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | всего | 123 248 041,38 | 113 902 305,85 | 103 613 392,54 | 340 763 739,77 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 123 248 041,38 | 113 902 305,85 | 103 613 392,54 | 340 763 739,77 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | всего | 9 876 944,31 | 0,00 | 0,00 | 9 876 944,31 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 9 876 944,31 | 0,00 | 0,00 | 9 876 944,31 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | всего | 50 153 858,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 975,05 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 50 153 858,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 975,05 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 01.07.2024 г. № 261-п

(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме

«Дороги Северо-Енисейского района» муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского

района от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2024-2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети гп Северо-Енисейский |  | Х | Х | Х | Х | 40 057 486,18 |  | 35 340 808,47 | 26 478 666,82 | 101 876 961,47 | По состоянию на 01.01.2027 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 2,973 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,590 км |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Донского, 14А до ул. Набережная, 1, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1210080075 | 244 | 17 669 379,43 |  | 0,00 | 0,00 | 17 669 379,43 | устройство асфальтобетонного покрытия 1,021 км |
| 1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080076 | 244 | 14 897 084,40 |  | 0,00 | 0,00 | 14 897 084,40 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,480 км |
| 1.3 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Лермонтова, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080077 | 244 | 2 128 398,10 |  | 0,00 | 0,00 | 2 128 398,10 | восстановление профиля гравийных дорог 0,480 км |
| 1.4 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Зеленая, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080078 | 244 | 494 745,66 |  | 0,00 | 0,00 | 494 745,66 | восстановление профиля гравийных дорог 0,110 км |
| 1.5 | Содержание муниципального имущества - замена водопропускных трубок, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080122 | 244 | 382 521,17 |  | 0,00 | 0,00 | 382 521,17 | замена водопропускных трубок, 23,0 м |
| 1.6 | Ремонт участка технологической дороги от фабрики, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080079 | 244 | 0,00 |  | 19 024 958,14 | 0,00 | 19 024 958,14 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,520 км |
| 1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Кутузова, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080093 | 244 | 0,00 |  | 3 272 049,85 | 0,00 | 3 272 049,85 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,330 км |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги, ул. 60 лет ВЛКСМ, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080094 | 244 | 0,00 |  | 2 601 790,48 | 0,00 | 2 601 790,48 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,322 км |
| 1.9 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Шевченко, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080095 | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 5 239 590,91 | 5 239 590,91 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,300 км |
| 1.10 | Устройство водоотводной канавы по ул. Донского, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080096 | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 10 249 855,91 | 10 249 855,91 | устройство водоотводной канавы, 700 м |
| 1.11 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт участка улично-дорожной сети улиц Гоголя, Гастелло, Маяковского в гп. Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080121 | 243 | 0,00 |  | 10 442 010,00 | 0,00 | 10 442 010,00 | Разработка проектной документации |
| 1.12 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт участка улично-дорожной сети улиц Комсомольская, Пушкина, Горького, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080477 | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 10 989 220,00 | 10 989 220,00 | Разработка проектной документации |
| 1.13 | Работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе |  | 441 | 0409 | 1210083560 | 244 | 1 250 621,28 |  | 0,00 | 0,00 | 1 250 621,28 | Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе |
| 1.14 | Расходы на проведение лабораторных исследований и независимой экспертизы качества асфальтобетонной смеси применяемой при ремонте улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района |  | 441 | 0409 | 1210080544 | 244 | 589 440,00 |  | 0,00 | 0,00 | 589 440,00 | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований и независимой экспертизы качества асфальтобетонной смеси применяемой при ремонте улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района |
| 1.15 | Текущий ремонт автобусных остановок, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1210080244 | 244 | 2 645 296,14 |  | 0,00 | 0,00 | 2 645 296,14 | Выполнение текущего ремонта 13 автобусных остановок |
| 2 | Мероприятие 2: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Тея |  | Х | Х | Х | Х | 6 155 388,58 |  | 9 428 135,85 | 7 736 412,49 | 23 319 936,92 | По состоянию на 01.01.2027 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1,540 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,610 км |
| 2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Шоссейная, п. Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1210080099 | 244 | 5 094 056,40 |  | 0,00 | 0,00 | 5 094 056,40 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,340 км |
| 2.2 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Новая, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1210080103 | 244 | 312 155,66 |  | 0,00 | 0,00 | 312 155,66 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,100 км |
| 2.3 | Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Геофизиков, 8 до ул. Северная, 11, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1210080104 | 244 | 332 968,16 |  | 0,00 | 0,00 | 332 968,16 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,080 км |
| 2.4 | Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Школьная, 42Б до объездной дороги микрорайона Тарасовский, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1210080105 | 244 | 416 208,36 |  | 0,00 | 0,00 | 416 208,36 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,100 км |
| 2.5 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Северная, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1210080106 | 244 | 0,00 |  | 7 014 119,95 | 0,00 | 7 014 119,95 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,600 км |
| 2.6 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Геофизиков, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1210080107 | 244 | 0,00 |  | 541 073,96 | 0,00 | 541 073,96 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,130 км |
| 2.7 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Набережная, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1210080108 | 244 | 0,00 |  | 499 451,06 | 0,00 | 499 451,06 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,120 км |
| 2.8 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Ключевая, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1210080109 | 244 | 0,00 |  | 1 373 490,88 | 0,00 | 1 373 490,88 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,080 км |
| 2.9 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Станционная, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1210080111 | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 7 736 412,49 | 7 736 412,49 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,600 км |
| 3 | Мероприятие 3: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Новая Калами и п. Енашимо |  | Х | Х | Х | Х | 7 046 705,98 |  | 5 515 832,18 | 9 532 939,97 | 22 095 478,13 | По состоянию на 01.01.2027 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 2,370 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,080 км |
| 3.1 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Дражников, п. Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1210080112 | 244 | 2 611 612,80 |  | 0,00 | 0,00 | 2 611 612,80 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,400 км |
| 3.2 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Дражников до ул. Юбилейная, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1210080113 | 244 | 548 994,37 |  | 0,00 | 0,00 | 549 994,37 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,080 км |
| 3.3 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная, 9 до ул. Дражников, 5, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1210080116 | 244 | 481 321,44 |  | 0,00 | 0,00 | 481 321,44 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,070 км |
| 3.4 | Устройство водоотводной канавы, водопропускных трубок по ул. Юбилейная, 1, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1210080119 | 244 | 1 914 969,41 |  | 0,00 | 0,00 | 1 914 969,41 | устройство водоотводной канавы, 120 м, устройство водопропускных трубок, 9 м |
| 3.5 | Бетонирование водоотводной канавы от ул. Юбилейная, 25 до ул. Юбилейная, 35, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1210080201 | 244 | 1 489 807,96 |  | 0,00 | 0,00 | 1 489 807,96 | бетонирование водоотводной канавы, 190 м |
| 3.6 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Советская, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1210080203 | 244 | 0,00 |  | 2 585 204,65 | 0,00 | 2 585 204,65 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,320 км |
| 3.7 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Микрорайон, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1210080204 | 244 | 0,00 |  | 1 031 316,52 | 0,00 | 1 031 316,52 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,150 км |
| 3.8 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Юбилейная до ул. Советская, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1210083810 | 244 | 0,00 |  | 1 211 814,32 | 0,00 | 1 211 814,32 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,150 км |
| 3.9 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Юбилейная, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1210080271 | 244 | 0,00 |  | 687 496,69 | 0,00 | 687 496,69 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,100 км |
| 3.10 | Ремонт автомобильной дороги, ул. Энергетиков, п. Енашимо |  | 441 | 0409 | 1210080276 | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 9 532 939,97 | 9 532 939,97 | устройство асфальтобетонного покрытия 1,180 км |
| 4 | Мероприятие 4: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вангаш и п. Новоерудинский |  | Х | Х | Х | Х | 14 179 093,78 |  | 1 085 679,67 | 0,00 | 15 264 773,45 | По состоянию на 01.01.2027 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 0,500 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,150 км |
| 4.1 | Асфальтирование центральной площади, ул. Центральная, ул. Студенческая, п. Вангаш | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1210080457 | 244 | 14 179 093,78 |  | 0,00 | 0,00 | 14 179 093,78 | устройство асфальтобетонного покрытия, 3200 кв. м |
| 4.2 | Восстановление профиля гравийной дороги от ул. матроса Бикова до ул. Студенческая, п. Вангаш |  | 441 | 0409 | 1210080478 | 244 | 0,00 |  | 1 085 679,67 | 0,00 | 1 085 679,67 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,150 км |
| 5 | Мероприятие 5: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Брянка |  | Х | Х | Х | Х | 3 350 872,21 |  | 10 073 355,03 | 7 406 878,61 | 20 831 105,85 | По состоянию на 01.01.2027 восстановление профиля гравийных дорог 7,400 км |
| 5.1 | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Школьная, п. Брянка | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1210080304 | 244 | 3 350 872,21 |  | 0,00 | 0,00 | 3 350 872,21 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 1,500 км |
| 5.2 | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Лесная, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1210080306 | 244 | 0,00 |  | 2 962 750,98 | 0,00 | 2 962 750,98 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 1,000 км |
| 5.3 | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Северная, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1210080311 | 244 | 0,00 |  | 1 777 650,34 | 0,00 | 1 777 650,34 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 0,600 км |
| 5.4 | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Набережная, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1210080358 | 244 | 0,00 |  | 5 332 953,71 | 0,00 | 5 332 953,71 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 1,800 км |
| 5.5 | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Транспортная, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1210080381 | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 7 406 878,61 | 7 406 878,61 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 2,500 км |
| 6 | Мероприятие 6: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вельмо |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Задача 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Х | Х | Х | Х | 52 458 494,65 | 52 458 494,65 |  | 52 458 494,65 | 157 375 483,95 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1210083901 | 244 | 40 276 455,47 | 40 276 455,47 |  | 40 276 455,47 | 120 829 366,41 | содержание автомобильных дорог, 54,79 км |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1210083902 | 244 | 5 251 250,75 | 5 251 250,75 |  | 5 251 250,75 | 15 753 752,25 | содержание автомобильных дорог, 18,00 км |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1210083903 | 244 | 2 978 839,97 | 2 978 839,97 |  | 2 978 839,97 | 8 936 519,91 | содержание автомобильных дорог, 7,80 км |
| 1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Енашимо |  | 441 | 0409 | 1210083904 | 244 | 166 134,04 | 166 134,04 |  | 166 134,04 | 498 402,12 | содержание автомобильных дорог, 1,82 км |
| 1.6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Вангаш |  | 441 | 0409 | 1210083905 | 244 | 657 327,09 | 657 327,09 |  | 657 327,09 | 1 971 981,27 | содержание автомобильных дорог, 6,58 км |
| 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Новоерудинский |  | 441 | 0409 | 1210083906 | 244 | 487 720,74 | 487 720,74 |  | 487 720,74 | 1 463 162,22 | содержание автомобильных дорог, 3,15 км |
| 1.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1210083907 | 244 | 2 016 222,90 | 2 016 222,90 |  | 2 016 222,90 | 6 048 668,70 | содержание автомобильных дорог, 12,42 км |
| 1.9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Вельмо |  | 441 | 0409 | 1210083908 | 244 | 624 543,69 | 624 543,69 |  | 624 543,69 | 1 873 631,07 | содержание автомобильных дорог, 3,80 км |
| 2 | Мероприятие 2: Приобретение техники, запасных частей, оборудования и материалов для осуществления дорожной деятельности |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Приобретение техники |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Приобретение запасных частей, оборудования и материалов |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  | 123 248 041,38 | 113 902 305,85 |  | 103 613 392,54 | 340 763 739,77 |  |