| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| « 13 » ноября 2024 г. | № 515-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 19.1 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.09.2011 № 349-25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Северо-Енисейском районе», в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.05.2024 № 195-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 28.06.2024 № 1744-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Северо-Енисейского района», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (утвержденному в новой редакции постановлением администрации Северо-Енисейского района от 03.11.2023 № 467-п, в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 02.02.2024 № 35-п, от 06.02.2024 № 40-п, от 21.03.2024 № 90-п, от 26.03.2024 № 100-п, от 29.05.2024 № 212-п, от 01.07.2024 № 261-п, от 10.07.2024 № 289-п, от 30.08.2024 № 331-п, от 04.09.2024 № 370-п, от 22.10.2024 № 451-п, от 24.10.2024 № 458-п, от 08.11.2024 № 499-п), именуемое «Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению, именуемом «Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»  (далее – муниципальная программа):

а) строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| 9 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования – 1 692 537 054,81 рублей, из них по годам: 2014 год - 57 781 031,29 рублей; 2015 год - 129 894 332,01 рублей; 2016 год - 133 113 397,86 рублей; 2017 год - 107 055 065,65 рублей; 2018 год - 89 951 655,30 рублей; 2019 год - 94 292 056,80 рублей; 2020 год - 93 784 705,05 рублей; 2021 год - 192 494 054,66 рублей; 2022 год - 176 439 174,38 рублей; 2023 год - 97 185 686,06 рублей; 2024 год - 189 745 080,66 рублей; 2025 год - 170 040 364,20 рублей; 2026 год - 160 760 450,89 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 1 471 946 901,63 рублей, из них по годам: 2014 год - 42 922 858,96 рублей; 2015 год - 110 469 362,01 рублей; 2016 год - 102 005 897,86 рублей; 2017 год - 72 891 345,65 рублей; 2018 год - 58 556 755,30 рублей; 2019 год - 66 797 456,80 рублей; 2020 год - 62 723 905,05 рублей; 2021 год - 161 408 563,81 рублей; 2022 год - 176 439 174,38 рублей; 2023 год - 97 185 686,06 рублей; 2024 год - 189 745 080,66 рублей; 2025 год - 170 040 364,20 рублей; 2026 год - 160 760 450,89 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего – 220 590 153,18 рублей, из них по годам: 2014 год -14 858 172,33 рублей; 2015 год - 19 424 970,00 рублей; 2016 год - 31 107 500,00 рублей; 2017 год - 34 163 720,00 рублей; 2018 год - 31 394 900,00 рублей; 2019 год - 27 494 600,00 рублей; 2020 год - 31 060 800,00 рублей; 2021 год - 31 085 490,85 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей |
| --- | --- | --- |

»;

2) приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 2 к муниципальной программе, именуемом подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» (далее – подпрограмма 2):

а) строку 8 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования - 13 020 259,81 рублей, из них по годам: 2024 год - 10 620 259,81 рублей; 2025 год - 2 400 000,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего - 13 020 259,81 рублей, из них по годам: 2024 год - 10 620 259,81 рублей; 2025 год - 2 400 000,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего - 0,00 рублей, из них по годам: 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей |
| --- | --- |

»;

б) приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский вестник» и разместить на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и применяется с 31.10.2024.

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района	        А.Э. Перепелица

Приложение № 1

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 13.11.2024 г. № 515-п

(Новая редакция приложения № 4 к муниципальной

программе «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 189 745 080,66 | 170 040 364,20 | 160 760 450,89 | 520 545 895,75 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС -Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 189 745 080,66 | 170 040 364,20 | 160 760 450,89 | 520 545 895,75 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 128 970 962,50 | 113 902 305,85 | 103 613 392,54 | 346 486 660,89 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 128 970 962,50 | 113 902 305,85 | 103 613 392,54 | 346 486 660,89 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 10 620 259,81 | 2 400 000,00 | 0,00 | 13 020 259,81 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 10 620 259,81 | 2 400 000,00 | 0,00 | 13 020 259,81 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 50 153 858,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 975,05 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 50 153 858,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 975,05 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 13.11.2024 г. № 515-п

(Новая редакция приложения № 5 к муниципальной

программе «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | всего | 189 745 080,66 | 170 040 364,20 | 160 760 450,89 | 520 545 895,75 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 189 745 080,66 | 170 040 364,20 | 160 760 450,89 | 520 545 895,75 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | всего | 128 970 962,50 | 113 902 305,85 | 103 613 392,54 | 346 486 660,89 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 128 970 962,50 | 113 902 305,85 | 103 613 392,54 | 346 486 660,89 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | всего | 10 620 259,81 | 2 400 000,00 | 0,00 | 13 020 259,81 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 10 620 259,81 | 2 400 000,00 | 0,00 | 13 020 259,81 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | всего | 50 153 858,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 975,05 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 50 153 858,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 975,05 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 13.11.2024 г. № 515-п

(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения

в Северо-Енисейском районе» муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского

района от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Повышение комплексной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Приобретение и установка дорожных знаков, замена барьерных ограждений, устройство искусственных дорожных неровностей, устройство пешеходных переходов |  | Х | Х | Х | Х | 10 620 259,81 | 2 400 000,00 | 0,00 | 13 020 259,81 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Работы по переносу пешеходного ограждения по ул. Донского, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1230080948 | 244 | 165 976,34 | 0,00 | 0,00 | 165 976,34 | перенос пешеходного ограждения 66 м. |
| 1.2 | Работы по ремонту пешеходных ограждений, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230080947 | 244 | 165 974,06 | 0,00 | 0,00 | 165 974,06 | ремонт дорожных ограждений 128 м. |
| 1.3 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230087180 | 244 | 1 425 669,08 | 0,00 | 0,00 | 1 425 669,08 | установка дорожных знаков, 134 шт. |
| 1.4 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230080299 | 244 | 1 481 682,95 | 0,00 | 0,00 | 1 481 682,95 | нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, 36,0 км |
| 1.5 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1230083560 | 244 | 70 243,71 | 0,00 | 0,00 | 70 243,71 | нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, 5 ед. |
| 1.6 | Расходы на приобретение, доставку и установку искусственных дорожных неровностей, дорожных ограждений, пешеходных светофоров, светильников вблизи образовательных учреждений, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1230080949 | 244 | 3 214 557,82 | 0,00 | 0,00 | 3 214 557,82 | установка дорожных знаков, 88 шт., установка искусственной дорожной неровности, 1 шт., установка пешеходных светофоров, 2 шт., установка светильников, 2 шт., установка дорожных ограждений, 39 м. |
| 1.7 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Вельмо |  | 441 | 0409 | 1230087200 | 244 | 302 254,71 | 0,00 | 0,00 | 302 254,71 | установка дорожных знаков, 38 шт. |
| 1.8 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1230080415 | 244 | 99 580,62 | 0,00 | 0,00 | 99 580,62 | нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, 9,6 кв.м |
| 1.9 | Приобретение, доставка и установка дорожных знаков, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1230087210 | 244 | 150 800,40 | 0,00 | 0,00 | 150 800,40 | установка дорожных знаков, 13 шт. |
| 1.10 | Расходы на приобретение, доставку и установку пешеходных светофоров вблизи образовательных учреждений, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1230080950 | 244 | 386 390,93 | 0,00 | 0,00 | 386 390,93 | установка пешеходных светофоров, 2 шт. |
| 1.11 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1230080114 | 244 | 185 026,06 | 0,00 | 0,00 | 185 026,06 | установка дорожных знаков, 14 шт. |
| 1.12 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1230083510 | 244 | 76 547,00 | 0,00 | 0,00 | 76 547,00 | установка дорожных знаков, 18 шт. |
| 1.13 | Текущий ремонт участка дорожного ограждения на мосту через ручей Безымянный, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230080807 | 244 | 155 214,49 | 0,00 | 0,00 | 155 214,49 | ремонт участка дорожного ограждения, 7 м. |
| 1.14 | Расходы на приобретение, доставку и установку светодиодных светофоров типа Т7 вблизи образовательных учреждений, п. Вельмо |  | 441 | 0409 | 1230081280 | 244 | 1 107 493,65 | 0,00 | 0,00 | 1 107 493,65 | установка светодиодных светофоров типа Т7, 4 шт. |
| 1.15 | Монтаж пешеходного ограждения, ул. Центральная, п. Вельмо |  | 441 | 0409 | 1230081281 | 244 | 734 715,32 | 0,00 | 0,00 | 734 715,32 | монтаж пешеходного ограждения, 200 м. |
| 1.16 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Вангаш и п. Новоерудинский |  | 441 | 0409 | 1230083980 | 244 | 298 135,67 | 0,00 | 0,00 | 298 135,67 | установка дорожных знаков, 19 шт. |
| 1.17 | Текущий ремонт пешеходных ограждений, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230081310 | 244 | 599 997,00 | 0,00 | 0,00 | 599 997,00 | ремонт пешеходных ограждений 109,4 м. |
| 1.18 | Разработка проекта организации дорожного движения на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района |  | 441 | 0409 | 1230087570 | 244 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | Разработка проекта организации дорожного движения |
|  | Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  | 10 620 259,81 | 2 400 000,00 | 0,00 | 13 020 259,81 |  |