| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «28» ноября 2024 г. | № 552-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 19.1 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.09.2011 № 349-25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Северо-Енисейском районе», в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 28.06.2024 № 1744-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Северо-Енисейского района», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (утвержденному в новой редакции постановлением администрации Северо-Енисейского района от 03.11.2023 № 467-п, в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 02.02.2024 № 35-п, от 06.02.2024 № 40-п, от 21.03.2024 № 90-п, от 26.03.2024 № 100-п, от 29.05.2024 № 212-п, от 01.07.2024 № 261-п, от 10.07.2024 № 289-п, от 30.08.2024 № 331-п, от 04.09.2024 № 370-п, от 22.10.2024 № 451-п, от 24.10.2024 № 458-п, от 08.11.2024 № 499-п, от 13.11.2024 № 515-п, от 13.11.2024 № 519-п) (далее - постановление) следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению, именуемом «Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»  (далее – муниципальная программа):

а) строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| 9 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования – 1 698 253 491,66 рублей, из них по годам: 2014 год - 57 781 031,29 рублей; 2015 год - 129 894 332,01 рублей; 2016 год - 133 113 397,86 рублей; 2017 год - 107 055 065,65 рублей; 2018 год - 89 951 655,30 рублей; 2019 год - 94 292 056,80 рублей; 2020 год - 93 784 705,05 рублей; 2021 год - 192 494 054,66 рублей; 2022 год - 176 439 174,38 рублей; 2023 год - 97 185 686,06 рублей; 2024 год – 184 724 353,92 рублей; 2025 год – 180 777 527,79 рублей; 2026 год - 160 760 450,89 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 1 477 663 338,48 рублей, из них по годам: 2014 год - 42 922 858,96 рублей; 2015 год - 110 469 362,01 рублей; 2016 год - 102 005 897,86 рублей; 2017 год - 72 891 345,65 рублей; 2018 год - 58 556 755,30 рублей; 2019 год - 66 797 456,80 рублей; 2020 год - 62 723 905,05 рублей; 2021 год - 161 408 563,81 рублей; 2022 год - 176 439 174,38 рублей; 2023 год - 97 185 686,06 рублей; 2024 год – 184 724 353,92 рублей; 2025 год – 180 777 527,79 рублей; 2026 год - 160 760 450,89 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего – 220 590 153,18 рублей, из них по годам: 2014 год -14 858 172,33 рублей; 2015 год - 19 424 970,00 рублей; 2016 год - 31 107 500,00 рублей; 2017 год - 34 163 720,00 рублей; 2018 год - 31 394 900,00 рублей; 2019 год - 27 494 600,00 рублей; 2020 год - 31 060 800,00 рублей; 2021 год - 31 085 490,85 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей |
| --- | --- | --- |

»;

2) приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 1 к муниципальной программе, именуемом подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района»  (далее – подпрограмма 1):

а) строку 8 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 352 364 014,21 рублей, из них по годам: 2024 год – 124 711 152,23 рублей; 2025 год – 124 039 469,44 рублей; 2026 год - 103 613 392,54 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 356 623 824,48 рублей, из них по годам: 2024 год – 124 711 152,23 рублей; 2025 год - 124 039 469,44 рублей; 2026 год - 103 613 392,54 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего - 0,00 рублей, из них по годам: 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. |
| --- | --- |

»;

б) приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) в приложении № 2 к муниципальной программе, именуемом подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» (далее – подпрограмма 2):

а) строку 8 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 12 859 443,34 рублей, из них по годам: 2024 год – 9 859 443,34 рублей; 2025 год - 3 000 000,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 12 859 443,34 рублей, из них по годам: 2024 год – 9 859 443,34 рублей; 2025 год - 3 000 000,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего - 0,00 рублей, из них по годам: 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей |
| --- | --- |

»;

б)  приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) в приложении № 3 к муниципальной программе, именуемом подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма 3):

а) строку 8 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования - 161 038 875,05 рублей, из них по годам: 2024 год - 50 153 758,35 рублей; 2025 год - 53 738 058,35 рублей; 2026 год - 57 147 058,35 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего - 161 038 875,05 рублей, из них по годам: 2024 год - 50 153 758,35 рублей; 2025 год - 53 738 058,35 рублей; 2026 год - 57 147 058,35 рублей. 2. Средства краевого бюджета, всего - 0,00 рублей, из них по годам: 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. |
| --- | --- |

»;

б) приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский вестник» и разместить на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник».

Глава Северо-Енисейского района 	     А.Н. Рябцев

Приложение № 1

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 28.11.2024 № 552-п

(Новая редакция приложения № 4 к муниципальной

программе «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 184 724 353,92 | 180 777 527,79 | 160 760 450,89 | 526 262 432,60 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС -Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 184 724 353,92 | 180 777 527,79 | 160 760 450,89 | 526 262 332,60 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 124 711 152,23 | 124 039 469,44 | 103 613 392,54 | 352 364 014,21 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 124 711 152,23 | 124 039 469,44 | 103 613 392,54 | 12 859 443,34 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 9 859 443,34 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 859 443,34 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 9 859 443,34 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 859 443,34 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | 441 | х | х | х | 50 153 758,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 875,05 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 50 153 758,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 875,05 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 28.11.2024 № 552-п

(Новая редакция приложения № 5 к муниципальной

программе «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 28.10.2013 № 561-п)

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | всего | 184 724 353,92 | 180 777 527,79 | 160 760 450,89 | 526 262 332,60 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 184 724 353,92 | 180 777 527,79 | 160 760 450,89 | 526 262 332,60 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Дороги Северо-Енисейского района» | всего | 124 711 152,23 | 124 039 469,44 | 103 613 392,54 | 352 364 014,21 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 124 711 152,23 | 124 039 469,44 | 103 613 392,54 | 352 364 014,21 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | всего | 9 859 443,34 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 859 443,34 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 9 859 443,34 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 859 443,34 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | всего | 50 153 758,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 875,05 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 50 153 758,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 875,05 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 28.11.2024 № 552-п

(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме

«Дороги Северо-Енисейского района» муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Северо-

Енисейского района», утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского

района от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2024-2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети гп Северо-Енисейский |  | Х | Х |  | Х |  | Х | 43 659 386,65 |  | 35 610 808,47 | 26 478 666,82 | 105 748 861,94 | По состоянию на 01.01.2027 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 2,973 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,590 км |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Донского, 14А до ул. Набережная, 1, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 |  | 1210080075 |  | 244 | 17 669 379,43 |  | 0,00 | 0,00 | 17 669 379,43 | устройство асфальтобетонного покрытия 1,021 км |
| 1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080076 |  | 244 | 14 897 084,40 |  | 0,00 | 0,00 | 14 897 084,40 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,480 км |
| 1.3 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Лермонтова, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080077 |  | 244 | 2 117 756,11 |  | 0,00 | 0,00 | 2 117 756,11 | восстановление профиля гравийных дорог 0,480 км |
| 1.4 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Зеленая, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080078 |  | 244 | 492 271,93 |  | 0,00 | 0,00 | 492 271,93 | восстановление профиля гравийных дорог 0,110 км |
| 1.5 | Содержание муниципального имущества - замена водопропускных трубок, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080122 |  | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | замена водопропускных трубок, 23,0 м |
| 1.6 | Ремонт участка технологической дороги от фабрики, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080079 |  | 244 | 0,00 |  | 19 024 958,14 | 0,00 | 19 024 958,14 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,520 км |
| 1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Кутузова, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080093 |  | 244 | 0,00 |  | 3 272 049,85 | 0,00 | 3 272 049,85 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,330 км |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги, ул. 60 лет ВЛКСМ, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080094 |  | 244 | 0,00 |  | 2 601 790,48 | 0,00 | 2 601 790,48 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,322 км |
| 1.9 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Шевченко, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080095 |  | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 5 239 590,91 | 5 239 590,91 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,300 км |
| 1.10 | Устройство водоотводной канавы по ул. Донского, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080096 |  | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 10 249 855,91 | 10 249 855,91 | устройство водоотводной канавы, 700 м |
| 1.11 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт участка улично-дорожной сети улиц Гоголя, Гастелло, Маяковского в гп. Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080121 |  | 243 | 0,00 |  | 10 442 010,00 | 0,00 | 10 442 010,00 | Разработка проектной документации |
| 1.12 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт участка улично-дорожной сети улиц Комсомольская, Пушкина, Горького, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080477 |  | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 10 989 220,00 | 10 989 220,00 | Разработка проектной документации |
| 1.13 | Работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе |  | 441 | 0409 |  | 1210083560 |  | 244 | 1 250 621,28 |  | 0,00 | 0,00 | 1 250 621,28 | Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе |
| 1.14 | Расходы на проведение лабораторных исследований и независимой экспертизы качества асфальтобетонной смеси применяемой при ремонте улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района |  | 441 | 0409 |  | 1210080544 |  | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований и независимой экспертизы качества асфальтобетонной смеси применяемой при ремонте улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района |
| 1.15 | Текущий ремонт автобусных остановок, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080244 |  | 244 | 2 618 843,18 |  | 0,00 | 0,00 | 2 618 843,18 | Выполнение текущего ремонта 13 автобусных остановок |
| 1.16 | Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома, ул. Суворова, 2, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210087190 |  | 244 | 123 130,56 |  | 0,00 | 0,00 | 123 130,56 | Устройство асфальтирования придомовой территории 60 кв. м. |
| 1.17 | Асфальтирование придомовой территории 12 квартирного дома ул. Фабричная, д. 7, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 |  | 1210080977 |  | 244 | 4 490 299,76 |  | 0,00 | 0,00 | 4 490 299,76 | Устройство асфальтирования придомовой территории 1006 кв. м. |
| 1.18 | Выполнение кадастровых работ по постановке на учет автомобильных дорог и проездов |  | 441 | 0409 |  | 121009Д011 |  | 244 | 0,00 |  | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | Постановка на учет автомобильных дорог и проездов |
| 2 | Мероприятие 2: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Тея |  | Х | Х |  | Х |  | Х | 6 150 081,92 |  | 9 428 135,85 | 7 736 412,49 | 23 314 630,26 | По состоянию на 01.01.2027 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1,496 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,610 км |
| 2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Шоссейная, п. Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 |  | 1210080099 |  | 244 | 5 094 056,40 |  | 0,00 | 0,00 | 5 094 056,40 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,340 км |
| 2.2 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Новая, п. Тея |  | 441 | 0409 |  | 1210080103 |  | 244 | 310 594,88 |  | 0,00 | 0,00 | 310 594,88 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,100 км |
| 2.3 | Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Геофизиков, 8 до ул. Северная, 11, п. Тея |  | 441 | 0409 |  | 1210080104 |  | 244 | 331 303,32 |  | 0,00 | 0,00 | 331 303,32 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,080 км |
| 2.4 | Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Школьная, 42Б до объездной дороги микрорайона Тарасовский, п. Тея |  | 441 | 0409 |  | 1210080105 |  | 244 | 414 127,32 |  | 0,00 | 0,00 | 414 127,32 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,100 км |
| 2.5 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Северная, п. Тея |  | 441 | 0409 |  | 1210080106 |  | 244 | 0,00 |  | 7 014 119,95 | 0,00 | 7 014 119,95 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,556 км |
| 2.6 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Геофизиков, п. Тея |  | 441 | 0409 |  | 1210080107 |  | 244 | 0,00 |  | 541 073,96 | 0,00 | 541 073,96 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,130 км |
| 2.7 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Набережная, п. Тея |  | 441 | 0409 |  | 1210080108 |  | 244 | 0,00 |  | 499 451,06 | 0,00 | 499 451,06 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,120 км |
| 2.8 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Ключевая, п. Тея |  | 441 | 0409 |  | 1210080109 |  | 244 | 0,00 |  | 1 373 490,88 | 0,00 | 1 373 490,88 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,080 км |
| 2.9 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Станционная, п. Тея |  | 441 | 0409 |  | 1210080111 |  | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 7 736 412,49 | 7 736 412,49 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,600 км |
| 3 | Мероприятие 3: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Новая Калами и п. Енашимо |  | Х | Х |  | Х |  | Х | 7 594 086,46 |  | 5 515 832,18 | 9 532 939,97 | 22 642 858,61 | По состоянию на 01.01.2027 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1,827 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,080 км |
| 3.1 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Дражников, п. Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 |  | 1210080112 |  | 244 | 2 891 146,80 |  | 0,00 | 0,00 | 2 891 146,80 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,400 км |
| 3.2 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Дражников до ул. Юбилейная, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 |  | 1210080113 |  | 244 | 742 811,21 |  | 0,00 | 0,00 | 742 811,21 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,080 км |
| 3.3 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная, 9 до ул. Дражников, 5, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 |  | 1210080116 |  | 244 | 555 351,08 |  | 0,00 | 0,00 | 555 351,08 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,070 км |
| 3.4 | Устройство водоотводной канавы, водопропускных трубок по ул. Юбилейная, 1, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 |  | 1210080119 |  | 244 | 1 914 969,41 |  | 0,00 | 0,00 | 1 914 969,41 | устройство водоотводной канавы, 120 м, устройство водопропускных трубок, 9 м |
| 3.5 | Бетонирование водоотводной канавы от ул. Юбилейная, 25 до ул. Юбилейная, 35, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 |  | 1210080201 |  | 244 | 1 489 807,96 |  | 0,00 | 0,00 | 1 489 807,96 | бетонирование водоотводной канавы, 190 м |
| 3.6 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Советская, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 |  | 1210080203 |  | 244 | 0,00 |  | 2 585 204,65 | 0,00 | 2 585 204,65 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,320 км |
| 3.7 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Микрорайон, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 |  | 1210080204 |  | 244 | 0,00 |  | 1 031 316,52 | 0,00 | 1 031 316,52 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,150 км |
| 3.8 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Юбилейная до ул. Советская, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 |  | 1210083810 |  | 244 | 0,00 |  | 1 211 814,32 | 0,00 | 1 211 814,32 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,150 км |
| 3.9 | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Юбилейная, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 |  | 1210080271 |  | 244 | 0,00 |  | 687 496,69 | 0,00 | 687 496,69 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,100 км |
| 3.10 | Ремонт автомобильной дороги, ул. Энергетиков, п. Енашимо |  | 441 | 0409 |  | 1210080276 |  | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 9 532 939,97 | 9 532 939,97 | устройство асфальтобетонного покрытия 0,557км |
| 4 | Мероприятие 4: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вангаш и п. Новоерудинский |  | Х | Х |  | Х |  | Х | 14 179 093,78 |  | 1 085 679,67 | 0,00 | 15 264 773,45 | По состоянию на 01.01.2027 устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 0,500 км; восстановление профиля гравийных дорог 0,150 км |
| 4.1 | Асфальтирование центральной площади, ул. Центральная, ул. Студенческая, п. Вангаш | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 |  | 1210080457 |  | 244 | 14 179 093,78 |  | 0,00 | 0,00 | 14 179 093,78 | устройство асфальтобетонного покрытия, 3200 кв. м |
| 4.2 | Восстановление профиля гравийной дороги от ул. матроса Бикова до ул. Студенческая, п. Вангаш |  | 441 | 0409 |  | 1210080478 |  | 244 | 0,00 |  | 1 085 679,67 | 0,00 | 1 085 679,67 | восстановление профиля гравийных дорог, 0,150 км |
| 5 | Мероприятие 5: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Брянка |  | Х | Х |  | Х |  | Х | 670 174,44 |  | 10 073 355,03 | 7 406 878,61 | 18 150 408,08 | По состоянию на 01.01.2027 восстановление профиля гравийных дорог 5,794 км |
| 5.1 | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Школьная, п. Брянка | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 |  | 1210080304 |  | 244 | 670 174,44 |  | 0,00 | 0,00 | 670 174,44 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 1,585 км |
| 5.2 | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Лесная, п. Брянка |  | 441 | 0409 |  | 1210080306 |  | 244 | 0,00 |  | 2 962 750,98 | 0,00 | 2 962 750,98 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 1,368 км |
| 5.3 | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Северная, п. Брянка |  | 441 | 0409 |  | 1210080311 |  | 244 | 0,00 |  | 1 777 650,34 | 0,00 | 1 777 650,34 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 0,566 км |
| 5.4 | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Набережная, п. Брянка |  | 441 | 0409 |  | 1210080358 |  | 244 | 0,00 |  | 5 332 953,71 | 0,00 | 5 332 953,71 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 1,136 км |
| 5.5 | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Транспортная, п. Брянка |  | 441 | 0409 |  | 1210080381 |  | 244 | 0,00 |  | 0,00 | 7 406 878,61 | 7 406 878,61 | проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, 1,390 км |
| 6 | Мероприятие 6: Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети п. Вельмо |  | Х | Х |  | Х |  | Х | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Задача 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Х |  | Х |  | Х | Х | 52 458 328,98 | 62 325 658,24 |  | 52 458 494,65 | 167 242 481,87 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0409 |  | 1210083901 | 244 | 40 276 414,27 | 0,00 |  | 0,00 | 40 276 414,27 | содержание автомобильных дорог, 54,79 км |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  | 0409 |  | 121009Д001 | 244 | 0,00 | 49 266 512,26 |  | 40 276 455,47 | 89 542 967,73 | содержание автомобильных дорог, 55,773 км |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Тея |  | 441 |  | 0409 |  | 1210083902 | 244 | 5 251 210,62 | 0,00 |  | 0,00 | 5 251 210,62 | содержание автомобильных дорог, 18,00 км |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Тея |  | 441 |  | 0409 |  | 121009Д002 | 244 | 0,00 | 5 629 340,80 |  | 5 251 250,75 | 10 880 591,55 | содержание автомобильных дорог, 19,50 км |
| 1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0409 |  | 1210083903 | 244 | 2 978 767,31 | 0,00 |  | 0,00 | 2 978 767,31 | содержание автомобильных дорог, 7,80 км |
| 1.6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0409 |  | 121009Д003 | 244 | 0,00 | 3 193 316,44 |  | 2 978 839,97 | 6 172 156,41 | содержание автомобильных дорог, 8,195 км |
| 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Енашимо |  | 441 |  | 0409 |  | 1210089304 | 244 | 166 130,85 | 0,00 |  | 0,00 | 166 130,85 | содержание автомобильных дорог, 1,82 км |
| 1.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Енашимо |  | 441 |  | 0409 |  | 121009Д004 | 244 | 0,00 | 178 095,69 |  | 166 134,04 | 344 229,73 | содержание автомобильных дорог, 1,25 км |
| 1.9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Вангаш |  | 441 |  | 0409 |  | 1210089305 | 244 | 657 325,35 | 0,00 |  | 0,00 | 657 325,35 | содержание автомобильных дорог, 6,58 км |
| 1.10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Вангаш |  | 441 |  | 0409 |  | 121009Д005 | 244 | 0,00 | 704 654,64 |  | 657 327,09 | 1 361 981,73 | содержание автомобильных дорог, 6,062 км |
| 1.11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Новоерудинский |  | 441 |  | 0409 |  | 1210089306 | 244 | 487 719,78 | 0,00 |  | 0,00 | 487 719,78 | содержание автомобильных дорог, 3,15 км |
| 1.12 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Новоерудинский |  | 441 |  | 0409 |  | 121009Д006 | 244 | 0,00 | 522 836,63 |  | 487 720,74 | 1 010 557,37 | содержание автомобильных дорог, 1,25 км |
| 1.13 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Брянка |  | 441 |  | 0409 |  | 121008907 | 244 | 2 016 221,16 | 0,00 |  | 0,00 | 2 016 221,16 | содержание автомобильных дорог, 12,42 км |
| 1.14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Брянка |  | 441 |  | 0409 |  | 121009Д007 | 244 | 0,00 | 2 161 390,95 |  | 2 016 222,90 | 4 177 613,85 | содержание автомобильных дорог, 7,925 км |
| 1.15 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Вельмо |  | 411 |  | 0409 |  | 121008908 | 244 | 624 539,64 | 0,00 |  | 0,00 | 624 539,64 | содержание автомобильных дорог, 3,80 км |
| 1.16 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, п. Вельмо |  | 441 |  | 0409 |  | 121009Д008 | 244 | 0,00 | 669 510,83 |  | 624 543,69 | 1 294 054,52 | содержание автомобильных дорог, 4,614 км |
| 2 | Мероприятие 2: Приобретение техники, запасных частей, оборудования и материалов для осуществления дорожной деятельности |  | Х |  | Х |  | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Приобретение техники |  | Х |  | Х |  | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Приобретение запасных частей, оборудования и материалов |  | Х |  | Х |  | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  | 124 711 152,23 | 124 039 469,44 |  | 103 613 392,54 | 352 364 014,21 |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 28.11.2024 № 552-п

(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме «Повышения безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Повышение комплексной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Приобретение и установка дорожных знаков, замена барьерных ограждений, устройство искусственных дорожных неровностей, устройство пешеходных переходов |  | Х | Х | Х | Х | 10 620 259,81 | 3 000 000,00 | 0,00 | 13 620 259,81 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Работы по переносу пешеходного ограждения по ул. Донского, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0409 | 1230080948 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | перенос пешеходного ограждения 66 м. |
| 1.2 | Работы по ремонту пешеходных ограждений, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230080947 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ремонт дорожных ограждений 128 м. |
| 1.3 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230087180 | 244 | 1 410 557,03 | 0,00 | 0,00 | 1 410 557,03 | установка дорожных знаков, 134 шт. |
| 1.4 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230080299 | 244 | 1 481 682,95 | 0,00 | 0,00 | 1 481 682,95 | нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, 36,0 км |
| 1.5 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1230083560 | 244 | 70 243,71 | 0,00 | 0,00 | 70 243,71 | нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, 5 ед. |
| 1.6 | Расходы на приобретение, доставку и установку искусственных дорожных неровностей, дорожных ограждений, пешеходных светофоров, светильников вблизи образовательных учреждений, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1230080949 | 244 | 3 015 174,42 | 0,00 | 0,00 | 3 015 174,42 | установка дорожных знаков, 88 шт., установка искусственной дорожной неровности, 1 шт., установка пешеходных светофоров, 2 шт., установка светильников, 2 шт., установка дорожных ограждений, 39 м. |
| 1.7 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Вельмо |  | 441 | 0409 | 1230087200 | 244 | 164 431,21 | 0,00 | 0,00 | 164 431,21 | установка дорожных знаков, 38 шт. |
| 1.8 | Нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1230080415 | 244 | 99 580,62 | 0,00 | 0,00 | 99 580,62 | нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, 9,6 кв.м |
| 1.9 | Приобретение, доставка и установка дорожных знаков, п. Новая Калами |  | 441 | 0409 | 1230087210 | 244 | 150 800,40 | 0,00 | 0,00 | 150 800,40 | установка дорожных знаков, 13 шт. |
| 1.10 | Расходы на приобретение, доставку и установку пешеходных светофоров вблизи образовательных учреждений, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1230080950 | 244 | 386 390,81 | 0,00 | 0,00 | 386 390,81 | установка пешеходных светофоров, 2 шт. |
| 1.11 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Брянка |  | 441 | 0409 | 1230080114 | 244 | 185 026,06 | 0,00 | 0,00 | 185 026,06 | установка дорожных знаков, 14 шт. |
| 1.12 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Тея |  | 441 | 0409 | 1230083510 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | установка дорожных знаков, 18 шт. |
| 1.13 | Текущий ремонт участка дорожного ограждения на мосту через ручей Безымянный, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230080807 | 244 | 155 214,49 | 0,00 | 0,00 | 155 214,49 | ремонт участка дорожного ограждения, 7 м. |
| 1.14 | Расходы на приобретение, доставку и установку светодиодных светофоров типа Т7 вблизи образовательных учреждений, п. Вельмо |  | 441 | 0409 | 1230081280 | 244 | 1 107 493,65 | 0,00 | 0,00 | 1 107 493,65 | установка светодиодных светофоров типа Т7, 4 шт. |
| 1.15 | Монтаж пешеходного ограждения, ул. Центральная, п. Вельмо |  | 441 | 0409 | 1230081281 | 244 | 734 715,32 | 0,00 | 0,00 | 734 715,32 | монтаж пешеходного ограждения, 200 м. |
| 1.16 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Вангаш и п. Новоерудинский |  | 441 | 0409 | 1230083980 | 244 | 298 135,67 | 0,00 | 0,00 | 298 135,67 | установка дорожных знаков, 19 шт. |
| 1.17 | Текущий ремонт пешеходных ограждений, гп Северо-Енисейский |  | 441 | 0409 | 1230081310 | 244 | 599 997,00 | 0,00 | 0,00 | 599 997,00 | ремонт пешеходных ограждений 109,4 м. |
| 1.18 | Разработка проекта организации дорожного движения на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района |  | 441 | 0409 | 123009Д401 | 244 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | Разработка проекта организации дорожного движения |
|  | Итого по Подпрограмме |  |  |  |  |  | 9 859 443,34 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 859 443,34 |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации Северо-

Енисейского района от 28.11.2024 № 552-п

(Новая редакция приложения № 2 к подпрограмме

«Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п)

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение потребности населения в перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Финансовая поддержка организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. |  | Х | Х | Х | Х | 50 153 758,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 875,05 | Выполнение не менее 35678 рейсов муниципальных маршрутов регулярных перевозок ежегодно. |
| 1.1 | Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения в границах района |  | 441 | 0408 | 1220080531 | 244 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  |
| 1.2 | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта (663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Шевченко, 2А) |  | 441 | 0408 | 1220083530 | 811 | 3 605 458,35 | 3 605 458,35 | 3 605 458,35 | 10 816 375,05 |  |
| 1.3 | Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования |  | 441 | 0408 | 1220083531 | 811 | 46 548 300,00 | 50 132 500,00 | 53 541 500,00 | 150 222 300,00 |  |
|  | Итого по Подпрограмме: |  |  |  |  |  | 50 153 758,35 | 53 738 058,35 | 57 147 058,35 | 161 038 875,05 |  |