| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| «18» апреля 2024 г. | № 163-п |  |
| гп Северо-Енисейский |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 19.1. решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.09.2011 № 349-25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Северо-Енисейском районе», руководствуясь постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 567/1-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 15.11.2013 №631-п; от 18.12.2013 №762-п; от 29.01.2014 №31-п; от 27.02.2014 №69-п; от 25.04.2014 №145-п; от 03.06.2014 №231-п; от 07.07.2014 №297-п; от 23.07.2014 №345-п; от 08.09.2014 №431-п; от 02.10.2014 №480-п; от 10.10.2014 №495-п; от 13.11.2014 №559-п; от 28.11.2014 №588-п; от 19.12.2014 №656-п; от 24.12.2014 №673-п; от 29.01.2015 №22-п; от 05.02.2015 №32-п; от 20.02.2015 №49-п; от 21.05.2015 №171-п; от 19.06.2015 №289-п; от 13.07.2015 №375/1-п; от 27.08.2015 № 514-п; от 25.09.2015 №583-п; от 20.10.2015 №635-п; от 13.11.2015 №680-п; от 08.12.2015 №782-п; от 17.12.2015 №825-п; от 25.02.2016 №63-п; от 05.04.2016 №164-п; от 28.04.2016 №233-п; от 10.06.2016 №365-п; от 30.06.2016 №418-п; от 28.07.2016 №515-п; от 02.09.2016 №594-п; от 07.10.2016 682-п; от 11.11.2016 №756-п; от 14.12.2016 №869-п; от 28.12.2016 №916-п; от 09.02.2017 №43-п; от 30.03.2017 №111-п; от 04.05.2017 №165-п; от 22.05.2017 №192-п; от 14.06.2017 №228-п; от 05.07.2017 №258-п; от 20.07.2017 №287-п; от 08.08.2017 №316-п; от 21.09.2017 №365-п; от 12.10.2017 №397-п; от 01.11.2017 №427-п; от 05.12.2017 №468-п; от 25.12.2017 № 519-п, от 25.12.2017 №520-п; от 19.01.2018 №18-п; от 02.02.2018 №45-п; от 06.03.2018 №76-п; от 17.04.2018 №109-п; от 04.05.2018 №140-п; от 11.05.2018 №147-п; от 18.05.2018 №156-п; от 07.06.2018 №184-п; от 18.06.2018 №192-п; от 09.07.2018 №213-п; от 31.07.2018 №237-п; от 17.08.2018 №267-п; от 27.09.2018 №312-п; от 17.10.2018 №338-п; от 19.10.2018 №342-п; от 01.11.2018 №363-п; от 23.11.2018 №408-п; от 18.12.2018 №453-п; от 25.12.2018 №472-п; от 30.01.2019 №33-п; от 06.03.2019 №85-п; от 08.04.2019 №122-п; от 18.04.2019 №134-п; от 24.05.2019 №181-п; от 14.06.2019 №215-п; от 02.07.2019 №233-п; от 16.07.2019 №262-п; от 02.08.2019№ 285-п; от 17.09.2019 №331-п; от 07.10.2019 №357-п; от 11.10.2019 №372-п; от 30.10.2019 №390-п; от 31.10.2019 №410-п; от 22.11.2019 №441-п; от 16.12.2019 №483-п; от 19.12.2019 №504-п; от 27.12.2019 №525-п; от 28.01.2020 №35-п; от 11.03.2020 г. № 100-п; от 27.03.2020 №116-п; от 22.04.2020 №153-п; от 05.06.2020 №251-п; от 22.07.2020 №296-п; от 25.08.2020 №329-п; от 07.09.2020 №339-п; от 08.09.2020 №346-п; от 05.10.2020 №394-п; от 30.10.2020 №495-п; от 19.11.2020 №516-п; от 27.11.2020 №528-п; от 22.12.2020 №586-п; от 04.03.2021 № 101-п; от 22.03.2021 №147-п; от 23.04.2021 №201-п; от 07.06.2021 №240-п; от 15.06.2021 №263-п; от 23.06.2021 №269-п; от 09.07.2021 г. №292-п; от 30.08.2021 г. №319-п; от 13.09.2021 № 327-п; от 05.10.2021 №352-п; от 28.10.2021 №378-п; от 02.11.2021 № 399-п; от 24.12.2021 № 501-п: от 16.02.2022 № 48-п; от 10.03.2022 № 103-п; от 23.03.2022 № 124-п; от 22.04.2022 № 189-п; от 24.05.2022 №222-п; от 16.06.2022 №273-п; от 12.07.2022 №314-п; от 21.09.2022 №405-п; от 10.10.2022 №430-п; от 20.10.2022 №453-п; от 02.11.2022 № 475-п; от 19.12.2022 № 571-п; от 28.12.2022 № 629-п; от 12.01.2023 №13-п; от 14.02.2023 № 63-п; от 06.03.2023 № 102-п; от 10.04.2023 № 124-п; от 14.04.2023 № 140-п; от 12.05.2023 № 175-п; от 01.06.2023 № 223-п; от 20.06.2023 № 248-п; от 28.06.2023 № 269-п; от 06.07.2023 № 282-п; от 20.07.2023 №317-п;  от 18.08.2023 г. № 365-п; от 31.08.2023 № 372-п; от 21.09.2023 № 402-п; от 24.10.2023 № 439-п; от 02.11.2023 № 456-п; от 03.11.2023 № 471-п; от 31.01.2024 № 26-п; от 06.02.2024 № 37-п; от 22.02.2024 № 63-п; от 01.03.2024 № 70-п; от 21.03.2024 № 94-п; от 26.03.2024 № 101-п) (далее – постановление) следующее изменение:

1) в приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» (далее – программа) изложить в следующей редакции:

«

| - 9 | - Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем финансирования – 3 504 149 820,46 рублей, из них по годам: 2014 год - 65 513 478,16 рублей; 2015 год - 410 145 626,01 рублей; 2016 год - 356 649 151,26 рублей; 2017 год - 174 647 144,38 рублей; 2018 год - 149 031 192,11 рублей; 2019 год - 70 866 763,76 рублей; 2020 год – 120 439 565,33 рублей; 2021 год – 500 558 752,85 рублей; 2022 год – 463 873 970,39 рублей; 2023 год – 292 152 793,82 рублей; 2024 год – 436 951 468,42 рублей; 2025 год – 120 873 434,88 рублей; 2026 год – 342 446 479,09 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 3 476 768 849,31 рублей, из них по годам: 2014 год - 65 513 478,16 рублей; 2015 год - 410 145 626,01 рублей; 2016 год - 356 649 151,26 рублей; 2017 год - 174 647 144,38 рублей; 2018 год - 148 104 772,11 рублей; 2019 год - 66 654 681,24 рублей; 2020 год – 117 210 803,31 рублей; 2021 год – 497 071 024,43 рублей; 2022 год – 460 672 708,37 рублей; 2023 год – 289 237 998,20 рублей; 2024 год – 433 896 841,60 рублей; 2025 год – 117 650 994,73 рублей; 2026 год – 339 313 625,51 рублей. 2. Средства бюджета Красноярского края, всего – 20 173 321,42 рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 926 420,00 рублей; 2019 год - 2 731 556,01 рублей; 2020 год – 2 489 163,96 рублей; 2021 год – 2 373 718,06 рублей; 2022 год – 2 353 312,56 рублей; 2023 год – 2 080 158,74 рублей; 2024 год – 2 317 220,40 рублей; 2025 год – 2 450 146,42 рублей. 2026 год – 2 451 625,27 рублей. 3. Средства Федерального бюджета, всего – 7 207 649,73 рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 1 480 526,51 рублей; 2020 год – 847 949,46 рублей; 2021 год - 1 114 010,36 рублей; 2022 год - 847 949,46 рублей; 2023 год - 834 636,88 рублей; 2024 год – 737 406,42 рублей; 2025 год – 772 293,73 рублей. 2026 год – 681 228,31 рублей. |
| --- | --- | --- |

»;

2) приложение № 1 к паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 к паспорту программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

7) приложение № 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

8) приложение № 5 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

9) приложение № 6 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник», подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.04.2024.

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района					А.Э. Перепелица

- Приложение № 1

- к постановлению

- администрации Северо-Енисейского района № 163-п  от

- «18» 04.2024 г. (Новая редакция Приложения №1

- к паспорту муниципальной программы «Создание условий для

- обеспечения доступным и комфортным жильем

- граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

- постановлением администрации Северо-Енисейского

- района от 29 октября 29 октября 2013г. №567/1

Перечень целевых показателей муниципальной программы Северо-Енисейского района, с указанием планируемых

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района

| № п/п | Цели, целевые показатели | Ед. изм. | 2013 год | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество подготовленных проектов планировки и межевания территории | проект | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | Количество предоставленных земельных участков | участок | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | объект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество построенных жилых домов жилых микрорайонов | дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученной социальной выплаты, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий за весь период действия подпрограммы | % | - | - | - | - | - | 49,11 | 54,46 | 59,82 | 65,18 | 70,54 | 75,9 | 81,26 | 86,6 | 91,9 | 91,9 |
| 6 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого периода | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлекших дополнительные денежные средства, кобщему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | ед. | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, привлекших дополнительные денежные средства | ед. | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов к общему количеству домов | % | 52,1 | 45,1 | 43,2 | 42,2 | 41,6 | 41,3 | 41,1 | 41,1 | 40,2 | 38,1 | 37,2 | 36,2 | 35,9 | 35,1 | 30,1 |
| 11 | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья к общей площади жилья | % | 18,9 | 15,3 | 13,8 | 13,0 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 11,5 | 11,1 | 9,5 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 6,2 |
| 12 | Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв.м | 4126,3 | 1075,7 | 6845,6 | 4840,8 | 3617,4 | 459,8 | 1817,0 | 0 | 1537,2 | 0 | 5403,9 | 1714,4 | 0 | 768,6 | 0 |
| 14 | Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | объект | 7 | 2 | 9 | 12 | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Площадь многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | м2 | 2856,7 | 1165,8 | 10634,3 | 7085,9 | 7277,5 | 1501,4 | 4713,1 | 1599,4 | 10406,5 | 160,8 | 2135,8 | 1504,4 | 250,3 | 207,7 | 430 |
| 16 | Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Северо-Енисейского района | объект | 6 | 16 | 9 | 8 | 8 | 11 | 23 | 8 | 14 | 17 | 11 | 9 | 12 | 18 | 4 |
| 17 | Площадь капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района | м2 | 312,8 | 231,9 | 836,5 | 356,9 | 372,2 | 475,7 | 963,8 | 384,1 | 644,4 | 1063,8 | 626,5 | 458,2 | 589,1 | 880,5 | 115 |
| 18 | Количество муниципальных жилых помещений, многоквартирных жилых домов и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен текущий ремонт общего имущества | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Обеспечение территорий района и территорий населенных пунктов района актуализированными документами территориального планирования: Генеральный план населенного пункта | % | 55 | 55 | 55 | 67 | 72 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Обеспечение территорий района актуализированными документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами | % | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 |
| 22 | Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами | % | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Обеспечение картами (планами) объектов землеустройства для внесения сведений о границах населенных пунктов района и границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 24 | Составление проектно-сметной документации на объекты строительства и капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Обеспечение своевременного проведения обследования технического состояния зданий и сооружений и осуществление технического контроля на объектах капитального строительства. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Обеспечение качественного выполнения функций муниципального заказчика при размещении и выполнении муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) для муниципальных нужд Северо-Енисейского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Исполнение сроков предоставления форм бюджетной и иной отчетности главному распорядителю средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 2

- к постановлению

- администрации Северо-Енисейского района № 163-п  от

- «18» 04.2024 г. (Новая редакция Приложения №2

- к паспорту муниципальной программы «Создание условий для

- обеспечения доступным и комфортным жильем

- граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

- постановлением администрации Северо-Енисейского

- района от 29 октября 29 октября 2013г. №567/1

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Северо-Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01.2024 |  | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2024 |  | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 177 357,43 | 0,00 | 0,00 |
| Главный распорядитель – Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 177 357,43 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование мероприятия 1 - Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 177 357,43 | 0,00 | 0,00 |
| Заказчик – МКУ «Служба заказчика-застройщика» |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 177 357,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский | 25253 м2 | 2022-2024 | 122 567 870,00 | 64 324 535,97 |  | 57 505 250,00 |  | 96 086 687,57 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 96 086 687,57 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | Тех.условия | 2024 | 90 669,86 | 0,00 |  | 0,00 |  | 90 669,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 90 669,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  | 96 177 357,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 96 177 357,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 153 728,58 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 |
| Главный распорядитель – Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 153 728,58 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 |
| Наименование мероприятия 1 - Строительство жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 153 728,58 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 |
| Заказчик – МКУ «Служба заказчика-застройщика» |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 153 728,58 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 |
| 1 | Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы объекта: "60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А/2, гп. Северо-Енисейский | Проект | 2024 | 1 930 915,59 |  | 0,00 |  | 1 930 915,59 | 1 930 915,59 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1 930 915,59 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство 60 квартирного дома, ул. Ленина, 40А, гп Северо-Енисейский | Проект | 2025 | 14 231 770,00 |  | 0,00 |  | 14 231 770,00 | 0,00 | 14 231 770,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 14 231 770,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство 24 квартирного дома, ул. 50 лет Октября, 12Д, п. Тея | 1714,4 м2 | 2024 | 220 151 466,00 |  | 0,00 |  | 218 746 140,00 | 220 151 466,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 220 151 466,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | Тех.условия | 2024 | 8 797 335,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8 797 335,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8 797 335,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы строительства 16 квартирного дома, ул. Новая, 9А, п. Брянка | Проект | 2024 | 1 274 011,55 |  | 0,00 |  | 1 274 011,55 | 1 274 011,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1 274 011,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство 16 квартирного дома, ул. Новая, 9А, п. Брянка | 768,6 м2 | 2026 | 164 057 240,00 |  | 0,00 |  | 164 057 240,00 | 0,00 | 0,00 | 174 436 250,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 174 436 250,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  | 232 153 728,58 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 232 153 728,58 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | 328 331 086,01 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 328 331 086,01 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 3

- к постановлению

- администрации Северо-Енисейского района № 163-п  от

- «18» 04.2024 г. (Новая редакция Приложения №1

- к муниципальной программе «Создание условий для

- обеспечения доступным и комфортным жильем

- граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

- постановлением администрации Северо-Енисейского

- района от 29 октября 29 октября 2013г. №567/1

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 437 001 468,42 | 120 873 434,88 | 342 446 479,09 | 900 321 382,39 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 437 001 468,42 | 120 873 434,88 | 342 446 479,09 | 900 321 382,39 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 96 535 488,29 | 0,00 | 0,00 | 96 535 488,29 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 96 535 488,29 | 0,00 | 0,00 | 96 535 488,29 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 5 009 760,00 | 5 177 573,33 | 5 087 986,76 | 15 275 320,09 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 5 009 760,00 | 5 177 573,33 | 5 087 986,76 | 15 275 320,09 |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 232 900 402,86 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 | 421 568 422,86 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 232 900 402,86 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 | 421 568 422,86 |
| 6 | Подпрограмма 5 | «Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 53 993 962,12 | 61 065 090,55 | 122 123 241,33 | 237 182 294,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 53 993 962,12 | 61 065 090,55 | 122 123 241,33 | 237 182 294,00 |
| 7 | Подпрограмма 6 | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 5 019 300,00 | 3 500 000,00 | 3 900 000,00 | 12 419 300,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 5 019 300,00 | 3 500 000,00 | 3 900 000,00 | 12 419 300,00 |
| 8 | Подпрограмма 7 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 43 492 555,15 | 36 899 001,00 | 36 899 001,00 | 117 290 557,15 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 43 492 555,15 | 36 899 001,00 | 36 899 001,00 | 117 290 557,15 |

- Приложение № 4

- к постановлению

- администрации Северо-Енисейского района № 163-п  от

- «18» 04.2024 г. (Новая редакция Приложения №2

- к муниципальной программе «Создание условий для

- обеспечения доступным и комфортным жильем

- граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

- постановлением администрации Северо-Енисейского

- района от 29 октября 29 октября 2013г. №567/1

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Северо-Енисейского района

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» | Всего | 436 951 468,42 | 120 873 434,88 | 342 446 479,09 | 900 271 382,39 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 737 406,42 | 772 293,73 | 681 228,31 | 2 190 928,46 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 317 220,40 | 2 450 146,42 | 2 451 625,27 | 7 218 992,09 |
|  |  |  | бюджет района | 433 896 841,60 | 117 650 994,73 | 339 313 625,51 | 890 861 461,84 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 96 535 488,29 | 0,00 | 0,00 | 96 535 488,29 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 96 535 488,29 | 0,00 | 0,00 | 96 535 488,29 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Улучшение жилищных условия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 5 009 760,00 | 5 177 573,33 | 5 087 986,76 | 15 275 320,09 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 737 406,42 | 772 293,73 | 681 228,31 | 2 190 928,46 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 317 220,40 | 2 450 146,42 | 2 451 625,27 | 7 218 992,09 |
|  |  |  | бюджет района | 1 955 133,18 | 1 955 133,18 | 1 955 133,18 | 5 865 399,54 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» | Всего | 232 900 402,86 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 | 421 568 422,86 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 232 900 402,86 | 14 231 770,00 | 174 436 250,00 | 421 568 422,86 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 5 | «Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 53 993 962,12 | 61 065 090,55 | 122 123 241,33 | 237 182 294,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 53 993 962,12 | 61 065 090,55 | 122 123 241,33 | 237 182 294,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 6 | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 5 019 300,00 | 3 500 000,00 | 3 900 000,00 | 12 419 300,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 5 019 300,00 | 3 500 000,00 | 3 900 000,00 | 12 419 300,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма 7 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего | 43 492 555,15 | 36 899 001,00 | 36 899 001,00 | 117 290 557,15 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 43 492 555,15 | 36 899 001,00 | 36 899 001,00 | 117 290 557,15 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к постановлению

администрации Северо-

Енисейского района № 163-п  от

«18» 04.2024 г. (Новая

редакция Приложения №3 к

муниципальной программе

«Создание условий для

обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан

Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-

Енисейского района от 29 октября

2013г. №567/1-п)

1.Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы | «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель - обеспечение увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе экономического класса на территории Северо-Енисейского района и обеспечение территорий населенных пунктов района документацией по планировке территории. Задачи - строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для обеспечения земельных участков микрорайона «Сосновый бор» в гп Северо-Енисейский и микрорайона «Тарасовский» в п. Тея с целью развития жилищного строительства; обеспечение территорий населенных пунктов Северо-Енисейского района документацией по планировке территории. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 96 535 488,29 рублей, из них по годам: 2024 год – 96 535 488,29 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 96 535 488,29 рублей, из них по годам: 2024 год – 96 535 488,29 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы 1

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 1

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»).

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 1

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

- Приложение № 1

к подпрограмме «Стимулирование

жилищного строительства на

территории Северо-Енисейского

района»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения |  | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы: | Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства малоэтажного жилья в краткосрочной перспективе |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для обеспечения земельных участков микрорайона «Сосновый бор» в гп Северо-Енисейский и микрорайона «Тарасовский» в п. Тея с целью развития жилищного строительства; Обеспечение территорий населенных пунктов Северо-Енисейского района документацией по планировке территории. |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество подготовленных проектов планировки и межевания территории | проект | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района |  | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Количество предоставленных земельных участков | участок |  |  | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | объект |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество построенных жилых домов жилых микрорайонов | дом |  |  | 0 | 0 | 5 | 2 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Стимулирование

жилищного строительства на

территории Северо-Енисейского

района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1

- с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | Итого на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства малоэтажного жилья в краткосрочной перспективе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача №1: Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для обеспечения земельных участков микрорайона "Сосновый бор" в гп Северо-Енисейский и микрорайона "Тарасовский" в п. Тея с целью развития жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры | Администрация Северо-Енисейского района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 96 535 488,29 | 0,00 | 0,00 | 96 535 488,29 |  | Коммунальная и транспортная инфраструктура микрорайона «Сосновый бор» в гп Северо-Енисейский |  |
| 1 | Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Сосновый бор»,гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1610080375 |  | ххх |  | 96 444 818,43 | 0,00 | 0,00 | 96 444 818,43 |  | Площадь объекта 25253 м2 |  |
| 1.1. | Строительство объекта |  | 441 |  | 0501 |  | 1610080375 |  | 414 |  | 96 086 687,57 | 0,00 | 0,00 | 96 086 687,57 |  | Площадь объекта 25253 м2 |  |
| 1.2. | Средства на проведение измерений и анализов параметров электрооборудования и на проведение тепловизионного обследования |  | 441 |  | 0501 |  | 1610080375 |  | 244 |  | 358 130,86 | 0,00 | 0,00 | 358 130,86 |  | Лабораторные исследования и измерения |  |
| 2 | Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения строящихся объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 |  | 0501 |  | 1610086681 |  | 414 |  | 90 669,86 | 0,00 | 0,00 | 90 669,86 |  | Технические условия |  |
| II | Предоставление земельных участков обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой для строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов: | Администрация Северо-Енисейского района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| III | Строительство жилых домов микрорайона «Тарасовский» в п. Тея и микрорайона «Сосновый бор» в г.п. Северо-Енисейский: | Администрация Северо-Енисейского района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Задача №2: Обеспечение территорий населенных пунктов Северо-Енисейского района документацией по планировке территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Подготовка проектов планировки и проектов межевания | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  | 0412 |  | Х |  | ххх |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | Администрация Северо-Енисейского района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 96 535 488,29 | 0,00 | 0,00 | 96 535 488,29 |  |  |  |

Приложение № 6

к постановлению

администрации Северо-

Енисейского района № 163-п  от

«18» 04.2024 г. (Новая

редакция Приложения №4 к

муниципальной программе

«Создание условий для

обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан

Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-

Енисейского района от 29 октября

2013г. №567/1-п)

1.Паспорт подпрограммы 3

| Наименование подпрограммы | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму | Жилищный отдел администрации Северо-Енисейского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель - предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача – предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат, на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении № 4 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 15 275 320,09 рублей, из них по годам: 2024 год – 5 009 760,00 рублей; 2025 год – 5 177 573,33 рублей; 2026 год – 5 087 986,76 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства Федерального бюджета, всего – 2 190 928,46 рублей, из них по годам: 2024 год – 737 406,42 рублей; 2025 год – 772 293,73 рублей; 2026 год – 681 228,31 рублей. 2. Средства бюджета Красноярского края, всего – 7 218 992,09 рублей, из них по годам: 2024 год – 2 317 220,40 рублей; 2025 год – 2 450 146,42 рублей; 2026 год – 2 451 625,27 рублей. 3. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 5 865 399,54 рублей, из них по годам: 2024 год – 1 955 133,18 рублей; 2025 год – 1 955 133,18 рублей; 2026 год – 1 955 133,18 рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы 3

Перечень мероприятий подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, норм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении 5 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 3

- 3.1. Общие положения

- 1.Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет жилищный отдел администрации Северо-Енисейского района.

Условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований края из краевого бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, критерии отбора муниципальных образований края для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями края определяются согласно мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Создание условий для обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18.06.2015 № 303-п.

- Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

- Мероприятия подпрограммы, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются путем предоставления субсидий бюджету Северо-Енисейского района.

- 2.Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы, нуждающимся в жилищных помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

- 3.Участие в подпрограмме является добровольным.

- 4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.

5.Социальная выплата может быть использована:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

5 (1). Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

6.Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющего одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия министерством строительства Красноярского края (далее - Министерство) решения о включении молодой семьи - участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (включительно);

б) признание семьи, нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 подраздела 3.1 раздела 3;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

7. В настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "е" и "и" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

8.Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» (далее – Закон края).

- 3.2 Порядок признания молодой семьи участником подпрограммы и формирования списков молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

1.Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами «а» – «д», «ж» и «з» пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы молодая семья подает в жилищный отдел администрации Северо-Енисейского района (далее – жилищный отдел) следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к ним документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).

г) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи органом местного самоуправления нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

д) выписку из решения органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой семьи как семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Законом края.

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 5 подраздела 3.1. раздела 3 подпрограммы молодая семья подает в Жилищный отдел следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к ним документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 5 подраздела 3.1. раздела 3 подпрограммы;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта 5 подраздела 3.1. раздела 3 подпрограммы;

е) копию кредитного договора (договор займа);

ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте "е" настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи.

Указанные документы подаются путем личного обращения в орган местного самоуправления по месту жительства или в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал). В случае подачи документов в электронной форме документы подписываются простой электронной подписью члена молодой семьи в соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего подраздела, заверяются уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 или 2 подраздела 3.2 раздела 3 подпрограммы, 3 и 4 подраздела 3.5 раздела 3 подпрограммы, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

3. Жилищный отдел регистрирует заявления, поданные молодыми семьями на участие в подпрограмме, в книге регистрации и учета заявлений о признании молодой семьи участником подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» (далее - книга регистрации заявлений) которая ведется жилищным отделом по утвержденной форме согласно приложению №4 к подпрограмме.

Книга регистрации заявлений является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью должностного лица, уполномоченного жилищным отделом, и печатью администрации Северо-Енисейского района. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномоченного органом районного самоуправления, и печатью.

Жилищный отдел в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 1 и 2  подраздела 3.2 раздела 3 подпрограммы, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется жилищным отделом в течение 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого и районного бюджетов жилищный отдел направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

4.Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 6 подраздела 3.1. раздела 3 подпрограммы;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 1 и 2  подраздела 3.2 раздела 3 подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

5. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» пункта 4 подраздела 3.2 раздела 3 подпрограммы.

6. Жилищный отдел до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками подпрограммы, списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее – списки молодых семей – участников подпрограммы), утверждают их и представляют эти списки в министерство строительства Красноярского края.

7. Жилищный отдел формирует списки молодых семей – участников подпрограммы в хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи – участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на учет до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье).

8. Для включения в списки молодых семей – участников подпрограммы на 2014 - 2023 годы молодые семьи, состоявшие в списках молодых семей – участников настоящей подпрограммы и участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» государственной программы «Молодежь Красноярского края в ХХI веке», но не получившие социальные выплаты, представляют в жилищный отдел в срок до 15 мая года, предшествующего планируемому, заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений представляет в жилищный отдел документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия Жилищный отдел молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей-участников подпрограммы), в соответствии с подпунктом «ж» подпункта 10 настоящего пункта.

9. При изменении состава молодой семьи, состоящей в списках молодых семей – участников подпрограммы на 2014 - 2023 годы, ее жилищных условий, изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, она подает в жилищный отдел заявление с приложением подтверждающих документов. На основании представленных документов жилищный отдел в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список молодых семей – участников подпрограммы, копию которого в течение 7 рабочих дней направляет в Министерство.

10.Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей – участников подпрограммы), принимается жилищным отделом в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на приобретение или строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другую местность на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;

д) расторжение брака молодой семьи, не имеющей детей;

е) достижение возраста 36 лет одним из супругов;

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;

з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья была признана участником подпрограммы.

11.Жилищный отдел в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников подпрограммы), принимает решение об исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников подпрограммы. В течении 10 рабочих дней с момента принятия указанного решения его копия направляется молодой семье способом, указанным в заявлении о включении в список, а так же в министерство.

- Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение на участие в подпрограмме производится на общих основаниях.

- 3.3. Формирование списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году

1.Министерство на основании сводного списка молодых семей – участников подпрограммы и с учетом размера средств, предусматриваемых в краевом бюджете и бюджете Северо-Енисейского района на соответствующий год для предоставления социальных выплат молодым семьям, формирует и утверждает список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году (список молодых семей – претендентов).

При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлена квота для молодых семей, не относящимся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный список по отдельно взятому муниципальному образованию.

Список молодых семей – претендентов формируется в порядке очередности, установленной в сводном списке молодых семей – участников подпрограммы.

В случае если на день утверждения Министерством списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году одному из супругов (обоим супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в указанный список как несоответствующая требованиям, установленным подпунктом «а» пункта 6 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы.

2.Внесение изменений в список молодых семей – претендентов производится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости квадратного метра жилья для расчета размера социальной выплаты, установленного муниципальным образованием;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.

3. В случаях, указанных в пункте 2 подраздела 3.3 раздела 3 подпрограммы, жилищный отдел в течение 7 рабочих дней с момента их возникновения направляет в Министерство уведомление в письменной форме.

4. В случае если после распределения средств федерального и краевого бюджета, будет выделена недостаточность объема финансирования мероприятий подпрограммы бюджетные средства компенсируются из бюджета Северо-Енисейского района (при условии наличия нераспределенных бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Северо-Енисейского района на текущий финансовый год).

3.4. Определение размера социальной выплаты

1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и районного бюджета.

Размер социальной выплаты составляет не менее:

а) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;

б) 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и 1 ребенка и более (далее – неполные семьи).

2. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 1 подраздела 3.4 раздела 3 подпрограммы и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

3. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "е" и "и" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 1 подраздела 3.4 раздела 3 подпрограммы и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

4. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади  жилья в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Северо-Енисейском районе устанавливается нормативным правовым актом администрации Северо-Енисейского района. Эта норма не должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

3.Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 кв.м.;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – по 18 кв.м. на 1 члена семьи.

4.Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в Северо-Енисейском районе;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.

5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей – претендентов, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется между муниципальными образованиями края, отобранными для участия в мероприятии 8 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» утвержденного Постановленим от 30.09.2013 № 514-п  на основании конкурсного отбора и обеспечившими уровень софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 7 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных выплатах. Начиная с конкурсного отбора муниципальных образований на 2017 год, субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания (далее - РБО), в следующем размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 - не менее 7%;

для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате зависит от размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Красноярского края.

3.5.Правила выдачи и реализации свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи - участницы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее соответственно - государственная программа, мероприятие) на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

Выдача свидетельства осуществляется жилищным отделом в соответствии с выпиской из утвержденного министерством строительства Красноярского края списка молодых семей – претендентов по форме согласно приложению № 3 к подпрограмме.

2.Жилищный отдел в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

3. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет  в жилищный отдел заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) предусмотренные подпунктами "б" - "д"  пункта 1 подраздела 3.2 раздела 3 подпрограммы, - в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами "а" - "д", "ж" и "з" пункта 5 подпрограммы 3.1 раздела 3 подпрограммы;

б) предусмотренные подпунктами "б" - "и" пункта 2 подраздела 3.2 раздела 3 подпрограммы, - в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами "е" и "и" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы.

4. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела, заверяются уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего подраздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

6. Жилищный отдел организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты являются:

непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный пунктом 3 настоящего подраздела или пунктом 4 настоящего подраздела;

непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела или пунктом 4 настоящего подраздела;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 16, 17 подраздела 3.5 раздела 3 подпрограммы.

8. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на получение социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

В течение 1 месяца с момента получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, жилищный отдел производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, утвержденным Министерством.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в жилищный отдел, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления жилищный отдел выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Северо-Енисейскому району, установленному на момент выдачи замененного свидетельства.

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и районного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее – банк), где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляется комиссией, созданной в министерстве строительства Красноярского края.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном подпунктом 9 настоящего пункта, в жилищный отдел с заявлением о замене свидетельства.

12.Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной выплаты договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключение договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

13. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее – распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

14.Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть, расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк, после заключения договора банковского счета владельцу не возвращается.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в администрацию Северо-Енисейского района информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключение договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилого помещения, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории субъекта Российской Федерации, исполнительный орган которого включил молодую семью - участницу мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты.

17. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной администрацией Северо-Енисейского района в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной администрацией Северо-Енисейского района в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

Молодые семьи - участники мероприятия могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

18. Для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения распорядителем счета индивидуального жилого дома договор купли-продажи может предусматривать приобретение земельного участка, занятого приобретаемым индивидуальным жилым домом и необходимого для его использования.

19. В случае приобретения жилого помещения уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия, указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший это свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья.

20. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "г" и "з" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;

б) договор жилищного кредита;

в) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи - договор купли-продажи жилого помещения;

г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда;

д) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - копию договора участия в долевом строительстве (копию договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве).

21. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "е" и "и" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;

б) копия договора жилищного кредита;

в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или документы на строительство при незавершенном строительстве жилого дома - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил;

д) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, если не осуществлена государственная регистрация прав собственности членов молодой семьи на жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве;

е) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) и выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности членов молодой семьи на жилое помещение, - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, если осуществлена государственная регистрация прав собственности членов молодой семьи на указанное жилое помещение;

ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование указанным жилищным кредитом или кредитом (займом).

22. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "г" и "е" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "ж" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "з" и "и" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

23. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;

в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;

г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы мероприятия;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.

24. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "б" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк:

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;

б) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения жилого дома на земельном участке либо разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.

24 (1). В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "ж" пункта 5 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве и договор участия в долевом строительстве) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных подпунктами 18-21, 23, подпунктами «а» и «б» пункта 24 и пунктом 24(1) подраздела 3.5 раздела 3 подпрограммы, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

27. Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, направляет в администрацию Северо-Енисейского района заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

29. Жилищный отдел в течение 7 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из районного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем жилищный отдел в указанный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 3 рабочих дней со дня поступления средств из районного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

- 31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, документы на строительство, но оплата не была произведена;

- б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 подраздела 3.5 раздела 3 подпрограммы.

- в) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве. В этом случае договор участия в долевом строительстве или договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве представляется в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком соответствующего договора для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 подраздела 3.5 раздела 3 подпрограммы.

32. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств, предусмотренных пунктом 2 подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы.

33. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные пунктом 8, считаются недействительными.

34. В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в жилищный отдел, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.

4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

1.Систему контроля за исполнением подпрограммы осуществляют: Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района, администрация Северо-Енисейского района, Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района, иные органы в пределах своих полномочий.

2.Управление реализацией подпрограммы осуществляет жилищный отдел.

- 3. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.

- 4. Жилищный отдел несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

- 5. В Министерство отчеты об исполнении подпрограммы предоставляются жилищным отделом по формам и срокам, определенным в соглашении о предоставлении субсидии Северо-Енисейскому району Красноярского края из краевого бюджета.

- 6. Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных средств осуществляет Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района.

- 7. Жилищный отдел ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей, с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств из федерального, краевого и районного бюджетов.

- Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение жильем молодых семей с использованием средств социальных выплат, предоставляемых из федерального, краевого и районного бюджетов.

- Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить жильем 80 молодые семьи, в том числе по годам: 2014 - 20 семей, 2015-10 семей, 2016-10 семей, 2017 – 9 семей, 2018 – 6 семей, 2019 - 6 семей, 2020 - 6 семей, 2021 - 5  семей, 2022 - 4 семьи, 2023 - 4 семьи;

за весь период действия подпрограммы 3 (с 2014 по 2023 годы) доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий должна быть не менее 64,29 %;

сохранить долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья,– претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года равной 95 %, что обозначает реализацию права на улучшение жилищных условий молодых семей с использованием социальной выплаты 21 молодой семьи из 22 в 2014 году, 18 молодых семей из 19 в 2015 году, 17 молодых семей из 18 в 2016 году; 12 молодых семей из 13 в 2017 году, 8 молодых семей из 9 в 2018 году, 8 молодых семей из 9 в 2019 году, 8 молодых семей из 9 в 2020 году, 8 молодых семей из 9 в 2021 году, 4 молодые семьи из 6 в 2022 году, 4 молодые семьи из 5 в 2023 году;

- сохранить количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлекших дополнительные денежные средства, к общему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право в размере 40 %, т.е. создать условия для привлечения молодыми семьями дополнительных денежных средств;

- количество молодых семей, признанных участниками подпрограммы и включенных в список молодых семей – участников подпрограммы,– не менее 20 молодых семей – участников подпрограммы ежегодно.

- Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в:

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

- формирование активной жизненной позиции молодежи.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограмме предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья, в том числе стандартного жилья.

- Приложение №1

- к подпрограмме «Улучшение

- жилищных условий отдельных

- категорий граждан,

- проживающих на территории

- Северо-Енисейского района»

Заявление

Прошу признать нашу молодую семью участником подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» в составе:

супруг _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________ № ________________, выданный ________________________

__________________________________________________________ "___" ______ ___ г.,

проживает по адресу (с указанием индекса)__________________________________________;

супруга ______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________ № ________________, выданный _______________________

___________________________________________________ "___" _____________ ___ г.,

проживает по адресу (с указанием индекса)_______________________________________

___________________________________________________________________________;

дети: _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _____________________

___________________________________________________ "___" _____________ ___ г.,

проживает по адресу ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

Молодая семья состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе районного самоуправления ______________________________________________________________

(указать муниципальное образование)

с «_____»_______________ ________года,

Подтверждаю, что ранее не получал(и) безвозмездную помощь за счет средств федерального, краевого или районного бюджетов:

1) ___________________________________________________________ _____

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)					(подпись)

С условиями участия в подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района», ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _________________________________________________________ ___________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)				(подпись)	(дата)

2) __________________________________________________________ ___________

Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)	(подпись)	(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны домашний ________________, сотовый_____________________ служебный __

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты

«____» _________________ 20____ г.

_________________ ____________________________________________________

подпись, дата)	(должность лица, принявшего заявление)		(инициалы, фамилия)

М.П

- Приложение №2

- к подпрограмме «Улучшение

- жилищных условий отдельных

- категорий граждан,

- проживающих на территории

- Северо-Енисейского района»

Заявление

Прошу включить в список молодых семей – участников подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» на  _____  год нашу молодую семью в составе:

Супруг_______________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ № _______________, выданный __________________________________________________________________________________________ «___» ______________ _____ г.,

проживает по адресу (с указанием индекса)__________________________________________________

супруга _______________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ № _______________, выданный __________________________________________________________________________________________ «___» _____________ ____ г.,

проживает по адресу (с указанием индекса)__________________________________________________

дети: __________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия __________ № _________, выданное (ый) ___________________________________________________________________________________________ «____» _______ ____ г.,

проживает по адресу (с указанием индекса)_____________________________________________________________________________________________________________;

дети________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия __________ № ______________, выданное (ый) _____________________________________________________________________________________ «___» ____________ _____ г.,

проживает по адресу (с указанием индекса)__________________________________________________

Подтверждаю, что не имею (ем) жилья, принадлежащего на праве собственности, ранее не получал (и) безвозмездную помощь за счет средств федерального, краевого или районного бюджетов:

1) ______________________________________ _____________ ________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)		(подпись)		(дата)

2) ______________________________________ _____________ ________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)		(подпись)		(дата)

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении, достоверны: _________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

С условиями участия в долгосрочной целевой программе «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района», в том числе о необходимости ежегодной подачизаявления на включение в список молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, ознакомлен (ны) и обязуюсь (емся) их выполнять:

1) _____________________________________ ___________ ________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)			(подпись)		(дата)

2) ______________________________________ ____________ ________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)		(подпись)	(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны: домашний __________, сотовый _____________________, служебный ______________.

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты

«__» ____________ 20__ г.

__________ ________________________________________________________ ___

(подпись, дата)		(должность лица, принявшего заявление)				(инициалы, фамилия)

М.П.

- Приложение №3

- к подпрограмме

- «Улучшение

- жилищных

- условий отдельных

- категорий граждан,

- проживающих на

- территории

- Северо-Енисейского

- района»

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____

о праве на получение социальной выплаты

на приобретение жилого помещения или строительство

индивидуального жилого дома

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:

супруг

(Ф.И.О., дата рождения)

супруга

(Ф.И.О., дата рождения)

дети: 1)

(Ф.И.О., дата рождения)

2)

(Ф.И.О., дата рождения)

являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», мероприятия 8 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района», в соответствии с условиями этих программ предоставляется социальная выплата в размере:

:

(цифрами и прописью)

на приобретение (строительство) жилья на территории Красноярского края.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «___» ______________ 20 ____г.(включительно).

Свидетельство действительно до «___» _______________ 20 ____г. (включительно).

Дата выдачи «___» _____________ 20____г.

Глава Северо-Енисейского района	____________________		 _____________

(подпись)	(расшифровка подписи) М.П.

- Приложение № 4

- к подпрограмме

- «Улучшение

- жилищных

- условий отдельных

- категорий граждан,

- проживающих на

- территории

- Северо-Енисейского

- района»

- Книга

- регистрации и учета заявлений

- о признании молодой семьи участником подпрограммы

- «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района»

- _____________________________________________________

- (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

- Начата _____________ 20__ г.

- Окончена ___________ 20__ г.

| № п/п | Дата регистрации заявления | Ф.И.О и дата рождения подавшего заявление и членов его семьи | Адрес регистрации по месту жительства | Дата и номер принятия решения о признании (отказе в признании) молодой семьи участником подпрограммы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- М.П.

- Приложение № 5

к подпрограмме «Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан, проживающих на

территории Северо-Енисейского района»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3

| Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель - Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат, на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученной социальной выплаты, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий за весь период действия подпрограммы | % | Ведомственная отчетность | 75,9 | 81,26 | 86,6 | 91,9 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого периода | % | Ведомственная отчетность | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Задача 2 Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлекших дополнительные денежные средства, к общему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право | % | Ведомственная отчетность | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество молодых семей, получивших социальную выплату | ед. | Ведомственная отчетность | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, привлекших дополнительные денежные средства | ед. | Ведомственная отчетность | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение № 6

к подпрограмме «Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан, проживающих на

территории Северо-Енисейского района» (в

редакции постановления

администрации района

от 31.01.2024 №26-п)

Перечень мероприятий подпрограммы 3

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, в том числе по годам реализации программы (руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Итого на 2024-2026 годы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Наименование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (Федеральный бюджет) | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 10 03 | 16302L4970 | 322 |  | 737 406,42 |  | 772 293,73 |  | 681 228,31 |  | 2 190 928,46 | Предоставление выплат по годам: 2024 – 3 молодых семьи, 2025 – 3 молодых семьи, 2026 – 3 молодых семьи |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (Бюджет Красноярского края) | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 10 03 | 16302L4970 | 322 |  | 2 317 220,40 |  | 2 450 146,42 |  | 2 451 625,27 |  | 7 218 992,09 | Предоставление выплат по годам: 2024 – 3 молодых семьи, 2025 – 3 молодых семьи, 2026 –3 молодых семьи |
| Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 10 03 | 16302L4970 | 322 |  | 1 955 133,18 |  | 1 955 133,18 |  | 1 955 133,18 |  | 5 865 399,54 | Предоставление выплат по годам: 2024 – 3 молодых семьи, 2025 – 3 молодых семьи, 2026 –3 молодых семьи |
| Задача 2. Создание условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, средств финансовых организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач подпрограммы и вопросов по ее реализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |

Приложение № 7

к постановлению

администрации Северо-

Енисейского района № 163-п  от

«18» 04.2024 г. (Новая

редакция Приложения №5 к

муниципальной программе

«Создание условий для

обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан

Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-

Енисейского района от 29 октября

2013г. №567/1-п)

1.Паспорт подпрограммы 4

| Наименование подпрограммы | «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель - создание комфортных жилищных условий для граждан района. Задача - строительство среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах Северо-Енисейского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 421 568 422,86 рублей, из них по годам: 2024 год – 232 900 402,86 рублей; 2025 год – 14 231 770,00 рублей; 2026 год – 174 436 250,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 421 568 422,86 рублей, из них по годам: 2024 год – 232 900 402,86 рублей; 2025 год – 14 231 770,00 рублей; 2026 год – 174 436 250,00 рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы 4

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 4

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»).

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 4

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

- Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие среднеэтажного и

малоэтажного жилищного строительства в

Северо-Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения |  | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы: | Создание комфортных жилищных условий для граждан района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: | Строительство среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах Северо-Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов к общему количеству домов | % | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района |  | 37,2 | 36,2 | 35,9 | 35,1 |
| 2 | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья к общей площади жилья | % |  |  | 9,5 | 7,8 | 7,7 | 7,4 |
| 3 | Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв.м |  |  | 5403,9 | 1714,4 | 0 | 768,6 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие среднеэтажного и

малоэтажного жилищного строительства в

Северо-Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 4

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Создание комфортных жилищных условий для граждан района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Строительство среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах Северо-Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Строительство жилых домов: | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  | 0501 | ХХХХХХ | 414 | 232900402,86 | 14 231 770,00 | 174436250,00 | 421 568 422,86 | Ввод в эксплуатацию 2 жилых домов общей площадью 2 483,0 кв.м. |
| 1 | Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы объекта: "60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А/2, гп. Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 | 1640080417 | 414 | 1 930 915,59 | 0,00 | 0,00 | 1 930 915,59 | Проектная документация |
| 2 | Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство 60 квартирного дома, ул. Ленина, 40А, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 | 1640084641 | 414 | 0,00 | 14 231 770,00 | 0,00 | 14 231 770,00 | Проектная документация |
| 3 | Строительство 24 квартирного дома, ул. 50 лет Октября, 12Д, п. Тея |  | 441 |  | 0501 | 1640084540 | ххх | 220 898 140,28 | 0,00 | 0,00 | 220 898 140,28 | Ввод в эксплуатацию 1714,4 м2 жилья |
| 3.1. | Строительство 24 квартирного дома, ул. 50 лет Октября, 12Д, п. Тея |  | 441 |  | 0501 | 1640084540 | 414 | 218 746 140,00 | 0,00 | 0,00 | 218 746 140,00 | Ввод в эксплуатацию 1714,4 м2 жилья |
| 3.2. | Услуги по авторскому надзору за ходом строительства объекта |  | 441 |  | 0501 | 1640084540 | 414 | 1 405 326,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 326,00 | Услуги по авторскому надзору |
| 3.3. | Средства на проведение измерений и анализов параметров электрооборудования и на проведение тепловизионного обследования |  | 441 |  | 0501 | 1640084540 | 244 | 746 674,28 | 0,00 | 0,00 | 746 674,28 | Лабораторные исследования и измерения |
| 4 | Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения строящихся объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 |  | 0501 | 1640086681 | 414 | 8 797 335,44 | 0,00 | 0,00 | 8 797 335,44 | Технические условия |
| 5 | Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы строительства 16 квартирного дома, ул. Новая, 9А, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 | 1640080379 | 414 | 1 274 011,55 | 0,00 | 0,00 | 1 274 011,55 | Проектная документация |
| 6 | Строительство 16 квартирного дома, ул. Новая, 9А, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 | 1640084320 | 414 | 0,00 | 0,00 | 174 436 250,00 | 174 436 250,00 | Ввод в эксплуатацию 768,6 м2 жилья |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | Адми нистрация Северо-Енисейского района | Х |  | Х | Х | Х | 232900402,86 | 14 231 770,00 | 174436250,00 | 421 568 422,86 |  |

Приложение № 8

к постановлению

администрации Северо-

Енисейского района № 163-п  от

«18» 04.2024 г. (Новая

редакция Приложения №6 к

муниципальной программе

«Создание условий для

обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан

Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-

Енисейского района от 29 октября

2013г. №567/1-п)

- Паспорт подпрограммы 5

| Наименование подпрограммы | «Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель - приведение технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами. Задачи: капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района; текущий ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 237 182 294,00 рублей, из них по годам: 2024 год – 53 993 962,12 рублей; 2025 год – 61 065 090,55 рублей; 2026 год – 122 123 241,33 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 237 182 294,00 рублей, из них по годам: 2024 год – 53 993 962,12 рублей; 2025 год – 61 065 090,55 рублей; 2026 год – 122 123 241,33 рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы 5

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 5

Заказчиком для реализации мероприятия №1 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района» подпрограммы 5, а также мероприятия №2 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир»  подпрограммы 5 является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»).

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

Заказчиком для реализации мероприятия №3 «Текущий ремонт муниципальных жилых помещений, многоквартирных жилых домов и отдельных технологических элементов муниципальных квартир» подпрограммы 5 является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»).

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Администрация Северо-Енисейского района:

На основании заявлений граждан,  для определения наличия (отсутствия) потребности в проведении текущего ремонта  в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района, многоквартирных жилых домов и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, в течение семи рабочих дней, со дня поступления заявления, направляет в МКУ «Служба заказчика-застройщика» заявку на проведение обследования указанного жилого помещения и составление локального сметного расчета на проведение ремонтных работ.

МКУ «Служба заказчика-застройщика»:

в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки проводит обследования жилого помещения, дома или технологических элементов и по результатам обследования подготавливает  локальный сметный расчет;

в течение 2 рабочих дней с момента подготовки акта обследования и сметного расчета направляет их в администрацию Северо-Енисейского района.

Решение о проведении текущего ремонта жилого помещения, дома или технологических элементов принимается администрацией Северо-Енисейского района на основании акта обследования и локального сметного расчета.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

Заказчиком для реализации мероприятия № 4 «Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования Северо-Енисейского района» подпрограммы 5 является администрация Северо-Енисейского района.

Для целей настоящего мероприятия под пустующими жилыми помещениями муниципального жилищного фонда социального использования Северо-Енисейского района признаются следующие жилые помещения:

принятые в муниципальную собственность в порядке выморочного имущества;

высвободившиеся, в связи со смертью одинокопроживающего гражданина;

высвободившиеся в результате выселения по решению суда.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»).

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Жилищный отдел администрации Северо-Енисейского района:

Организует осмотр освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации Северо-Енисейского района (далее – жилищный отдел);

Организует оформление актов при проведении осмотра освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района;

При обнаружении необходимости проведения текущего ремонта в освободившихся жилых помещениях муниципального жилищного фонда социального использования Северо-Енисейского района, в течение трех рабочих дней направляет в МКУ «Служба заказчика-застройщика» заявку на проведение обследования указанного жилого помещения и составления локального сметного расчета на проведения ремонтных работ.

МКУ «Служба заказчика-застройщика»:

в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки проводит обследования жилого помещения и по результатам обследования подготавливает  локальный сметный расчет;

в течение  рабочих дней с момента подготовки акта обследования и сметного расчета направляет их в администрацию Северо-Енисейского района.

Решение о проведении текущего ремонта жилого помещения принимается  администрацией Северо-Енисейского района на основании акта обследования и локального сметного расчета.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 5

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме «Текущий и капитальный ремонт

муниципальных жилых помещений и общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Северо-

Енисейского района»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения |  | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы: | Приведение технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи подпрограммы: | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир. |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | объект | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района |  | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Площадь многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | м2 |  |  | 2135,8 | 1504,4 | 250,3 | 207,7 |
| 3 | Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района | объект |  |  | 11 | 9 | 12 | 18 |
| 4 | Площадь капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района | м2 |  |  | 626,5 | 458,2 | 589,1 | 880,5 |
| 5 | Количество муниципальных жилых помещений, многоквартирных жилых домов и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен текущий ремонт общего имущества | объект |  |  | 30 | 32 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Текущий и капитальный ремонт

муниципальных жилых помещений и общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Северо-

Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | Цель подпрограммы: Приведение технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района; Текущий ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов: | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  | 0501 |  | ХХХХХХ |  | 243 |  | 6 554 863,65 |  | 540 050,00 |  | 20 503 548,64 |  | 27 598 462,52 | Капитальный ремонт общего имущества в 5 жилых домах общей площадью 1962,4 м2 |  |
| 1 | Капитальный ремонт 16 квартирного дома, ул. Донского, д. 61А, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080874 |  | 243 |  | 1 692 550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 692 550,00 | Ремонт 96,0 м2 |  |
| 2 | Подготовка проектной и рабочей документации с получением положительного заключения государственной экспертизы капитального ремонта многоквартирного дома, ул. 40 лет Победы, 1, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080691 |  | 243 |  | 1 281 113,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 281 113,65 | Проектная документация |  |
| 3 | Капитальный ремонт 16 квартирного дома ул. Донского, д. 20Б, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080904 |  | 244 |  | 3 131 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 131 200,00 | Ремонт 746,2 м2 |  |
| 4 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Юбилейная, д. 41, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080885 |  | 243 |  | 0,00 |  | 540 050,00 |  | 0,00 |  | 540 050,00 | Ремонт 250,3 м2 |  |
| 5 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4, п. Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080879 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 539 008,64 |  | 11 539 008,64 | Ремонт 92,6 м2 |  |
| 6 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Зеленая, д. 3, п. Енашимо |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080896 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 964 540,00 |  | 8 964 540,00 | Ремонт 115,1 м2 |  |
| 7 | Расходы на подготовку проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080215 |  | 243 |  | 150 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150 000,00 | Подготовка 3 проектов капитальных ремонтов |  |
| 8 | Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080216 |  | 243 |  | 300 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 300 000,00 | Выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта 3 объектов |  |
| II | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир: | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  | 0501 |  | ХХХХХХ |  | 243 |  | 26 279 779,82 |  | 60 525 040,55 |  | 101 619 692,69 |  | 188 424 513,06 | Капитальный ремонт 39 муниципальных жилых помещений, общей площадью 1927,8 м2 |  |
| 1 | Капитальный ремонт квартиры № 2, ул. Донского, 28А, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080932 |  | 243 |  | 1 768 140,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 768 140,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 35,9 м2 |  |
| 2 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Металлистов, д. 15, кв. 2, п. Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080877 |  | 243 |  | 3 637 455,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 637 455,08 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 73,5 м2 |  |
| 3 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Октябрьская, д. 31А, кв. 1, п. Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080880 |  | 243 |  | 2 106 490,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 106 490,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 46,3 м2 |  |
| 4 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Дражников, д. 20, кв. 1, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080884 |  | 243 |  | 6 160 670,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 160 670,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 38,8 м2 |  |
| 5 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Зеленая, 5, кв. 2, п. Енашимо |  | 441 |  | 0501 |  | 1650087333 |  | 243 |  | 1 031 640,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 031 640,00 | Ремонт 41,5 м2 |  |
| 6 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, д. 4, кв. 1, п. Вангаш |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080897 |  | 243 |  | 1 969 660,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 969 660,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 39,9 м2 |  |
| 7 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 5, кв. 2, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080899 |  | 243 |  | 4 551 490,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 551 490,00 | 2 муниципальных жилых помещения площадью 89,7 м2 |  |
| 8 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Транспортная, 14, кв. 1, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080965 |  | 243 |  | 2 976 427,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 976 427,74 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 45,2 м2 |  |
| 9 | Капитальный ремонт 3 квартирного дома, ул. Центральная, 24, кв. 1, п. Вельмо |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080332 |  | 243 |  | 1 027 807,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 027 807,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 47,4 м2 |  |
| 10 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Нагорная, д. 12, кв. 2, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080875 |  | 243 |  | 0,00 |  | 8 889 680,00 |  | 0,00 |  | 8 889 680,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 71,0 м2 |  |
| 11 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 17, кв. 1, п. Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080878 |  | 243 |  | 0,00 |  | 6 399 177,52 |  | 0,00 |  | 6 399 177,52 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 54,0 м2 |  |
| 12 | Капитальный ремонт 3 квартирного дома, ул. Северная, д. 5, кв. 1, 2, п. Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080881 |  | 243 |  | 0,00 |  | 10 362 770,05 |  | 0,00 |  | 10 362 770,05 | 2 муниципальных жилых помещения площадью 70,4 м2 |  |
| 13 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Юбилейная, д. 28 кв.2, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080886 |  | 243 |  | 0,00 |  | 4 241 100,00 |  | 0,00 |  | 4 241 100,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 34,2 м2 |  |
| 14 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Дражников, д. 2 кв.2, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080887 |  | 243 |  | 0,00 |  | 4 823 900,00 |  | 0,00 |  | 4 823 900,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 38,9 м2 |  |
| 15 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Дражников, д. 11 кв .1, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080888 |  | 243 |  | 0,00 |  | 4 813 700,00 |  | 0,00 |  | 4 813 700,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 38,3 м2 |  |
| 16 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Дражников, д. 25 кв.2, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080889 |  | 243 |  | 0,00 |  | 4 912 700,00 |  | 0,00 |  | 4 912 700,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 38,9 м2 |  |
| 17 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Северная, д. 8, кв. 1, 2, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080898 |  | 243 |  | 0,00 |  | 10 267 512,98 |  | 0,00 |  | 10 267 512,98 | 2 муниципальных жилых помещения площадью 133,4 м2 |  |
| 18 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Набережная, д. 27В, кв. 3, 4, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080900 |  | 243 |  | 0,00 |  | 5 814 500,00 |  | 0,00 |  | 5 814 500,00 | 2 муниципальных жилых помещения площадью 110,0 м2 |  |
| 19 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Фрунзе, д. 12, кв. 2, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080876 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 880 749,29 |  | 5 880 749,29 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 47,0 м2 |  |
| 20 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Шоссейная, д. 45, кв. 2, п. Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080882 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 209 100,00 |  | 9 209 100,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 73,6 м2 |  |
| 21 | Капитальный ремонт 3 квартирного дома, ул. Первомайская, д. 5, кв. 2, п. Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080883 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 823 200,00 |  | 6 823 200,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 63,7 м2 |  |
| 22 | Капитальный ремонт дома, Юбилейная, 5, кв. 1, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650087332 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 282 240,14 |  | 6 282 240,14 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 46,6 м2 |  |
| 23 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Нагорная, д. 8 кв. 1, 2, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080890 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 528 300,00 |  | 10 528 300,00 | 2 муниципальных жилых помещения площадью 92,3 м2 |  |
| 24 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Нагорная, д. 10 кв. 1, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080891 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 042 900,00 |  | 6 042 900,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 48,5 м2 |  |
| 25 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Нагорная, д. 15 кв. 2, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080892 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 761 900,00 |  | 4 761 900,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 38,4 м2 |  |
| 26 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Лесная, д. 7 кв. 1, 3, 4, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080893 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 184 100,00 |  | 19 184 100,00 | 3 муниципальных жилых помещения площадью 183,2 м2 |  |
| 27 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Юбилейная, д. 55 кв. 2, п. Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080894 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 258 248,31 |  | 5 258 248,31 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 36,3 м2 |  |
| 28 | Капитальный ремонт 5 квартирного дома, ул. Лесная, д. 2 кв. 2, 3, 5, п. Енашимо |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080895 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12 586 440,00 |  | 12 586 440,00 | 3 муниципальных жилых помещения площадью 112,2 м2 |  |
| 29 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Новая, д. 5, кв. 2, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080901 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 701 478,21 |  | 4 701 478,21 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 38,0 м2 |  |
| 30 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Заречная, д. 10, кв. 2, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080902 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 644 436,74 |  | 4 644 436,74 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 55,6 м2 |  |
| 31 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 6, кв. 2, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080903 |  | 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 716 600,00 |  | 5 716 600,00 | 1 муниципальное жилое помещение площадью 45,1 м2 |  |
| 32 | Расходы на подготовку проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080215 |  | 243 |  | 350 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 350 000,00 | Подготовка 7 проектов капитальных ремонтов |  |
| 33 | Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080216 |  | 243 |  | 700 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700 000,00 | Выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта 7 объектов |  |
| III | Текущий ремонт муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  | 0501 |  | ХХХХХХ |  | 244 |  | 15 608 809,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 608 809,08 | Текущий ремонт 19 муниципальных жилых помещений, 10 многоквартирных домов |  |
| 1 | Текущий ремонт 18 квартирного дома ул. Южная, д. 2, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080905 |  | 244 |  | 4 245 374,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 245 374,58 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 2 | Текущий ремонт 12 квартирного дома ул. Фабричная, д. 7, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080906 |  | 244 |  | 755 943,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 755 943,58 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 3 | Текущий ремонт 12 квартирного дома ул. Кутузова, д. 2, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080907 |  | 244 |  | 1 092 290,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 092 290,00 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 4 | Текущий ремонт 20 квартирного дома ул. Маяковского, д. 5, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080908 |  | 244 |  | 284 334,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 284 334,37 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 5 | Текущий ремонт 16 квартирного дома, ул. Донского, 61А, кв. 15, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080016 |  | 244 |  | 1 358 146,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 358 146,10 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 6 | Текущий ремонт отмостки 12 квартирного дома, ул. Фабричная, 7, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080217 |  | 244 |  | 454 923,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 454 923,58 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 7 | Текущий ремонт квартиры 7, ул. Маяковского д. 5 гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080826 |  | 244 |  | 24 951,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24 951,32 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 8 | Текущий ремонт 4 квартирного дома ул. Нагорная, д. 55, кв. 3, п Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080909 |  | 244 |  | 405 126,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 405 126,01 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 9 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5, кв. 1, п Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080910 |  | 244 |  | 62 892,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 62 892,03 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 10 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Школьная, д. 17, п Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080911 |  | 244 |  | 417 204,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 417 204,15 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 11 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7, кв. 4, п Тея |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080912 |  | 244 |  | 308 909,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 308 909,70 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 12 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, п Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080913 |  | 244 |  | 376 959,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 376 959,71 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 13 | Текущий ремонт 10 квартирного дома, ул. Юбилейная, д. 45, п Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080914 |  | 244 |  | 599 363,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 599 363,15 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 14 | Текущий ремонт 16 квартирного дома, ул. Дражников, д. 24, п Новая Калами |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080915 |  | 244 |  | 592 847,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 592 847,71 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 15 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 26, кв. 1, п Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080916 |  | 244 |  | 470 603,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 470 603,40 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 16 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 28, кв. 1, 2, п Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080917 |  | 244 |  | 994 727,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 994 727,45 | Текущий ремонт 2 муниципальных жилых помещений |  |
| 17 | Текущий ремонт 1 квартирного дома, ул. Набережная, д. 32, п Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080918 |  | 244 |  | 161 685,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 161 685,46 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 18 | Текущий ремонт 3 квартирного дома, ул. Школьная, д. 17, кв. 2, п Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080919 |  | 244 |  | 266 903,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 266 903,48 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 19 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 13, кв. 2, п Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080920 |  | 244 |  | 481 946,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 481 946,58 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 20 | Текущий ремонт крыльца, ул. Набережная, 28, кв. 3, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080967 |  | 244 |  | 340 472,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 340 472,52 | Текущий ремонт крыльца площадью 6,3 м2 |  |
| 21 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Центральная, д. 28А, кв. 1, п Вангаш |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080921 |  | 244 |  | 54 165,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 54 165,46 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 22 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, д. 12, кв. 4, п Вангаш |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080922 |  | 244 |  | 315 953,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 315 953,02 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 23 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, д. 15, кв. 3, п Вангаш |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080923 |  | 244 |  | 379 459,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 379 459,66 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 24 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Центральная, д. 27, кв. 3, п Вангаш |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080924 |  | 244 |  | 106 580,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 106 580,32 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 25 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, д. 8, кв. 2, 3, п Вангаш |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080925 |  | 244 |  | 457 967,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 457 967,32 | Текущий ремонт 2 муниципальных жилых помещений |  |
| 26 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Центральная, д. 23, кв. 1, п Вангаш |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080926 |  | 244 |  | 52 359,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 52 359,72 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 27 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Центральная, д. 30Б, п Вангаш |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080927 |  | 244 |  | 132 903,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 132 903,41 | Текущий ремонт 1 многоквартирного дома |  |
| 28 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, д. 4, кв. 4, п Вангаш |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080928 |  | 244 |  | 17 902,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17 902,31 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 29 | Текущий ремонт 70 квартирного дома, ул. Набережная, д. 4, кв. 68, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080031 |  | 244 |  | 160 042,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 160 042,42 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 30 | Текущий ремонт 8 квартирного дома, ул. Урицкого, д. 14, кв. 3, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080032 |  | 244 |  | 235 870,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 235 870,56 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| IV | Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования Северо-Енисейского района |  | 441 |  | 0501 |  | ХХХХХ |  | 244 |  | 5 550 509,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 550 509,57 | Текущий ремонт 9 муниципальных жилых помещений |  |
| 1 | Текущий ремонт квартиры 1, ул. Донского, 49, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080930 |  | 244 |  | 1 780 080,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 780 080,00 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 2 | Текущий ремонт квартиры 3, ул. Портовая, 10, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080931 |  | 244 |  | 1 069 810,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 069 810,00 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 3 | Текущий ремонт квартиры 2, ул. Донского, 28А, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080932 |  | 244 |  | 361 227,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 361 227,12 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 4 | Текущий ремонт квартиры 12, ул. Донского, 35А, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080933 |  | 244 |  | 651 325,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 651 325,90 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 5 | Текущий ремонт 20 квартирного дома, ул. Карла Маркса, 27А, кв. 20, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080015 |  | 244 |  | 638 215,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 638 215,82 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 6 | Текущий ремонт квартиры 37, ул. Суворова, д. 4 гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080825 |  | 244 |  | 619 927,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 619 927,20 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 7 | Текущий ремонт 22 квартирного дома, ул. Ленина, 3, кв. 11, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080959 |  | 244 |  | 100 124,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 124,66 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 8 | Текущий ремонт 22 квартирного дома, ул. Ленина, 3, кв. 15, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080960 |  | 244 |  | 223 316,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 223 316,38 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
| 9 | Текущий ремонт 22 квартирного дома, ул. Ленина, 3, кв. 11, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 |  | 1650080961 |  | 244 |  | 106 482,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 106 482,49 | Текущий ремонт 1 муниципального жилого помещения |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  | 0501 |  | ХХХХХХ |  | ххх |  | 53 993 962,12 |  | 61 065 090,55 |  | 122 123 241,33 |  | 237 182 294,00 |  |  |