| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «24» января 2025 г. | № 11-п. |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 19.1 Положения о бюджетном процессе в Северо-Енисейском районе, утвержденного решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.09.2011 № 349-25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Северо-Енисейском районе», постановления администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», учитывая необходимость корректировки данных муниципальной программы, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 567-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (утвержденное в новой редакции постановлением администрации Северо-Енисейского района от 08.11.2024 № 501-п) (далее - постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению, именуемом «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа), строку 9 раздела 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| « | 9 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования – 1 786 446 627,73 рублей, из них по годам: 2014 год – 126 432 453,97 рублей; 2015 год – 308 030 795,67 рублей; 2016 год – 120 791 669,04 рублей; 2017 год – 107 437 533,77 рублей; 2018 год – 105 226 174,94 рублей; 2019 год – 151 455 893,57 рублей; 2020 год – 144 057 399,04 рублей; 2021 год – 137 955 500,50 рублей; 2022 год – 128 692 388,15 рублей; 2023 год – 113 089 621,76 рублей; 2024 год – 128 935 594,67 рублей; 2025 год – 68 269 817,92 рублей; 2026 год – 106 307 647,73 рублей; 2027 год – 39 764 137,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1.Средства бюджета района, всего – 1 753 674 725,26 рублей, из них по годам: 2014 год – 126 432 453,97 рублей; 2015 год – 308 030 795,67 рублей; 2016 год – 120 791 669,04 рублей; 2017 год – 103 747 683,77 рублей; 2018 год – 100 726 394,93 рублей; 2019 год – 148 397 454,69 рублей; 2020 год – 143 998 107,04 рублей; 2021 год – 137 955 500,50 рублей; 2022 год – 126 212 153,12 рублей; 2023 год – 110 940 837,86 рублей; 2024 год – 122 758 472,02 рублей; 2025 год – 64 660 717,92 рублей; 2026 год – 102 698 647,73 рублей; 2027 год – 36 323 837,00 рублей. 2.Средства краевого бюджета Красноярского края, всего – 32 771 902,47 рублей, из них по годам: 2014 год – 0,0 рублей; 2015 год – 0,0 рублей; 2016 год – 0,0 рублей; 2017 год – 3 689 850,00 рублей; 2018 год – 4 499 780,01 рублей; 2019 год – 3 058 438,88 рублей; 2020 год – 59 292,00 рублей; 2021 год – 0,0 рублей; 2022 год – 2 480 235,03 рублей 2023 год – 2 148 783,90 рублей; 2024 год – 6 177 122,65 рублей; 2025 год – 3 609 100,00 рублей; 2026 год – 3 609 000,00 рублей; 2027 год – 3 440 300,00 рублей. | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2) везде по тексту постановления слова: «Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района, всего – 0 объектов в том числе:

в 2025 году– 0 объектов;

в 2026 году– 0 объектов;

в 2027 году– 0 объектов.» заменить словами: «Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района, всего – 1 объект в том числе:

в 2025 году– 1 объект;

в 2026 году– 0 объектов;

в 2027 году– 0 объектов.»;

3) приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

5) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

6) в приложении № 5 к муниципальной программе строку 8 раздела 1 муниципальной подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое оснащение, обслуживание муниципальных объектов и приобретение муниципального имущества» (далее - подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:

| « | 8 | Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 67 301 970,00 рублей, из них по годам: 2025 год – 1 301 970,00 рублей; 2026 год – 66 000 000,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета района, всего – 67 301 970,00 рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 1 301 970,00 рублей; в 2026 году – 66 000 000,00 рублей; в 2027 году – 0,00 рублей; 2. Средства бюджета Красноярского края, всего – 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 0,00 рублей; в 2026 году –0,00 рублей; в 2027 году –0,00 рублей | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7) приложение № 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

8) приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

9) приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и применяется к правоотношениям с 15.01.2025.

Глава Северо-Енисейского района						       А.Н. Рябцев

- Приложение № 1

к постановлению администрации Северо-Енисейского

района от 24.01.2025 № 11-п

- (новая редакция приложения № 1 к паспорту муниципальной

- программы «Управление муниципальным имуществом»,

- утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского

- района от 29.10.2013 № 567-п)

Перечень целевых показателей муниципальной программы Северо-Енисейского района, с указанием планируемых

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района

| № п/п | Цели, целевые показатели | Ед. измерения | 2013 |  |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Цель муниципальной программы: Эффективное управление и использование муниципального имущества, повышение уровня материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество полученных технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | Ед | 40 | 100 | 50 |  | 20 | 24 | 30 | 62 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.2. | Количество полученных результатов оценки объектов муниципальной собственности | Ед | 15 | 50 | 20 |  | 25 | 129 | 27 | 82 | 50 | 70 | 70 | 36 | 61 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.3. | Количество документов, подтверждающих прекращение существования объекта недвижимости в связи с гибелью или уничтожением такого объекта (акт обследования, составленный кадастровым инженером в результате осмотра места нахождения объекта, с учетом имеющихся сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости) | Ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 1.4. | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения детей-сирот | Ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Увеличение доходной части бюджета Северо-Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества, земельных участков | проценты | 20,0 | 25,5 | 22,2 |  | 27,3 | 20,0 | 20,0 | 5,3 | 0,0 | 50,16 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.6 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | Ед | 30 | 53 | 52 |  | 55 | 20 | 65 | 50 | 60 | 50 | 55 | 55 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.7 | Количество проведенных кадастровых работ по исправлению кадастровой ошибки в кадастровых сведениях, содержащихся в базе данных государственного кадастра недвижимости | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 1.8 | Количество полученных результатов оценки рыночной стоимости земельных участков | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.9 | Количество построенных объектов административно-социальной сферы района | Ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.10 | Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района | Ед | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,11 | Количество приобретенной техники для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района, в том числе для хозяйственных обществ, учредителем которых является Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | Ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района, в том числе для хозяйственных обществ, учредителем которых является Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | Ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 4 | 5 | 95 | 110 | 358 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Количество приобретенного инвентаря для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района, в том числе для хозяйственных обществ, учредителем которых является Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | Ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Количество снесенных многоквартирных домов, нежилых зданий (строений, сооружений), объектов недвижимости, в том числе изъятых для муниципальных нужд | Ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 |

- Приложение № 2

к постановлению администрации Северо-Енисейского

района от 24.01.2025 № 11-п

- (новая редакция приложения № 1 к муниципальной

- программе «Управление муниципальным имуществом»,

- утвержденной постановлением администрации

- Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 567-п)

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района

- (рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на 2024-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 68 269 817,92 | 106 307 647,73 | 39 764 137,00 | 214 341 602,65 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 29 686 880,92 | 67 724 810,73 | 1 350 000,00 | 98 761 691,65 |
|  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района | 450 | Х | Х | Х | 38 582 937,00 | 38 582 837,00 | 38 414 137,00 | 115 579 911,00 |
| 3 | Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы |  | Х | Х | Х | 45 139 089,14 | 38 582 837,00 | 38 414 137,00 | 122 136 063,14 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 6 556 152,14 | 0,0 | 0,00 | 6 556 152,14 |
|  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района | 450 | Х | Х | Х | 38 582 937,00 | 38 582 837,00 | 38 414 137,00 | 115 579 911,00 |
| 4 | Подпрограмма 2 | «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы |  | Х | Х | Х | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 4 050 000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 4 050 000,00 |
| 5 | Подпрограмма 3 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы |  | Х | Х | Х | 1 301 970,00 | 66 000 000,00 | 0,0 | 67 301 970,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 1 301 970,00 | 66 000 000,00 | 0,0 | 67 301 970,00 |
| 6 | Подпрограмма 4 | «Снос ветхих и аварийных объектов на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы |  | Х | Х | Х | 20 478 758,78 | 374 810,73 | 0,0 | 20 853 569,51 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 20 478 758,78 | 374 810,73 | 0,0 | 20 853 569,51 |

- Приложение № 3

к постановлению администрации Северо-Енисейского

района от 24.01.2025 № 11-п.

- (новая редакция приложения № 2 к муниципальной

- программе «Управление муниципальным имуществом»,

- утвержденной постановлением администрации

- Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 567-п)

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на 2024-20256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | Всего | 68 269 817,92 | 106 307 647,73 | 39 764 137,00 | 214 341 602,65 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 3 609 100,00 | 3 609 000,00 | 3 440 300,00 | 10 658 400,00 |
|  |  |  | бюджет района | 64 660 717,92 | 102 698 647,73 | 36 323 837,00 | 203 683 202,65 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества | Всего | 45 139 089,14 | 38 582 837,00 | 38 414 137,00 | 122 136 063,14 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 3 609 100,00 | 3 609 000,00 | 3 440 300,00 | 10 658 400,00 |
|  |  |  | бюджет района | 41 529 989,14 | 34 973 937,00 | 34 973 837,00 | 111 477 663,14 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2 | Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования | Всего | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 4 050 000,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 4 050 000,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 3 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы | Всего | 1 301 970,00 | 66 000 000,00 | 0,0 | 67 301 970,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 1 301 970,00 | 66 000 000,00 | 0,0 | 67 301 970,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 4 | Снос ветхих и аварийных объектов на территории Северо-Енисейского района | Всего | 20 478 758,78 | 374 810,73 | 0,0 | 20 853 569,51 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 20 478 758,78 | 374 810,73 | 0,0 | 20 853 569,51 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

- Приложение № 4

к постановлению администрации Северо-Енисейского

района от 24.01.2025 № 11-п

(новая редакция приложения № 1 к подпрограмме «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов

административно-социальной сферы», реализуемой в рамках муниципальной

программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной

постановлением администрации Северо- Енисейского района от 29.10.2013 № 567-п)

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 подпрограммы: Приведение зданий и сооружений муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество построенных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района | объект | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района | объект | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Задача № 2 подпрограммы: Укрепление материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество приобретенной техники для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района, в том числе для хозяйственных обществ, учредителем которых является Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | шт. | Администрация Северо-Енисейского района | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района, в том числе для хозяйственных обществ, учредителем которых является Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | шт. | Администрация Северо-Енисейского района | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество приобретенного инвентаря для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района, в том числе для хозяйственных обществ, учредителем которых является Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | шт. | Администрация Северо-Енисейского района | 1 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 5

к постановлению администрации Северо-Енисейского

района от 24.01.2025 № 11-п

(новая редакция приложения № 2 к подпрограмме «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов

административно-социальной сферы», реализуемой в рамках муниципальной

программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной

постановлением администрации Северо- Енисейского района от 29.10.2013 № 567-п)

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п |  | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на 2025-2027 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Приведение зданий и сооружений муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Строительство объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района: | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | ХХХ | ХХХХХХ | 414 | 0,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 66 000 000,00 | Будет построен 1 объект административно-социальной сферы |
| 1 |  | Строительство здания общественной бани, ул. Школьная, 28Б, п Брянка | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 2130081056 | 414 | 0,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 66 000 000,00 | Будет построено здание бани |
| II |  | Реконструкция объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района: | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | ХХХ | ХХХХХХ | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятий не запланировано |
| III |  | Капитальный ремонт муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района: | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | ХХХ | ХХХХХХХ | 243 | 1 077 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 970,00 | Будет капитально отремонтирован 1 объект |
| 1 |  | Капитальный ремонт систем пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования административного здания, ул. Строителей, 1Б, п. Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0113 | 2130085610 | 243 | 1 077 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 970,00 | Площадь 2537,80 кв.м. |
| IV |  | Прочие мероприятия, связанные с муниципальными объектами административно-социальной сферы Северо-Енисейского района: | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0412 | ХХХХХХХ | 244 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | Будут выполнены инженерно-геологические изыскания |
| 1 |  | Выполнение инженерно-геологических изысканий для проведения работ по монтажу модульного административно-хозяйственного здания, ул. Ленина, гп Северо-Енисейский | Администра ция СевероЕнисейского района | 441 | 0113 | 2130080998 | 244 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | Инженерно-геологические изыскания |
| Задача 2: Техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | ХХХХХХХ | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятий не запланировано |
|  | ВСЕГО по подпрограмме: |  |  | 441 | ХХХХ | ХХХХХХХ | Х | 1 301 970,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 67 301 970,00 |  |

- Приложение № 6

к постановлению администрации Северо-Енисейского

района от 24.01.2025 № 11-п

(новая редакция приложения № 2 к подпрограмме «Снос ветхих и аварийных

объектов на территории Северо-Енисейского района», реализуемой в рамках

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»,

утвержденной постановлением администрации Северо- Енисейского района от

29.10.2013 № 567-п)

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на 2025-2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; уменьшение объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу; уменьшение объемов нежилого фонда, учитываемого в муниципальной казне и свободного от прав третьих лиц (далее - нежилые здания (строения, сооружения), техническое состояние которого не соответствует требованиям действующих нормативно-технических документов, правил и регламентов; снос объектов, в том числе изъятых для муниципальных нужд, затраты на снос которых не предусмотрены проектной документацией на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения в рамках иных муниципальных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: снос многоквартирных домов, нежилых зданий (строений, сооружений), объектов недвижимости, в том числе изъятых для муниципальных нужд на территории Северо-Енисейского района; освобождение, с целью дальнейшего использования, земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, нежилые здания (строения, сооружения), объекты недвижимости, в том числе изъятые для муниципальных нужд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Выполнение проектных и подрядных работ по реконструкции (демонтажу) объектов жилищного и нежилого фонда | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | ХХХ | ХХХХХХ | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| II | Выполнение подрядных работ по сносу жилищного и нежилого фонда, в том числе аварийного жилищного фонда | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | ХХХ | ХХХХХХ | 414 | 20 478 758,78 | 2 065 713,55 | 0,00 | 20 853 596,51 | Будет снесено 16 аварийных и ветхих объектов, общей 1919,10 м2 |
| 1 | Снос аварийного дома, ул. Донского, 55, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140080853 | 244 | 5 002 820,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002 820,00 | Площадь 583,10 м2 |
| 2 | Снос аварийного дома, ул. Дражников, 13, п. Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140080864 | 244 | 1 349 907,60 | 0,00 | 0,00 | 1 349 907,60 | Площадь 78,00 м2 |
| 3 | Снос аварийного дома, ул. Зеленая, 4, Енашимо | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140081013 | 244 | 710 950,00 | 0,00 | 0,00 | 710 950,00 | Площадь 108,80 м2 |
| 4 | Снос аварийного дома, ул. Дражников, 8, п. Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140080863 | 244 | 939 590,39 | 0,00 | 0,00 | 939 590,39 | Площадь 161,90 м2 |
| 5 | Снос аварийного дома, ул. Октябрьская, 25, п. Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140080859 | 244 | 469 310,00 | 0,00 | 0,00 | 469 310,00 | Площадь 63,10 м2 |
| 6 | Снос аварийного дома, ул. Энтузиастов, 5, п. Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140086657 | 244 | 733 183,19 | 0,00 | 0,00 | 733 183,19 | Площадь 131,20 м2 |
| 7 | Снос аварийного дома, ул. Советская, 5, п. Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140080862 | 244 | 2 031 235,69 | 0,00 | 0,00 | 2 031 235,69 | Площадь 138,90 м2 |
| 8 | Снос аварийного дома, ул. Нагорная, 20 п. Брянка | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140080869 | 244 | 1 787 016,76 | 0,00 | 0,00 | 1 787 016,76 | Площадь 166,50 м2 |
| 9 | Снос аварийного дома, ул. Дражников, 10, п. Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140081014 | 244 | 1 215 718,01 | 0,00 | 0,00 | 1 215 718,01 | Площадь 97,30 м2 |
| 10 | Снос поселкового рынка, п Новая Калами | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140081004 | 244 | 346 164,31 | 0,00 | 0,00 | 346 164,31 | Площадь 54,40 м2 |
| 11 | Снос аварийного дома, ул. Геофизиков, 8, п Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140081008 | 244 | 933 440,00 | 0,00 | 0,00 | 933 440,00 | Площадь 41,60 м2 |
| 12 | Снос аварийного дома, ул. Нагорная, 13, п Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140081009 | 244 | 1 538 133,30 | 0,00 | 0,00 | 1 538 133,30 | Площадь 41,10 м2 |
| 13 | Снос аварийного дома, ул. Островная, 2, п Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140081011 | 244 | 1 322 336,28 | 0,00 | 0,00 | 1 322 336,28 | Площадь 80,70 м2 |
| 14 | Снос аварийного дома, ул. Северная, 14, п Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140081012 | 244 | 870 832,65 | 0,00 | 0,00 | 870 832,65 | Площадь 50,30 м2 |
| 15 | Снос аварийного дома, ул. Школьная, 38, п Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140081015 | 244 | 1 228 120,6 | 0,00 | 0,00 | 1 228 120,6 | Площадь 62,60 м2 |
| 16 | Снос аварийного дома, ул. Кутузова, 17 гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0505 | 2140080854 | 244 | 0,00 | 374 810,73 | 0,00 | 374 810,73 | Площадь 59,70 м2 |
|  | Всего по подпрограмме |  | 441 | ХХХ | ХХХХХХ | ХХХ | 20 478 758,78 | 374 810,73 | 0,00 | 20 853 569,51 |  |