**Пояснительная записка**

**к сводному отчету о реализации муниципальных программ**

**Северо-Енисейского района за 2024 год**

Сводный отчет о реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 2024 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации».

На обеспечение выполнения программных мероприятий в 2024 году всего утверждено бюджетных ассигнований в размере **3 800 064,55** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано **3 691 943,12** тыс. рублей, освоено **3 688 169,72** тыс. рублей, или **97,06**%, от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе по муниципальным программам.

**1. «Развитие образования».**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год – **1 073 329,79** тыс. рублей, профинансировано в 2024 году **1 039 838,33** тыс. рублей, освоено **1 037 994,33** тыс. рублей, или **96,71**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» - 102 311,43 тыс. рублей, профинансировано и освоено 102 248,04 тыс. рублей, или 99,94% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2 «Одаренные дети» - 13 686,62 тыс. рублей, профинансировано 13 598,89 тыс. рублей, освоено 13 496,88 тыс. рублей, или 98,61% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей» - 43 330,16 тыс. рублей, профинансировано 35 443,25 тыс. рублей, освоено 35 258,75 тыс. рублей, или 81,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 4 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - 818 473,09 тыс. рублей, профинансировано 797 089,94 тыс. рублей, освоено 795 625,60 тыс. рублей, или 97,21% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 95 528,49 тыс. рублей, профинансировано 91 458,22 тыс. рублей, освоено 91 365,07 тыс. рублей, или 95,64% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**2. «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год – **66 640,89** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано и освоено 65 762,89 тыс. рублей, или **98,68**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Северо-Енисейского района» - 4 574,20 тыс. рублей, профинансировано и освоено 4 539,60 тыс. рублей, или 99,24% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2 «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории Северо-Енисейского района» - 2 061,95 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 971,91 тыс. рублей, или 95,63% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 3 «Реализация дополнительных мер социальной поддержки граждан» - 15 614,38 тыс. рублей, профинансировано и освоено 15 361,03 тыс. рублей, или 98,38% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

отдельное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района» - 12 228,30 тыс. рублей, профинансировано и освоено 12 228,30 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия;

отдельное мероприятие «Обеспечение детей подарками Главы Северо-Енисейского района к Новому году» - 2 955,000 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 955,00 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия;

отдельное мероприятие «Оказание социальной поддержки выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района, средств бюджета Северо-Енисейского района» - 434,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено 434,00 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия;

отдельное мероприятие «Обеспечение первоклассников общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района подарками Главы Северо-Енисейского района ко Дню знаний» - 147,54 тыс. рублей, профинансировано и освоено 147,54 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия;

отдельное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы и направляемых для участия в специальной военной операции» - 27 924,97 тыс. рублей, профинансировано и освоено 27 424,97 тыс. рублей, или 98,21% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия;

отдельное мероприятие «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в случае гибели участника специальной военной операции» - 700,55 тыс. рублей, профинансировано и освоено 700,55 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия.

**3. «Привлечение специалистов в Северо-Енисейский район»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год **– 6 624,70** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано и освоено **6 624,70** тыс. рублей, или **100,00**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения специалистов в учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия Северо-Енисейского района» – 3 800,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 800,00 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2. «Создание условий для привлечения молодых специалистов в организации, учредителем или участником которых являются органы местного самоуправления Северо-Енисейского района, органы администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ» – 2 824,70 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 824,70 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**4. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год **– 1 258 944,59** тыс. рублей, за 2024 года профинансировано и освоено **1 250 990,08** тыс. рублей, или **99,37**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» – 219 676,13 тыс. рублей, профинансировано и освоено 219 676,13 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2 «Чистая вода Северо-Енисейского района» - 39 879,14 тыс. рублей, профинансировано и освоено 31 924,65 тыс. рублей, или 80,05% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 3 «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района» – 991 970,67 тыс. рублей, профинансировано и освоено 991 970,64 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» – 6 986,90 тыс. рублей, профинансировано и освоено 6 986,90 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 5 «Участие в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района» – 431,75 тыс. рублей, профинансировано и освоено 431,75 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

**5. «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год – **72 565,45** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано **72 080,10** тыс. рублей, освоено **72 067,73** тыс. рублей, или **99,31**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 61 786,56 тыс. рублей, профинансировано 61 301,21 тыс. рублей, освоено 61 288,84 тыс. рублей, или 99,19% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района» - 9 337,48 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 337,48 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в районе» - 1 441,41 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 441,41 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**6. «Развитие культуры»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год **– 284 034,53** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано **275 033,43** тыс. рублей, освоено **274 242,82** тыс. рублей, или **96,55**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» - 56 777,57 тыс. рублей, профинансировано 55 591,76 тыс. рублей, освоено 55 523,69 тыс. рублей, или 97,79% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» - 141 686,86 тыс. рублей, профинансировано 136 230,24 тыс. рублей, освоено 135 687,48 тыс. рублей, или 95,77% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 3 «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» - 54 072,50 тыс. рублей, профинансировано 52 947,91 тыс. рублей, освоено 52 920,05 тыс. рублей, или 97,87% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» - 31 497,59 тыс. рублей, профинансировано 30 263,51 тыс. рублей, освоено 30 111,60 тыс. рублей, или 95,60% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**7. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»** Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год **– 152 164,56** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано и освоено **116 212,50** тыс. рублей, или **76,37%** от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» - 112 878,71 тыс. рублей, профинансировано и освоено 77 532,44 тыс. рублей, или 68,69% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе» - 17 229,94 тыс. рублей, профинансировано и освоено 16 935,65 тыс. рублей, или 98,29% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 22 005,91 тыс. рублей, профинансировано и освоено 21 694,41 тыс. рублей, или 98,58% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

подпрограмма 6 «Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе» - 50,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено 50,00 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**8. «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год **– 180 282,73** тыс. рублей, за 2024 года профинансировано и освоено **177 117,14** тыс. рублей, или **98,24**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района» - 124 711,15 тыс. рублей, профинансировано и освоено 121 545,56 тыс. рублей, или 97,46% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» - 9 832,73 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 832,73 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» - 45 738,85 тыс. рублей, профинансировано и освоено 45 738,85 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**9. «Развитие местного самоуправления»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год – **81 588,19** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано и освоено **81 552,04** тыс. рублей, или **100,00**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли» - 76 994,64 тыс. рублей, профинансировано и освоено 76 994,64 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Енисейского района» - 1 087,20 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 051,05 тыс. рублей, или 96,68% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» - 253,41 тыс. рублей, профинансировано и освоено 253,41 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» - 316,47 тыс. рублей, профинансировано и освоено 316,47 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 5 «Поддержка местных инициатив» - 2 936,47 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 936,47 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**10. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год **– 200 624,49** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано и освоено **185 493,69** тыс. рублей, или **92,46**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» - 20 102,66 тыс. рублей, профинансировано и освоено 15 173,28 тыс. рублей, или 75,14% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» - 5 009,76 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 009,76 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» – 82 857,45 тыс. рублей, профинансировано и освоено 73 349,49 тыс. рублей, или 88,52% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 5 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» - 45 476,98 тыс. рублей, профинансировано и освоено 45 243,56 тыс. рублей, или 99,49% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 6 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» - 1 919,30 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 919,30 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» - 45 167,67 тыс. рублей, профинансировано и освоено 44 798,29 тыс. рублей, или 99,18% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**11. «Управление муниципальными финансами»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год – **99 786,11** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано и освоено **99 736,64** тыс. рублей, или **99,95**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса Северо-Енисейского района» - 43 871,81 тыс. рублей, профинансировано и освоено 43 822,34 тыс. рублей, или 99,89% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

Отдельное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета Северо-Енисейского района» - 55 914,30 тыс. рублей, профинансировано и освоено 55 914,30 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия.

**12. «Содействие развитию гражданского общества»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год **– 36 477,06** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано 36 354,61 тыс. рублей, освоено **36 282,96** тыс. рублей, или **99,47**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам» - 36 477,06 тыс. рублей, профинансировано 36 354,61 тыс. рублей, освоено 36 282,96 тыс. рублей, или 99,47% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**13. «Управление муниципальным имуществом»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год – **128 935,59** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано **127 541,24** тыс. рублей, освоено **126 486,46** тыс. рублей, или **98,10**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» - 51 665,54 тыс. рублей, профинансировано 51 349,16 тыс. рублей, освоено 50 294,38 тыс. рублей, или 97,35% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» - 139,45 тыс. рублей, профинансировано и освоено **139,45** тыс. рублей, или **100,00**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» - 64 002,76 тыс. рублей, профинансировано и освоено 62 924,79 тыс. рублей, или 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Снос ветхих и аварийных объектов на территории Северо-Енисейского района» - 13 127,84 тыс. рублей, профинансировано и освоено 13 127,84 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

**14. «Благоустройство территории»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2024 год **– 158 065,87** тыс. рублей, за 2024 год профинансировано и освоено **157 605,73** тыс. рублей, или **99,71**% от утвержденного объема бюджетных ассигнований программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Благоустройство территории района» - 143 400,23 тыс. рублей, профинансировано и освоено 142 943,56 тыс. рублей, или 99,68% от утвержденного объема бюджетных ассигнований подпрограммы;

Отдельное мероприятие 2 «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района в части освещения улиц населенных пунктов Северо-Енисейского района» - 11 787,28 тыс. рублей, профинансировано и освоено 11 787,28 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия;

Отдельное мероприятие 3. «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией ритуальных услуг в районе в части оказания услуг по доставке трупов с мест обнаружения в морг гп Северо-Енисейский» - 509,77 тыс. рублей, профинансировано и освоено 509,77 тыс. рублей, или 100,00% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия;

Отдельное мероприятие 4. «Услуги по обращению с животными без владельцев на территории Северо-Енисейского района» - 2 368,60 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 365,12 тыс. рублей, или 99,85% от утвержденного объема бюджетных ассигнований отдельного мероприятия.

**15. «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»** - финансирование муниципальной программы на 2024 год не запланировано.

По итогам проведенного мониторинга реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района (в части финансирования) за 2024 год общий объем финансирования составил **3 691 943,12** тыс. рублей, освоено **3 688 169,72** тыс. рублей, или **97,06**% от запланированных на 2024 год бюджетных ассигнований. Основной причиной 100% не освоения мероприятий муниципальных программ в части финансирования сложились по таким причинам как: экономия по результатам аукциона, экономия в связи со скидками, представленными поставщиками, отсутствие потребности в некоторых мероприятиях.

Заместитель главы

района по экономике,

анализу и прогнозированию О.Н. Овчар

Шокало Светлана Александровна

8(39160)21078